Додаток рішення

Броварської міської ради

Київської області

Від 10.10.2019 року

№ 1605-62-07

**6. ЗАХОДИ**

**Програми ліквідації наслідків підтоплення території міста Бровари на період 2017-2021 років**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування заходів | Відповідальний | Обсяги фінансування (тис. грн.), у тому числі по роках | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всього | За джерелами фінансування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Міський бюджет | | | | | Фонди охорони навколишнього природного середовища | | | | | | | | | | | | | | | Інші джерела |
| державний | | | | | обласний | | | | | міський | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Здійснення заходів захисту від підтоплення м. Бровари (техніко-економічне обґрунтування) | Басейнове управління водних ресурсів середнього Дніпра | 980 |  | 380 | 280 |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Встановлення постійних земельних сервітутів для обслуговування каналів водовідведення | КП БМР «Бровари-Землеустрій» | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оснащення технічної бази дільниці по технічному обслуговуванню систем водовідведення та зливової каналізації КП БМР «Бровари-Благоустрій» | КП БМР «Бровари-Благоустрій» | 200 |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Будівництво зливової каналізації по вул. Героїв Небесної Сотні в м. Бровари Київської області | УБЖКГІТ БМР | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капітальний ремонт, санітарно-екологічне поліпшення та благоустрій водоймища (ставка-копані) по вул. Фонтене-су-Буа в м. Бровари Київської області | УБЖКГІТ БМР | 206 |  | 100 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Будівництво закритого водостоку по вул. Савченка Володимира з водовідведенням від прибудинкових територій житлових будинків по вул. Героїв УПА в м. Бровари Київської області | УБЖКГІТ БМР | 2851 |  |  | 2851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Будівництво ділянки зливової каналізації від вул. Коновальця Євгена, 49 до вул. Молодіжної в м. Бровари Київської області | УБЖКГІТ БМР | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Капітальний ремонт ділянки зливової каналізації від буд. № 1 по вул. Лагунової Марії до існуючого колектора в м. Бровари Київської області | УБЖКГІТ БМР | 1386 |  |  | 1386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Будівництво ділянки зливової каналізації по вул. Стельмаха Михайла в м. Бровари Київської області | УБЖКГІТ БМР | 1362 |  |  | 1362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Будівництво ділянки зливової каналізації від буд. № 19-А по бульв. Незалежності до існуючого колектора в м. Бровари Київської області | УБЖКГІТ БМР | 2166 |  |  | 2166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Будівництво ділянки зливової каналізації по вул. Героїв УПА в м. Бровари Київської області | УБЖКГІТ БМР | 2002 |  |  | 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Будівництво закритого водостоку по вул. Шолом-Алейхема (від вул. Гагаріна до пров. Корольова, від пров. Корольова до вул. Київської) в м. Бровари Київської області | УБЖКГІТ БМР | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Будівництво ділянки зливової каналізації на перехресті вулиць Зазимський шлях-Полуботка Павла в м. Бровари Київської області | УБЖКГІТ БМР | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Будівництво водовідводу дощових та талих вод по масиву «Оболонь» в м. Бровари Київської області (ділянка від масиву «Оболонь» до вул. Київської) | УБЖКГІТ БМР | 2060 |  |  | 2060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Реконструкція ділянки зливової каналізації від буд. №2 по вул. Разіна Степана до буд. № 128 Янченка Дмитра в м. Бровари Київської області | УБЖКГІТ БМР | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Секретар міської ради П.І. Бабич