Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від 02.05.2023 № 311

**П Л А Н З А Х О Д І В**

 **з підготовки господарського комплексу та об’єктів**

**соціально – культурного призначення на території Броварської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період**

**2023/2024 року**

1. Організувати роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально - культурного призначення на території Броварської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року.

**Оперативний міський штаб**

**Постійно**.

1. Розробити та затвердити заходи з підготовки багатоквартирних будинків, об’єктів соціальної інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року.

**Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності.**

**до 28.05.2023**

1. Вжити заходів щодо створення нормативних запасів паливно-мастильних, реагентів, посипкових матеріалів та інших матеріалів.

**Керівники комунальних підприємств, ОСББ/ЖБК, управляючих компаній, Броварського районного підрозділу ПрАТ «Київобленерго», Броварського відділення АТ «Київоблгаз»**

**Постійно**

1. Проводити ремонтні роботи на автошляхах, забезпечувати організацію безперебійного та безпечного дорожнього руху на дорогах міста в осінньо-зимовий період 2023/2024 року.

**Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари – Благоустрій»**

**Постійно.**

1. Забезпечити виконання у повному обсязі запланованих робіт у терміни зазначені в заходах та оперативно інформувати про це управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області.

**Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності**

**Постійно.**

1. Забезпечити згідно з договорами своєчасне проведення у повному обсязі розрахунків за спожиті енергоносії та отримані послуги, вжити заходи щодо погашення заборгованості.

**Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності**

**Згідно з умовами договору**

1. Забезпечити розроблення та затвердження графіків погашення заборгованості (у разі наявності) з оплати за спожиті енергоносії та природний газ.

**Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності що надають послуги з теплопостачання та підігріву води**

**Протягом осінньо-зимового періоду 2023/2024 року.**

1. Провести обстеження спільно із суб’єктами господарювання усіх форм власності, установами бюджетної сфери, представниками ОСББ/ЖБК, управляючих та обслуговуючих компаній житлового фонду, приміщень та споруд, які отримують послуги з централізованого теплопостачання та підігріву води, відповідні мережі та технологічне обладнання.

**Керівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності**

**До 01.06.2023.**

1. Забезпечити організацію робіт з приведення в належний стан димових та вентиляційних каналів, внутрішньобудинкових систем газопостачання, герметизації будинкових вводів інженерних комунікацій.

Оформити в установленому порядку акт перевірки технічного стану димових та вентиляційних каналів і надати до Броварського відділення АТ «Київоблгаз».

**Керівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності**

**До 01.09.2023.**

1. Забезпечити підготовку в установленому порядку паспорти та акти готовності до опалювального періоду 2023/2024 року житлового фонду, приміщень та споруд відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду.

**Керівники підприємств, організацій, управляючих компаній, ОСББ/ЖБК, об’єктів соціально - культурного призначення, закладів охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, культури, закладів дошкільної, середньої, позашкільної освіти**

**До 24.09.2023.**

1. Забезпечити підготовку в установленому порядку акти стану готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період 2023/2024 року відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду.

**Керівників теплопостачальних підприємств і організацій незалежно від форм власності, які використовують природний газ для виробництва теплової енергії**

**До 24.09.2023.**

1. Забезпечити оперативну видачу дозволів на порушення об’єктів благоустрою при проведенні планових робіт з прокладання, ремонту та реконструкції теплових та інших інженерних мереж.

**Управління інспекції та контролю Броварської міської ради Броварського району Київської області**

**Постійно.**

1. Не допускати в охоронних зонах теплових та інших інженерних мереж розміщення гаражів, інших малих архітектурних форм, торгівельних об’єктів, зелених насаджень, стоянок автотранспорту, тощо. Вжити заходи щодо їх виносу (зносу) в разі несанкціонованого розміщення.

**Управління інспекції та контролю Броварської міської ради Броварського району Київської області**

**Постійно**

1. Забезпечити контроль за своєчасним відновленням благоустрою території після проведення аварійно – ремонтних робіт на інженерних мережах.

**Управління інспекції та контролю Броварської міської ради Броварського району Київської області**

**Постійно**

1. Забезпечити стовідсоткову готовність закладів освіти до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023/2024 року.

**Управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області**

**До 01 вересня 2023 року.**

1. Забезпечити своєчасне відновлення дорожнього покриття та газонів після виконання планових ремонтів та ліквідації аварійних пошкоджень.

**Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари – Благоустрій»**

**Постійно.**

1. Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), що може бути задіяна в очистці автодоріг від снігових заметів.

**Керівники комунальних підприємств**

**Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари – Благоустрій»**

**До 01 листопада 2023 року**

1. Забезпечити виконання заходів з енергозбереження щодо скорочення споживання природного газу, теплової та електричної енергії, шляхом впровадження менш енергоємного обладнання, сучасних ізоляційних матеріалів та передових технологій. Про виконану роботу інформувати управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області.

**Керівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності**

**Постійно.**

1. Забезпечити приведення тарифів на послуги з постачання теплової енергії у відповідність з витратами на їх виробництво.

**Надавачі послуг з теплопостачання**

**До 15.09.2023.**

1. Інформувати населення про стан підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року та необхідність ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, у тому числі через засоби масової інформації.

**Комунальні підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області**

**Управління забезпечення діяльності виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області**

**Постійно.**

1. Забезпечити коригування плану дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

**Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області**

**За потребою.**

Міський голова Ігор САПОЖКО