Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від 02.05.2023 № 311

П Л А Н  З А Х О Д І В

з підготовки господарського комплексу та об’єктів

соціально – культурного призначення на території Броварської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період

2023/2024 року

- Організувати роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально - культурного призначення на території Броварської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року.

Оперативний міський штаб

Постійно.

- Розробити та затвердити заходи з підготовки багатоквартирних будинків, об’єктів соціальної інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий  період  2023/2024 року.

Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності.

до 28.05.2023

- Вжити заходів щодо створення нормативних запасів паливно-мастильних, реагентів, посипкових матеріалів та інших матеріалів.

Керівники комунальних підприємств, ОСББ/ЖБК, управляючих компаній, Броварського районного підрозділу ПрАТ «Київобленерго», Броварського відділення АТ «Київоблгаз»

Постійно

- Проводити ремонтні роботи на автошляхах, забезпечувати організацію безперебійного та безпечного дорожнього руху на дорогах міста в осінньо-зимовий період 2023/2024 року.

Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари – Благоустрій»

Постійно.

- Забезпечити виконання у повному обсязі запланованих робіт у терміни зазначені в заходах та оперативно інформувати про це управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області.

Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності

Постійно.

- Забезпечити згідно з договорами своєчасне проведення у повному обсязі розрахунків за спожиті енергоносії та отримані послуги, вжити заходи щодо погашення заборгованості.

Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності

Згідно з умовами договору

- Забезпечити розроблення та затвердження графіків погашення заборгованості (у разі наявності) з оплати за спожиті енергоносії та природний газ.

Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності що надають послуги з теплопостачання та підігріву води

Протягом осінньо-зимового періоду 2023/2024 року.

- Провести обстеження спільно із суб’єктами господарювання усіх форм власності, установами бюджетної сфери, представниками ОСББ/ЖБК, управляючих та обслуговуючих компаній житлового фонду, приміщень та споруд, які отримують послуги з централізованого теплопостачання та підігріву води, відповідні мережі та технологічне обладнання.

Керівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності

До 01.06.2023.

- Забезпечити організацію робіт з приведення в належний стан димових та вентиляційних каналів, внутрішньобудинкових систем газопостачання, герметизації будинкових вводів інженерних комунікацій.

Оформити в установленому порядку акт перевірки технічного стану димових та вентиляційних каналів і надати до Броварського відділення                   АТ «Київоблгаз».

Керівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності

До 01.09.2023.

- Забезпечити підготовку в установленому порядку паспорти та акти готовності до опалювального періоду 2023/2024 року житлового фонду, приміщень та споруд відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду.

Керівники підприємств, організацій, управляючих компаній, ОСББ/ЖБК, об’єктів соціально - культурного призначення, закладів охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, культури, закладів дошкільної, середньої, позашкільної освіти

До 24.09.2023.

- Забезпечити підготовку в установленому порядку акти стану готовності теплового господарства до роботи  в опалювальний період 2023/2024 року відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду.

Керівників теплопостачальних підприємств і організацій незалежно від форм власності, які використовують природний газ для виробництва теплової енергії

До 24.09.2023.

- Забезпечити оперативну видачу дозволів на порушення об’єктів благоустрою при проведенні планових робіт з прокладання, ремонту та реконструкції теплових та інших інженерних мереж.

Управління інспекції та контролю Броварської міської ради Броварського району Київської області

Постійно.

- Не допускати в охоронних зонах теплових та інших інженерних мереж розміщення гаражів, інших малих архітектурних форм, торгівельних об’єктів, зелених насаджень, стоянок автотранспорту, тощо. Вжити заходи щодо їх виносу (зносу) в разі несанкціонованого розміщення.

Управління інспекції та контролю Броварської міської ради Броварського району Київської області

Постійно

- Забезпечити контроль за своєчасним відновленням благоустрою території після проведення аварійно – ремонтних робіт на інженерних мережах.

Управління інспекції та контролю Броварської міської ради Броварського району Київської області

Постійно

- Забезпечити стовідсоткову готовність закладів освіти до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023/2024 року.

Управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області

До 01 вересня 2023 року.

- Забезпечити своєчасне відновлення дорожнього покриття та газонів після виконання планових ремонтів та ліквідації аварійних пошкоджень.

Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари – Благоустрій»

Постійно.

- Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), що може бути задіяна в очистці автодоріг від снігових заметів.

Керівники комунальних підприємств

Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари – Благоустрій»

До 01 листопада 2023 року

- Забезпечити виконання заходів з енергозбереження щодо скорочення споживання природного газу, теплової та електричної енергії, шляхом впровадження менш енергоємного обладнання, сучасних ізоляційних матеріалів та передових технологій. Про виконану роботу інформувати управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області.

Керівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності

Постійно.

- Забезпечити приведення тарифів на послуги з постачання теплової енергії у відповідність з витратами на їх виробництво.

Надавачі послуг з теплопостачання

До 15.09.2023.

- Інформувати населення про стан підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року та необхідність ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, у тому числі через засоби масової інформації.

Комунальні підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області

Управління забезпечення діяльності виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області

Постійно.

- Забезпечити коригування плану дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району  Київської області

За потребою.

Міський голова						Ігор САПОЖКО