**Пояснювальна записка**

до проекту рішення**«Про внесення змін в Додаток 1 до «Програми будівництва, капітального ремонту, утримання об’єктів житлового фонду, благоустрою та соціально – культурного призначення**

**Броварської міської територіальної громади на 2019 – 2023 роки»»**

Пояснювальна записка підготовлена відповідно до ст. 20 Регламенту Броварської міської ради Броварського району Київської області VIII скликання.

1. **Обґрунтування необхідності прийняття рішення**

На реалізацію проектів для виконання робіт на об’єктах «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (тимчасове укриття) на території Броварського ліцею №1 Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул.Київська,153 в м. Бровари Броварського району Київської області .(ПКД по експертному звіту складає- «32 372,04» тис.грн.). та «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (тимчасове укриття) на території Броварського ліцею №4 ім. С.І. Олійника Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. С. Москаленка, 3-А в м. Бровари Броварського району Київської області» (ПКД по експертному звіту складає- «35 000,00» тис.грн.), «Капітальний ремонт з першого по технічний поверхи будівлі Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 по вул. Гагаріна, 23-А в м. Бровари Київської області" Коригування. Додаткові роботи.» (ПКД по експертному звіту складає «5 700,00» тис.грн), «Будівництво загальноосвітньої школи І ступеню по вул. Петлюри Симона (Черняховського), 17-Б в м. Бровари Київської області» (сума договору на виконання будівельних робіт становить «238 279,207» тис.грн.) збільшуємо видатки по заходу Програми «Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів» на суму «36 900,00» тис.грн.,

**2**. **Мета і шляхи її досягнення**

Побудувати споруди цивільного захисту (тимчасові укриття):

* на території Броварського ліцею №1 Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул.Київська,153;
* на території Броварського ліцею №4 ім. С.І. Олійника Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. С. Москаленка, 3-А в м. Бровари Броварського району Київської області.

Завершити капітальний ремонт з першого по технічний поверхи будівлі Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 по вул. Гагаріна, 23-А в м. Бровари Київської області, початок виконання якого з 2020 року та додаткові роботи по якому не були завершені. Для завершення капітального ремонту необхідно завершити роботи по утепленню фасаду з опорядженням декоративним розчином  та вентиляційних каналів без опорядження на технічному поверсі, виконати підсилення отворів техповерху, змонтувати протипожежні двері, виконати блискавкозахист будівлі, улаштування слухових вікон, карнизів, навішування водостічних труб, відливів, а також благоустрій території з відновленням проїздів,  площадки внутрішнього дворику  та озеленення.

Виконати договірні зобов’язання по проекту «Будівництво загальноосвітньої школи І ступеню по вул. Петлюри Симона (Черняховського), 17-Б в м. Бровари Київської області» по договору підряду №175/20 від 29.09.2020 року на суму 238 279,207 тис.грн. Залишок потреби для завершення договірних відносин складає 10 700 тис.грн.

**3. Правові аспекти**

Розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», постанова КМУ від 09.06.2021р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

1. **Фінансово -економічне обґрунтування**

Обсяг фінансування Програми становить «381 710,00»тис.грн.

1. **Прогноз результатів**

* побудувати споруди цивільного захисту (тимчасові укриття) на території Броварського ліцею №1 Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул.Київська,153 тана території Броварського ліцею №4 ім. С.І. Олійника Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. С.Москаленка, 3-А в м. Бровари Броварського району Київської області (фото презентації додаються); завершити капітальний ремонт з першого по технічний поверхи будівлі Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 по вул. Гагаріна, 23-А в м. Бровари Київської області, виконати договірні зобов’язання по проекту «Будівництво загальноосвітньої школи І ступеню по вул. Петлюри Симона (Черняховського), 17-Б в м. Бровари Київської області».

1. **Суб’єкт подання проекту рішення**

Управління будівництва, житлово – комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області, начальник Решетова С.І. 604-13, Дубініна Н.В. 46-110.

1. **Порівняльна таблиця тис.грн.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Заходи реалізації Програми** | було | зміни | стало | примітки |
|  | **Всього видатки** | **344 810,00** | **36 900,00** | **381 710,00** |  |
| **1.3.** | **Заклади освіти, культури, спорту та соціального призначення** | **81 530,00** | **36 900,00** | **118 430,00** |  |
| 1.3.6. | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об''єктів | 81 000,00 | 36 900,00 | 117 900,00 | *Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (тимчасове укриття) на території Броварського ліцею №1 Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул.Київська,153 в м.Бровари Броварського району Київської області – збільшити видатки на 5000,00 тис.грн.;*  *Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (тимчасове укриття) на території Броварського ліцею №4 ім.С.І.Олійника Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул.С.Москаленка, 3-А в м.Бровари Броварського району Київської област – збільшити видатки на 5000,00 тис.грн.;*  *Капітальний ремонт з першого по технічний поверхи будівлі Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 по вул.Гагаріна, 23-А в м.Бровари Київської області" Коригування. Додаткові роботи – збільшити видатки на 900,00 тис.грн.;*  *Будівництво загальноосвітньої школи І ступеню по вул. Петлюри Симона (Черняховського), 17-Б в м. Бровари Київської області – збільшити видатки на 26000,00 тис.грн*. |

Начальник управління

будівництва, житлово – комунального господарства,

інфраструктури та транспорту Світлана РЕШЕТОВА