**ПРОЕКТ** № ПВ-107

Додаток

до рішення виконавчого комітету Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

**Програма будівництва, реконструкції, капітального ремонту спортивних та**

 **дитячих майданчиків**

 **Броварської міської територіальної громади на 2023 -2027 роки**

 **2022**

**Паспорт**

 **Програми будівництва, реконструкції, капітального ремонту спортивних та дитячих майданчиків Броварської міської територіальної громади на 2023 -2027 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Управління будівництва, житлово – комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 2 | Правове забезпечення для розробки Програми | - підпункт 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; - наказ № 154 від 23.09.2003 року Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів» із змінами та доповненнями. |
| 3 | Розробник Програми | Управління будівництва, житлово – комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 4 | Відповідальний виконавець Програми  | Управління будівництва, житлово – комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області  |
| 5 | Термін реалізації Програми | 2023 -2027 роки |
| 7 | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | В межах коштів, передбачених бюджетом Броварської міської територіальної громади на відповідні роки та інших джерел фінансування, у відповідності до чинного законодавства |
| 8 | Загальний обсяг фінансування, необхідних для реалізації Програми | Коштів місцевого бюджету 75 355,0 тис. грн.  в т. .ч: - 2023 рік - 9 255,0 тис. грн. - 2024 рік - 13 800,0 тис. грн. - 2025 рік - 16 900,0 тис. грн. - 2026 рік - 20 100,0 тис. грн. - 2027 рік - 15 300,0 тис. грн. |

 **І. Загальні положення та визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма**

Основним завданням органів місцевого самоврядування є створення комфортних умов проживання на підпорядкованій території, покращення здоров’я населення усіх вікових категорій сприяння підвищенню його фізичної підготовки, профілактика правопорушень, створення для мешканців Броварської міської територіальної громади умов для змістовного дозвілля, зацікавленості мешканців заняттям спортом, оздоровчим відпочинком.

 Дітям необхідно створити кращі умови на початку життя, які б дозволяли їм бути фізично здоровими, розумово розвиненими, емоційно врівноваженими, соціально відповідальними та здатними набувати знання.

 На сьогоднішній день на території Броварської міської територіальної громади значна кількість встановленого ще під час будівництва житлових будинків ігрового та спортивного обладнання потребує повної або часткової заміни, а саме: понад 35 дитячих та 13 спортивних майданчиків. Значна частина дитячих ігрових, спортивно-ігрових та спортивних майданчиків, побудованих 20 – 30 років тому, морально застаріли і потребують модернізації. Незадовільною є ситуація в селі Требухів та в селі Княжичі, на території яких відсутні дитячі та спортивні майданчики, що відповідають сучасним нормам безпеки та вимогам часу.

 В рамках виконання «Цільової Програми з будівництва, реконструкції, встановлення та облаштування дитячих ігрових, спортивно-ігрових та спортивних майданчиків Броварської міської територіальної громади на 2018-2022 роки», затвердженої рішенням Броварської міської ради Київської області від 21.06.2018 року № 949-41-07 (зі змінами), за період 2018-2022 роки було проведено капітальний ремонт 5-ти спортивних та 4-ох дитячих майданчиків, здійснено будівництво інклюзивного дитячого ігрового майданчика в парку «Перемога» в м. Бровари, виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту 7-ми спортивних та 4-ох дитячих майданчиків. Цей показник є недостатнім і не задовольняє потреби мешканців Броварської міської територіальної громади.

 Необхідність розробки «Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту спортивних та дитячих майданчиків Броварської міської територіальної громади на 2023-2027 роки» є продиктованою потребою щодо реалізації наявних проектів, поступової заміни застарілих спортивних та дитячих майданчиків на нові, будівництво нових майданчиків.

**ІІ. Мета програми**

Головна мета Програми – формування у підростаючого покоління рухомої активності, створення належних умов для активного дозвілля та фізичного розвитку дітей, залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання.

Програма розроблена з метою будівництва нових та поступової заміни морально застарілих спортивних та дитячих майданчиків на нові, які відповідають сучасним вимогам та нормам безпеки.

**ІІІ. Заходи Програми**

 Основними заходами для забезпечення виконання Програми є:

 - розширення мережі спортивних та дитячих майданчиків на прибудинкових територіях багатоповерхівок та приватного сектору Броварської міської територіальної громади шляхом будівництва нових об’єктів, відновлення та дооснащення сучасним обладнанням дитячих і спортивних майданчиків, на яких кількість обладнання є недостатньою і не забезпечує потреби користувачів;

 - підготовка ділянок для розміщення ігрового та спортивного обладнання;

 - придбання безпечного та призначеного для всесезонного використання сертифікованого обладнання для встановлення та облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків згідно з діючими нормативами;

 - виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту дитячих ігрових та спортивних майданчиків з урахуванням встановлення супутніх з ними елементів благоустрою територій.

 **IV. Механізми реалізації Програми, обсяги та**

 **джерела фінансування Програми**

 Програма реалізується в межах загального обсягу видатків, передбачених в бюджеті Броварської міської територіальної громади на відповідні роки, з урахуванням реальної потреби в дитячих ігрових, спортивно-ігрових та спортивних майданчиках, а також за рахунок залучення позабюджетних коштів інвесторів, меценатів, громадських фондів, інших юридичних та фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України, шляхом спрямування коштів відповідним виконавцям.

 Головний розпорядник коштів – управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області.

 У ході реалізації Програми можливі коригування, пов’язані з фактичним надходженням коштів, уточненням обсягів робіт і виходячи з реальних можливостей бюджету.

 Прогнозований обсяг фінансового забезпечення Програми наведені у таблиці.

Прогнозоване фінансове забезпечення Програми

|  |  |
| --- | --- |
| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми | Етапи виконання програми, тис.грн |
| 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |
| Бюджет Броварської міської територіальної громади (всього) |   |   |   |   |   |
| Інші джерела фінансування | 9 255,0 | 13 800,0 | 16 900,0 | 20 100,0 | 15 300,0 |

**V. Очікувані результати від реалізації Програми**

 Виконання Програми дозволить забезпечити:

 - розвиток сфери фізичної культури і спорту, шляхом створення нових спортивних майданчиків та відновлення існуючих;

 - ефективну роботу з дітьми та молоддю за місцем проживання;

 - залучення дітей до активного оздоровлення, регулярних занять фізичною культурою та спортом;

 - змістовне дозвілля дітям всіх вікових груп та їхнім батькам;

 - встановлення сучасних дитячих ігрових та спортивних майданчиків на територіях парків, скверів та інших визначених місцях в населених пунктах Броварської міської територіальної громади;

 - сприятливі умови, що дають можливість дітям поза межами домівки та школи гратися та спілкуватися один з одним, пізнавати основні правила моральної та соціальної поведінки;

 - підвищення престижу сім’ї та сімейного відпочинку.

**VI. Координація за ходом виконання Програми**

 Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області.

 Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області несе відповідальність за якісне та своєчасне виконання заходів Програми, раціональне використання ліміту асигнувань, що виділяються на реалізацію Програми.

Міський голова Ігор САПОЖКО