Затверджено

розпорядженням  міського голови

від 28  жовтня  2021 року №219-ОД

ПОЛОЖЕННЯ

про  Групу реалізації проекту

«Реконструкція каналізаційних очисних споруд зі збільшенням пропускної потужності на земельній ділянці з кадастровим номером 3221284400:03:001:0027 в адміністративних межах Калинівської територіальної громади Броварського  району  Київської області»

1. Загальні положення

  - Група реалізації проекту (далі – ГРП) є групою, створеною при Броварській міській раді Броварського району Київської області (далі – Кінцевий Бенефіціар) для реалізації в рамках ПРМІУ проекту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд зі збільшенням пропускної потужності на земельній ділянці з кадастровим номером 3221284400:03:001:0027 в адміністративних межах Калинівської територіальної громади Броварського  району  Київської області», (далі – Проект), яка безпосередньо підпорядковується  заступнику міського голови з питань діяльності  виконавчих органів ради   Петру БАБИЧУ та координується  групою управління та підтримки проекту (далі – ГУПП).

  - ГРП у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Фінансовою угодою (проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України») між Україною та Європейським інвестиційним банком»,  іншими нормативно - правовими актами, рішеннями Броварської  міської ради Броварського району Київської області та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, операційним посібником  програми розвитку муніципальної інфраструктури (далі – ОПП), посібником із закупівель для проектів, що фінансуються Європейським інвестиційним банком та цим Положенням. ГРП у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, іншими національними нормативно-правовими актами.

  - ГРП здійснює свою діяльність відповідно до Плану заходів з реалізації Проекту та  доручень  заступника міського голови з питань діяльності  виконавчих органів ради   Петра БАБИЧА керівника ГРП, а також ГУПП.

2. Основні завдання Робочої групи

До основних завдань ГРП належить підготовка та реалізація Проекту від імені Кінцевого Бенефіціара, в тому числі, але не виключно:

- Планування діяльності в рамках реалізації Проекту.

- Здійснення заходів для підписання та належного виконання Кінцевим Бенефіціаром угод в рамках реалізації Проекту.

- Розроблення документації щодо Проекту.

- Здійснення заходів для залучення Кінцевим Бенефіціаром технічної допомоги.

- Проведення тендерних процедур.

- Здійснення фінансового менеджменту .

- Підготовка документів, необхідних для виділення / вибірки коштів.

- Забезпечення підготовки платіжних та супровідних документів.

- Адміністрування Проекту, моніторинг його реалізації.

- Забезпечення належного нагляду за виконанням робіт .

- Забезпечення прийняття об’єктів / обладнання, товарів після їх завершення / поставки.

- Звітування про результати реалізації Проекту.

- Виконання інших завдань, необхідних для ефективної реалізації Проекту.

3. Функції Робочої групи

ГРП відповідно до покладених на неї завдань:

  - розробляє та погоджує з Кінцевим Бенефіціаром і ГУПП  коротко-, середньо- та довгострокові плани з реалізації Проекту, в т. ч., але не виключно, Плану заходів з реалізації Проекту, плану закупівель ТП, плану закупівель товарів, робіт, послуг, Плану екологічного та соціального менеджменту тощо, як це передбачено ОПП;

  - забезпечує належне виконання заходів, передбачених затвердженими планами;

  - готує запити на технічну підтримку;

  - готує звіти про виконання затверджених планів, пояснення причин відхилення та обґрунтовані пропозиції щодо їх коригування (у разі необхідності);

  - організовує проведення публічних заходів, в тому числі громадських обговорень / слухань у разі необхідності;

  - опрацьовує та здійснює підготовку до підписання проектів угод, що укладаються в рамках реалізації Проекту, в т. ч., але не виключно, Угоди про передачу коштів позики, угод про надання технічної підтримки, угод з проектантами, підрядниками, експертами, що залучаються до реалізації Проекту, та інших угод, що можуть укладатися в рамках реалізації Проекту;

  - здійснює заходи, необхідні для належного виконання Кінцевим Бенефіціаром угод, укладених в рамках реалізації Проекту;

  - забезпечує підготовку технічного завдання на підготовку документації щодо Проекту, в т. ч. проектної;

  - здійснює заходи, необхідні для проведення експертизи документації щодо Проекту, її погодження, затвердження та ін. (у разі необхідності);

  - забезпечує підготовку технічного завдання для закупівель консалтингових послуг;

  - готує (забезпечує нагляд за підготовкою) тендерної документації щодо закупівель товарів, робіт,  послуг;

  - надає відповіді і технічні роз’яснення в протягом тендерного періоду;

  - організовує відвідування майданчику (об’єкту) та проведення роз’яснювальних зустрічей з учасниками тендеру;

  - забезпечує проведення належного оцінювання тендерних пропозицій, підготовку та погодження звіту про його результати;

  - розробляє та забезпечує погодження і актуалізацію бюджету Проекту;

  - забезпечує підготовку та актуалізацію у разі необхідності документів, необхідних для відкриття та ведення Рахунку Проекту;

  - готує графіки платежів, прогнози руху грошових коштів і виплат в рамках Проекту, а також іншої інформації, необхідної для оцінки і планування покриття капітальних потреб в рамках реалізації Проекту;

  - забезпечує проведення розрахунків / пропозицій щодо сум, необхідних для сплати ПДВ та/або будь-яких інших податків / митних зборів;

  - готує пропозиції щодо сум, які мають бути передбачені у місцевому та/або державному бюджетах для забезпечення реалізації Проекту;

  - проводить перевірку відповідності виставлених підрядником рахунків-фактур умовам підписаної з ним угоди;

  - готує та забезпечує підписання Кінцевим Бенефіціаром платіжних доручень та відповідних супровідних документів, а також їх доопрацювання / доповнення у разі необхідності;

  - забезпечує ведення в установленому порядку бухгалтерського обліку в рамках Проекту;

  - здійснює моніторинг впровадження Проекту, оцінка прогресу виконання угод, аналіз причин відхилення (у разі наявності);

  - готує аналітичні матеріали щодо поточного стану Проекту, пропозиції щодо підвищення ефективності його реалізації;

  - завчасно інформує Кінцевого Бенефіціара та ГУПП про ризики неналежної реалізації Проекту;

  - забезпечує затвердження змін в рамках Проекту у разі необхідності;

  - переглядає звіти Підрядника;

  - забезпечує підготовку звітів щодо Проекту з метою належного виконання вимог Фінансової угоди, ОПП, нормативно-правових актів, що регулюють реалізацію спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів;

  - сприяє проведенню перевірок та аудитів діяльності в рамках Проекту, в т. ч., але не виключно аудиту Рахунків Проекту, забезпечує підготовку документів, необхідних для покриття витрат на проведення аудитів;

  - сприяє проведенню авторського, технічного наглядів;

  - здійснює заходи з метою забезпечення дотримання техніки безпеки під час робіт на будівельному майданчику та мінімізації негативних наслідків робіт для навколишнього та соціального середовища;

  - готує відповіді на запити підрядника, Кінцевого Бенефіціара, ГУПП та інших зацікавлених сторін, в т .ч., але не виключно відповіді на заяви про порушення та дефекти в рамках Проекту, непередбачені технічні проблеми та претензії, інші заяви та скарги фізичних чи юридичних осіб з питань реалізації Проекту;

  - забезпечує переклад документів щодо Проекту з / на англійську мову у разі необхідності;

  - організовує робочі зустрічі, наради з питань реалізації Проекту;

  - забезпечує належне управління документообігом в рамках реалізації Проекту, підготовку, зберігання та архівування документів з урахуванням вимог ОПП, інструкції з діловодства Кінцевого Бенефіціара  тощо;

  - здійснює іншу діяльність, що може бути необхідною в рамках реалізації Проекту.

4. Права Робочої групи:

З метою забезпечення належного виконання покладених на неї завдань ГРП має право:

4.1. За погодженням з заступником міського голови з питань діяльності  виконавчих органів ради  залучати до роботи спеціалістів виконавчих органів Броварської міської ради Броварського району Київської області, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників ГУПП, інших експертів у разі необхідності.

4.2. Одержувати від Кінцевого Бенефіціара, виконавчих органів Броварської міської ради Броварського району Київської області,  підприємств, установ, організацій, а також ГУПП інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

4.3. Ініціювати / проводити наради з питань, що стосуються виконання покладених на ГРП завдань;

4.4. Брати участь у нарадах / семінарах / тренінгових програмах з питань, що стосуються виконання покладених на ГРП завдань;

4.5. Представляти  Кінцевого Бенефіціара у разі розгляду питань, що стосуються виконання покладених на ГРП завдань.

5.    Склад та керівництво діяльністю ГРП

5.1. Склад ГРП визначається розпорядженням  міського голови, таким чином, щоб забезпечити ефективну реалізацію Проекту з урахуванням його прогресу та потреб.

5.2.  До складу ГРП можуть входити, зокрема, але не виключно: керівник ГРП, заступник керівника ГРП, спеціаліст (-и) із закупівель, інженер (-и), спеціаліст з моніторингу та оцінки, спеціаліст з екології, спеціаліст з фінансового управління, бухгалтер, асистент Проекту, інші коротко- та середньострокові консультанти у разі необхідності тощо.

5.3. Особовий склад ГРП після погодження ГУПП затверджується розпорядженням  Броварського міського голови. Зміни до особового складу ГРП вносяться у порядку, встановленому для його затвердження.

5.4.  Керівник  ГРП:

- здійснює керівництво діяльністю ГРП, несе персональну відповідальність за виконання покладених на ГРП завдань; забезпечує комунікацію з Кінцевим Бенефіціаром, ГУПП та іншими зацікавленими сторонами;

- організовує роботу з добору інших членів ГРП;

- забезпечує розподіл обов'язків між членами ГРП таким чином, щоб забезпечити належне виконання покладених на ГРП завдань;

-  підписує вихідні документи від імені ГРП;

- забезпечує перегляд, проставлення резолюцій та контроль за належною реалізацією вхідних документів;

- забезпечує коротко- та довгострокове планування в рамках реалізації Проекту;

- здійснює моніторинг та забезпечує виконання заходів щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи ГРП і реалізації  Проекту;

- виконує інші завдання, що виникають в ході реалізації проекту.

- Відповідальність

6.1. Керівник ГРП несе персональну відповідальність за неналежне виконання покладених на нього завдань за поданням  керівника ГУПП;

6.2. Члени ГРП несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на них завдань за поданням керівника ГРП або керівника ГУПП.

Міський голова                                                     Ігор САПОЖКО