Додаток 1

до рішення виконкому

Броварської міської ради

Від 11.04.2017 № 239

З А Х О Д И

з підготовки господарського комплексу та об’єктів

соціально – культурного призначення м. Бровари до роботи

в осінньо-зимовий період 2017/2018 років

| № | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організувати роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально - культурного призначення м. Бровари до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 років | постійно | Оперативний міський штаб |
| 2 | Розробити заходи щодо роботи з підготовки об’єктів які знаходяться у віданні підприємств установ організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 років та надати їх на затвердження оперативного міського штабу | до 01.05.2017 | Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності комунальне підприємство Броварської міської «Броваритепловодоенергія |
| 3 | Забезпечити необхідні запаси матеріально–технічних ресурсів для стабільної роботи ремонтних служб у осінньо-зимовий період 2017/2018 років | постійно | Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності |
| 4 | Забезпечити виконання у повному обсязі запланованих робіт у зазначені в заходах терміни та оперативно інформувати про це управління житлово – комунального господарства | постійно до початку опалювального сезону | Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності |
| 5 | Забезпечити стовідсотково згідно з договорами своєчасне проведення у повному обсязі розрахунків за спожиті енергоносії та отримані послуги та вжити заходів щодо погашення заборгованості з їх оплати | постійно | Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності |
| 6 | Обстежити спільно з власниками та балансоутримувачами житлового фонду, приміщень та споруд, які отримують послуги з централізованого теплопостачання та підігріву води, відповідні мережі та технологічне обладнання. | до 01.07.2017 | комунальне підприємство Броварської міської «Броваритепловодоенергія»: |
| 7 | Розроблення та погодження з Броварським районним управління ГУ ДСНС України у Київській області оперативних планів спільних дій , щодо локалізації та ліквідації аварій у системах тепло, - водопостачання і водовідведення. | до 01.06.2017 | комунальне підприємство Броварської міської «Броваритепловодоенергія |
| 8 | Проводити інформування населення про стан розрахунків за спожиті енергоносії та хід підготовки до опалювального періоду 2017/2018 років | постійно | комунальне підприємство Броварської міської «Броваритепловодоенергія» |
| 9 | Забезпечити проведення розрахунків за спожитий природний газ з ДК «Газ України» | постійно | Теплопостачальні організації |
| 10 | Забезпечити оперативну видачу дозволів на порушення об’єктів благоустрою при проведення планових робіт з прокладання, ремонту та реконструкції теплових та інших інженерних мереж. | постійно | Спеціальний відділ по контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста |
| 11 | Не допускати розміщення в охоронних зонах теплових та інших інженерних мереж гаражів, інших малих архітектурних форм, торгівельних об’єктів, зелених насаджень, стоянок автотранспорту, тощо. Вжити заходи щодо їх виносу (зносу) в разі несанкціонованого розміщення. | постійно | Спеціальний відділ по контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста |
| 12 | Забезпечити, після виконання планових ремонтів та ліквідації аварійних пошкоджень, своєчасне відновлення дорожнього об"єктів благоустрою | постійно | Підприємствам, що експлуатують інженерні мережі, |
| 13 | Забезпечити своечасне звітування оперативному міському штабу про хід виконання затверджених заходів |  | Керівники підприємств, установ та організацій |
| 14 | Розглянути питання про стан підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально - культурного призначення м. Бровари до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 років на засіданні виконкому | вересень | Управління житлово-комунального господарства |
| 15 | Забезпечити розроблення та затвердження графіків погашення заборгованості ( у разі наявності) з оплати за спожитий природний газ | протягом осінньо-зимового періоду 2017/2018 років | Керівники підприємств міста, що надають послуги з теплопостачання та підігріву води |
| 16 | Забезпечити виконання заходів з енергозбереження щодо скорочення споживання природного газу, теплової та електричної енергії, шляхом впровадження менш енергоємного обладнання, сучасних ізоляційних матеріалів та передових технологій. Про виконану роботу інформувати управління житлово – комунального господарства | постійно | Керівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності |
| 17 | Вжити заходів щодо створення нормативних запасів палива, реагентів, піско-соляної суміші та інших матеріалів. | постійно | Керівники комунальних підприємств, ОСББ, Відомче житло, Броварський районний підрозділ ЗАТ "АЕС Київобленерго", Філія газового господарства. |
| 18 | Забезпечити контроль за виконанням завдань з енергозбереження щодо скорочення споживання природного газу та електроенергії і впровадження прогресивних технологій та обладнання для ефективного його використання | постійно | Управління економіки Броварської міської ради |
| 19 | Забезпечити приведення в належний стан димових і вентиляційних каналів та внутрішньобудинкових систем газопостачання, герметизацію вводів інженерних комунікацій у будинки | до 01.09.2017 | Керівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності |
| 20 | Організувати постійне інформування населення про стан розрахунків за спожиті енергоносії та хід підготовки до опалювального періоду 2017/2018 років. Особливу увагу приділити зверненням до мешканців міста щодо необхідності економного споживання теплової енергії та води (особливо в години максимального навантаження), а також, утеплення квартир, вікон, сходових клітин, вхідних дверей та виходів на горища, необхідності своєчасної сплати боргів за спожиту теплову енергію. | Постійно | Комунальні підприємства Броварської міської ради, КП БМР "Броваритепловодоенергія" відділ інформаційного забезпечення та господарської діяльності Управління економіки Броварської міської ради Управління житлово – комунального господарства |

Керуючий  справами виконкому                                                     К.В.Кузнєцов