СХВАЛЕНО"

рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради

від "20" червня 2017 року № 381

П Р О Г Р А М А

ОХОРОНИ   НАВКОЛИШНЬОГО   ПРИРОДНОГО   СЕРЕДОВИЩА   В        М. БРОВАРИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2017 – 2019 РОКИ

БРОВАРИ – 2017

ЗМІСТ

стор.

ВСТУП                                                                                   3

1. Паспорт програми.                                                                            4

2. Загальна характеристика існуючого стану каналізаційних          5

очисних споруд , розташованих на землях Красилівської

сільської ради Броварського району Київської області.

3. Мета та основні завдання Програми.                                              6

4. Основні напрямки та заходи з виконання Програми.                    6

5. Обсяги та джерела фінансування Програми.                                  7

6. Терміни та етапи реалізації Програми.                                            7

Додаток до Програми: Ресурсне забезпечення до "Програми охорони навколишнього природного середовища в м. Бровари Київської області на 2017-2019 роки".

Вступ

Загострення соціальних, економічних та екологічних проблем обумовлює актуальність впровадження в місті та районі принципів та засад сталого розвитку. Сталим є розвиток, який задовольняє потреби сучасності, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти їх потреби. Пріоритетним напрямком сталого розвитку в місті та районі є забезпечення  гармонійних суспільних відносин, а також екологічного врівноваженого і збалансованого співіснування людей в умовах повноцінного навколишнього природного середовища.

Першочергова увага до охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення – невід’ємна умова сталого розвитку регіону і країни в цілому. Саме тому на території міста та району повинна здійснюватися політика, спрямована на досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи.

Соціально-економічний розвиток міста тісно і нерозривно пов'язаний з екологічним станом довкілля, наявністю екологічних проблем та ризиків.

У зв’язку з цим, метою розробки Програми є збільшення продуктивності очисних споруд, підвищення рівня безпеки життя і здоров’я людей, майна та навколишнього природного середовища .

1. Паспорт Програми

| 1.1 | Ініціатор розроблення Програми | Броварська міська рада. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Розробник Програми | Відділ капітального будівництва Броварської міської ради. |
| 1.3 | Відповідальний виконавець Програми | Фінансове управління Броварської міської ради, виконавчий комітет Броварської міської ради, відділ капітального будівництва Броварської міської ради. |
| 1.4 | Учасники Програми | Виконавчий комітет Броварської міської ради. |
| 1.5 | Термін реалізації Програми | 2017рік - 2019 рік. |
| 1.6 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, з них | Всього - 137612,212 тис. грн. 2017 рік - 45433,780 тис. грн. 2018 рік - 45433,780 тис. грн. 2019 рік - 46744,600 тис. грн. |
| 1.6.1 | Коштів державного фонду охорони навколишнього природного середовища | Всього - 123851,000 тис. грн. 2017 рік - 40890,400 тис. грн. 2018 рік - 40890,400 тис. грн. 2019 рік - 42070,140 тис. грн. |
| 1.6.2 | Коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища | Всього - 0,000 тис. грн. 2017 рік - 0,000 тис. грн. 2018 рік - 0,000 тис. грн. 2019 рік - 0,000 тис. грн. |
| 1.6.3 | Кошти місцевого бюджету | Всього - 13761,220 тис. грн. 2017 рік - 4543,380 тис. грн. 2018 рік - 4543,380 тис. грн. 2019 рік - 4674,460 тис. грн. |
| 1.6.4 | Кошти інших джерел не заборонених чинним законодавством | Всього - 0,000 тис. грн. |

2. Загальна характеристика існуючого стану каналізаційних очисних споруд, розташованих на землях Красилівської сільської ради Броварського  району  Київської області

Каналізаційні очисні споруди розташовані на землях Красилівської сільської ради, Броварського району Київської області на площі 125000м2. В радіусі 400м навколо очисних споруд відсутня житлова забудова, установи громадського харчування та інше.  Очисні споруди в м. Бровари є фізично застарілими. І черга побудованих каналізаційних очисних споруд в районі Красилівського каналу була здана в експлуатацію у 1982 році, ІІ черга – у 1990 році.

На сьогоднішній день в місті Бровари недостатня пропускна здатність існуючих очисних споруд в зв’язку із введенням в експлуатацію нових житлових районів  (необхідності очистки стічних вод перед скидом у водойму р. Красилівка). Р. Красилівка є правою притокою р. Трубіж, яка протікає в межах Бобровицького і Козелецького районів Чернігівської області та Броварського, Баришевського й Переяслав-Хмельницького районів Київської області.  Р. Трубіж є лівою притокою Дніпра (впадає у Канівське водосховище).

Інтенсивна забудова міста за період з 2000-2016 роки призвела до значного збільшення чисельності мешканців, навантаження на побудовані інженерні мережі та необхідності в збільшенні потужності існуючої інженерної інфраструктури міста Бровари Київської області. Пропускна спроможність наявних споруд розрахована на 22000,0м куб/добу. Фактичне ж надходження складає  37000,0м  куб/добу, з яких 15000,0м куб/добу стічних вод подається від нових житлових масивів  ІV житлового району.

В зв’язку з невідповідністю існуючих каналізаційних очисних споруд проекту і технології очистки відсутнє знезаражування усієї витрати стічних вод. Для подальшої їх експлуатації попередні проектні рішення і фактичний стан очисних споруд не відповідають чинним положенням законодавства, вимогам будівельних норм та нормативних документів.

Впровадження проектних ідей дозволить збільшити продуктивність каналізаційних очисних споруд з 22000м3 до3700м3 не за рахунок збільшення земельної ділянки, а за рахунок реконструкції існуючих очисних споруд з впровадженням новітніх технологій та постійним лабораторним контролем якості очищених стічних вод на всіх етапах очистки.

Не вирішення питання реконструкції каналізаційних очисних споруд призведе до екологічної небезпеки в місті та районі.

3.  Мета та основні завдання Програми

Метою програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню збільшення продуктивності каналізаційних очисних споруд, підвищення рівня якості очищених вод, що скидають в водний басейн річок Київської області та можливість приєднання багатоквартирних житлових масивів до системи водовідведення міста.

Передбачається розв’язати такі основні завдання:

- забезпечення максимальної пропускної спроможності каналізаційних очисних споруд шляхом використання нових сучасних високоефективних технологічних рішень та обладнання;

- оснащення лабораторії здійснення контролю якості стічних вод на всіх етапах очистки сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;

- удосконалення нормативно-методичного, організаційного, інформаційного  та іншого забезпечення у сфері очистки господарчо-побутових відходів стічних вод;

- забезпечення контролю за діючими каналізаційними очисними спорудами для запобіганню шкідливого впливу на довкілля та здоров’я людини.

Проблеми, які мають місце у сфері очистки господарчо-побутових відходів стічних вод потребують негайного розв’язання та фінансування і повинні вирішуватися комплексно, тобто за рахунок усіх можливих джерел фінансування не заборонених діючим законодавством (державні, місцеві бюджети, кошти підприємств, установ, організацій та інших фондів фінансування).

4. Основні напрямки та заходи з виконання Програми

Виконання Програми очистки господарчо-побутових відходів стічних вод дасть змогу:

- зменшити шкідливий вплив господарчо-побутових відходів стічних вод на навколишнє природне середовища та здоров’я людини;

- підвищити якість очищення стічних вод;

- забезпечити утилізацію осадів, що утворюються під час очищення стічних вод;

- унеможливити забруднення ґрунтів, зараження поверхневих та підземних вод отруйними хімічними речовинами;

- поліпшити санітарну, епідемічну та екологічну ситуацію в м. Бровари та Броварському районі Київської області;

- забезпечити населення якісними житлово-комунальними послугами;

- впровадити новітні  технології із застосуванням сучасного обладнання   у сфері очистки господарчо-побутових відходів стічних вод;

- подовжити корисний термін дії існуючих очисних споруд за рахунок збільшення потужності.

5. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного фонду охорони навколишнього природного середовища та коштів місцевого бюджету, виходячи з його реальної можливості на умовах  співфінансування.

Обсяг фінансування на реалізацію заходів Програми становить всього      137 612,212 тис. грн., в тому числі державного фонду охорони навколишнього природного середовища – 12 3851,000 тис. грн., місцевого бюджету –                        13 761,220 тис. грн.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку до Програми.

- Термін та етапи реалізації Програми

Термін дії Програми – 2017- 2019 роки.

Виконуючий обов’язки

міського голови –

заступник міського голови 			Г. П. Голубовський