Довідка про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Бровари за І півріччя 2016 року.

На виконання основних завдань «Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року», «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2016 рік», «Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Бровари  на 2016 рік», розпоряджень та доручень голови Київської обласної державної адміністрації, власних рішень та розпоряджень, виконавчий комітет Броварської міської ради повідомляє, що у місті Бровари протягом І півріччя 2016 року проведена відповідна робота для покращення ситуації, як в економічній так і в соціальній сфері.

1.СОЦІАЛЬНА СФЕРА.

1.1. Демографічний розвиток.

Протягом поточного року зберігається позитивна тенденція щодо чисельності населення, як за рахунок міграційних процесів, так і за рахунок природного приросту населення. За останніми статистичними даними, станом на 01.07.2016 року чисельність постійного населення складає 100336 осіб. За січень-червні поточного року в м. Бровари народилося 545 дітей. Кількість померлих жителів у січні – червні 466 осіб. Природний приріст - 79 осіб, міграційний приріст - 207 осіб.

Чисельність постійного населення, осіб

З метою підтримки та вирішення проблем дітей, молоді, молодих сімей протягом І півріччя 2016 року реалізовувались заходи по виконанню міських програм, а саме: «Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2016-2017 роки» та  «Міської  комплексної програми «Назустріч дітям» на 2010-2017 роки».

В результаті виконання протягом І півріччя 2016 року заходів, передбачених міською комплексною програмою «Назустріч дітям»:

- службою у справах дітей та сім`ї  створений та ведеться електронний банк даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, і громадян України, які бажають взяти їх на виховання. Сформована  єдина інформаційно-аналітична системи «Діти» (ЄІАС «Діти»), оформлені особові справи дітей зазначених категорій відповідно до нормативних вимог.

На обліку служби у справах дітей та сім’ї Броварської міської ради, перебуває 36 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Систематично здійснюється перевірка умов утримання дітей у таких сім’ях. З початку 2016 р. службою у справах дітей та сім’ї  проведено 36 обстежень житлово-побутових умов проживання дітей. Розроблені та затверджені на комісії з питань захисту прав дитини індивідуальні плани соціального захисту цих сімей.

Станом на 01.07.2016 року на первинному обліку служби у справах дітей та сім’ї перебуває 135 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них: 90 дітей виховуються в сім'ях опікунів чи піклувальників, 12 дітей виховуються у прийомних сім'ях,  24 у дитячих будинках сімейного типу, 1 дитина за станом здоров`я виховується в дитячому будинку-інтернаті системи Міністерства соціальної політики, 1 дитиа в ЦФПР. Тобто 93 % дітей влаштовані в сімейні форми виховання.

З початку 2016 року 10 дітей набули статусу дитини, позбавленої батьківського піклування.

З початку 2016 року усиновлено три дитини позбавлені батьківського піклування громадянами України, усиновлень іноземними громадянами не було.

31 дитина, перебуває на місцевому обліку служби у справах дітей та сім’ї як такі, що можуть бути усиновлені.

Станом на 01.07.2016 року на обліку кандидатів в усиновлювачі перебувають 16 сімей і одна особа.

З початку 2016 року призначено опіку (піклування) над 4 дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

В м. Бровари функціонує 4 прийомних сімей, в яких станом на 01.07.2016 р. виховуються 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених піклування, та одна особа з числа дітей, позбавлених батьківського піклування.

Станом на 01.07.2016 в м. Бровари функціонує 6 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 38 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

В цілому «Міську  комплексну програму «Назустріч дітям» на 2010-2017 роки» у І  півріччі 2015 році профінансовано на суму  104,8 тис. грн.

«Програма відпочинку та оздоровлення дітей на період 2016 – 2018 рр.».

До проведення літнього відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки у І півріччі 2016 року виділено із місцевого бюджету кошти у сумі 47,0 тис. грн., на придбання 4 путівок «Матері та дитини» для дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення (діти-інваліди).

Станом на 01.07.2016 року  придбано 222 путівки в ДОТ «Веселка» (Херсонська обл., м. Скадовськ), 90 путівок в ДОТ «Сонячний берег» (Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н), також планується придбати 90 путівок в дитячі табори, які розташовані на території Закарпатської та Івано-Франківської обл.

В період з 27.06 по 14.07.2016р. в ДОТ «Веселка» поїхала група дітей у кількості 100 чоловік, з них 35 дітей учасників бойових дій.

Загалом протягом І півріччя 2016 року програму профінансовано на  суму 365,7 тис. грн.

1.2. Зайнятість населення та ринок праці.

Протягом 1 півріччя 2016 року з питань отримання соціальних послуг до центру звернулося 984 мешканців міста (на 97 осіб менше ніж в 1 півріччі 2015 року), з яких 511 особам надано статус безробітного (на 209 осіб менше в порівнянні з минулим роком). Всього з початку 2016 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 1742 мешканці м. Бровари, з них 1237 осіб мали статус безробітного (за відповідний період 2015 року, перебувало 1948 мешканців, з них 1389 осіб мали статус безробітного).

За січень-червень 2016 року за сприянням центру зайнятості на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовано 526 осіб (за відповідний період минулого року – 514 осіб).  7 осіб працевлаштовано шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності в сумі понад 141 тис.грн. (в 2015 році 14 осіб  - в сумі понад 341 тис.грн.)

Рівень працевлаштування по м.Бровари за 1 півріччя 2016 року становить 42,5%, за 1 півріччя 2015року – 26,4%.

Станом на 01.07.2016р. у Броварському центрі зайнятості перебуває на обліку з числа безробітних 490 осіб (на 01.07.2015р. – 732 особи), з них 322 чол. або 65,7% складають жінки, 169 чол. (34,5%)  - молодь у віці до 35 років, 136 чол.(27,8%) – особи, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.

Перебуває на обліку в Броварському міськрайонному центрі зайнятості, осіб

На професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації з початку 2016 року направлено 54 мешканці міста, з них 39 жінок, 23 особи у віці до 35 років. Всього в 1 півріччі 2016 року за направленням центру зайнятості навчалося 94 особи. (в 1 півріччі 2015 року навчалося 97 осіб).

За звітний період в оплачуваних громадських роботах та інших тимчасових роботах приймали участь 165 осіб, з них 114 жінок, 61 особа у віці до 35 років. (в 1 півріччі 2015 року – 176 осіб).

Протягом  звітного періоду центром зайнятості було проведено 265  профінформаційних та профконсультаційних групових та масових заходи для населення, в тому числі: 2 - День відкритих дверей, 7 міні – ярмарки вакансій, 22 – презентації роботодавця.

З метою поінформованості роботодавців та укомплектування кадрами підприємств центром  зайнятості протягом 1 півріччя 2016 року проведено 32 семінари для роботодавців регіону. Загалом 272 представника роботодавця отримали вичерпані відповіді та консультації щодо застосування закону про зайнятість та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, стан, основні тенденції і процеси на локальному ринку праці, умов перебування на обліку безробітних. Протягом звітного періоду спеціалістами центру зайнятості відвідано 82 роботодавця регіону.

Станом на 01.07.2016 року від підприємств, установ та організацій регіону потреба в робочих місць становить 191 (станом на 01.07.2015р. – 172).

1.3. Заробітна плата, пенсії.

За останніми статистичними даними, середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у  місті Бровари у І півріччі 2016 року склала 4915 грн., що становить  100,5 % до середнього рівня по області та на 33,8 % більше, ніж  за відповідний період минулого року. Серед підприємств «основного кола» найвищий рівень середньої заробітної плати - на ДП «Зееландія», ТОВ «Алютех-К», ТОВ «Алюпласт Україна», ТОВ «Орієнтир буд елемент» та на ТОВ «Сілган метал пекеджинг Бровари».

Динаміка зростання середньомісячної заробітної плати по м.Бровари, грн.

За статистичними даними, станом на 01.07.2016 року заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах м. Бровари становить: 3852,0 тис. грн. перед 231 особою - ДП «Завод порошкової металургії» та 69,0 тис. грн. перед 8 особами - ДП „Радіо передавальний центр”.

Протягом січня – червня 2016 року в місті відбулося три  засідання комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків та інших надходжень, виплати заробітної плати, пенсій, стипендій і інших соціальних виплат, на яких заслухано 5 керівників підприємств-боржників щодо перспектив погашення існуючої заборгованості із заробітної плати, боргу до Пенсійного фонду України та податковій заборгованості.

Крім того, розпорядженням міського голови  Сапожка І.В. від 22.12.11 р. № 362 створена робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення м. Бровари. Протягом І півріччя 2016 року проведено 3 засідання робочої групи, на яких заслухано 27 керівників підприємств міста з задекларованою заробітною платою на підприємстві нижче, ніж встановлено законодавством. На засіданні також наголошувалось на необхідності легалізації робочих місць на підприємствах. У разі не дотримання керівниками підприємств вимог чинного законодавства щодо оплати праці, на таких підприємствах  будуть проведені перевірки контролюючими органами.

У місті Бровари проживає  25635 пенсіонерів, середній розмір пенсії 1968,35 грн.

Зокрема,  по місту Бровари  протягом І півріччя 2016 року призначено 418 нових пенсій, проведено 1098 перерахунків пенсій за зверненнями громадян. 17 осіб звернулося за призначенням пенсії за особливі заслуги  перед  Батьківщиною.

Протягом  1 півріччя  2016 року до бюджету управління Пенсійного фонду у Бровари та Броварському районі  надійшло 377,97 млн. грн.,в т.ч.  ЄСВ – 177,3 млн. грн., власних надходжень – 2,8 млн. грн.  По доходній частині бюджет виконано на  83,97%, а по власним коштам на 131,91%.

Середній розмір пенсії за віком становить 1753,81 грн., пенсії по інвалідності 2066,10  грн.,  по втраті годувальника – 1550,65 грн., за вислугу років – 1734,76 грн.,  соціальної пенсії –  1155,75 грн.,  довічне утримання суддів – 18602,00 грн.

Із загального числа пенсіонерів 11600  – працюючі пенсіонери, середній розмір їх пенсії становить 1840,88 грн. (на 62,83 грн. більше від середнього розміру по управлінню ПФ в м.Бровари та Броварському районі).

За звітний період прийнято на облік  227 пенсійних справ.

Станом на 01.07.2016 року до управління звернулося 2237 громадян, які тимчасово переселилися з Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя.

Зокрема із заявами про переведення пенсійних справ за місцем тимчасового перебування звернулося 2156 осіб, відповідно до яких направлені запити пенсійних справ та взято на облік 2091 громадянина.

Пенсія виплачується своєчасно, заборгованості з виплати пенсій немає.

1.4. Соціальний захист населення.

Питанням соціального захисту населення міста приділяється постійна увага. Станом на 01.07.2016 року  на обліку  в управлінні  соціального захисту населення перебуває 6157 одержувачів соціальних допомог. За рахунок коштів державного бюджету протягом І півріччя 2016 року  профінансовано державних соціальних допомог на суму 47076,3 тис.грн.

З метою підтримки найбільш вразливих та соціально незахищених верств населення, в рамках міської Програми «З турботою про кожного», за рахунок коштів місцевого бюджету за 6 місяців 2016 року профінансовано 1619,4 тис.грн.

Значна увага приділяється покращенню соціально – побутових умов ветеранів війни та праці, інвалідів загального захворювання. Так, протягом звітного періоду з приводу надання матеріальної допомоги звернулося 104 мешканців міста.

Видано 27 санаторно – курортних  путівок ветеранам війни і праці та інвалідам  загального захворювання. Нові посвідчення ветеранів війни та праці  отримали  319 чоловік.

Протягом звітного періоду 129 сім’ям, згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»  було виплачено 1666,6 тис. грн. державної соціальної допомоги.

Станом на 01.07.2016 р. було виплачено 1033,9  тис. грн. соціальної допомоги на дітей та грошового забезпечення батькам-вихователям та прийомним батькам.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. № 505 «Порядок надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» на обліку станом на 01.07.2016 р. 1127 сімей отримують адресну допомогу.

З початку року профінансовано 9488,8 тис.грн. Заборгованість на 01.07.2016 року складає 430,3 тис.грн.

Надано пільг на ЖКП інвалідам загального захворювання, інвалідам по зору та почесним громадянам м. Бровари на суму 817,5 тис. грн.

За перевезення пільгових категорій населення нараховано 68,7 тис.грн.

Велика увага приділяється покращенню соціально – побутових умов ветеранів війни та праці, інвалідам від загального захворювання. Станом на  01.07.2016 з приводу надання матеріальної допомоги звернулися 425 мешканців міста,  надана матеріальна допомога з місцевого бюджету  на суму   174,1 тис. грн. За І півріччя 2016 року субсидію призначено 11780 сім’ям. За відповідний період 2015 року – 3065. Загальна сума  призначених субсидій становить  46573,9 тис. грн., а за відповідний період 2015 року – 4787,55  тис. грн.

Відповідно статистичної звітності за І півріччя 2016 року: середній дохід громадян становить – 3925,00 грн., за відповідний період 2015 року –2280,87 грн.; середня плата за комунальні послуги – 392,75 грн., а в 2015 році –340,01 грн.; середній розмір субсидії – 138,84 грн., 2015 році – 164,28 грн.

Відділом контролю за перше півріччя 2016 року проведено 885 перевірок з обстеженням матеріально-побутових умов сімей, за якими  складено акти.

У міському територіальному центрі соціального обслуговування  станом на 01.07.2015 року на обліку перебувають 2815 осіб, в т.ч. одиноких - 650 осіб, самітньопроживаючих - 493 осіб, інших пенсіонерів - 1653 особи.        Відділенням соціальної допомоги вдома обслуговується 356 осіб.

В рамках Програми «З турботою про кожного» щоденно в територіальному центрі харчується 85 самітніх малозабезпечених мешканців містаза рахунок коштів місцевого бюджету  на суму  143,7    тис.грн. З початку року гарячими обідами вдома забезпечувалися 16 осіб, доставлено 915 обідів.

Всього з початку  2016 року Броварським міським Територіальним центром соціального обслуговування надано 761230 послуг, надано натуральної допомоги на суму 215,3 тис.грн.

Станом на 01.07.2016року чисельність  дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги у Броварському міському центрі  соціальної реабілітації дітей-інвалідів  становить 168 дітей-інвалідів, що на 19,0% більше у порівнянні за відповідний період минулого року, коли кількість  становила 136 дітей-інвалідів.

Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів за 1 півріччя 2016 року з міського бюджету було профінансовано   1433,7 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом  2015 року  на 172,7 тис.грн. більше, що  становить 12,0%.

1.5. Житлово-комунальне господарство.

Забезпечення стабільного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства» протягом І півріччя 2016 року відбувалось в межах фінансування, а саме:

- реконструкція житлового фонду, фактичне виконання становить 16,48 тис. грн. (виконання проектних робіт із реконструкції пасажирських ліфтів у у під’їздах 1,2,3 по бул. Незалежності, 19А).

- утримання та ремонт житлового фонду, фактичне виконання становить 1635,3 тис. грн.:

- проведено капітальний ремонт шатрових дахів на суму 328,85 тис. грн.;

- проведено капітальний ремонт м’яких покрівель житлових будинків на суму 152,3 тис. грн.;

- проведено капітальний ремонт інженерних внутрішньобудинкових мереж житлових будинків на суму 213,34 тис. грн.;

- проведено профілактичну дезінфекцію житлових будинків на суму 160,16 тис. грн.;

- проведено поточний ремонт житлового фонду ЖЕКів на суму 223,0 тис. грн.;

- проведено капітальний ремонт під’їздів житлових будинків на суму 461,47 тис. грн.

- благоустрій Подвір’я, фактичне виконання становить  108,9 тис. грн.:

- проведено капітальний ремонт внутрішньоквартальних, міжбудинкових проїздів та тротуарів на суму 68,2 тис. грн.;

- проведено капітальний ремонт МЗО внутрішньоквартальних, міжбудинкових проїздів на суму 30,46 тис. грн.;

- придбано  показчиків вулиць та будинків на суму 10,23 тис. грн.

- утримання об’єктів благоустрою – витрачено 12248,54 тис. грн;

- організація робіт по безпеці дорожнього руху, обсяги виконаних робіт складають 292,1 тис. грн.:

- обслуговано світлофорних об’єктів на суму 190,57 тис. грн.;

- впроваджено автоматичне управління світлофорними об’єктами на суму 21,3 тис. грн.

- проведено поточний ремонт та заміну дорожніх знаків – 80,2 тис. грн.

-	ремонт дорожнього покриття вулиць міста, виконано робіт на суму 3097,0 тис. грн.:

- проведено капітальний ремонт вулиць міста на суму 1496,35 тис. грн.;

- проведено поточний та ямковий ремонт доріг на суму 866,71 тис. грн.;

- проведено поточний ремонт тротуарів на суму 722,97 тис. грн.

-   перспективний розвитку інженерних мереж – 257,99 тис. грн.:

- проведено будівництво та капітальний ремонт зливової каналізації на суму 61,5 тис. грн.;

- проведено поточний ремонт зливової каналізації на суму 196,5 тис. грн.

У І півріччі 2016 року в цілому по місту спостерігається зменшення споживання теплової енергії на 8,0 %.

З початку 2016 р. у м. Бровари спожито 123,37 тис. Гкал теплової енергії, що на 9,9 тис. Гкал  менше, ніж на відповідну дату минулого року (133,27 тис.  Гкал.).

Заборгованість споживачів міста за спожиту теплову енергію станом на 01.07.2016 р. зменшилась на 29,6%, порівняно з відповідним періодом 2015 року.

В цілому робота КП „Броваритепловодоенергія” протягом І півріччя 2016р. стабільна відповідно до затверджених планів та графіків.

Станом на 1 липня 2016 року на підприємстві виконано наступний обсяг робіт:

Котельні

Згідно плана-графіка на звітну дату підготовлено 4 котельні (21% від плану) по вул..:

Київська,153/1, Київська,225, Онікієнка (Кутузова),6/5, Благодатна (Леніна),80.

Проведені гідравлічні випробування котлоагрегатів – 21 одиницю;

виконано ремонт та ревізію запірної арматури по 10-ти котельнях;

відремонтовано насосів – 13 шт.;

виконано ревізію та ремонт газового обладнання котельних по вул..:

Київська, 296-б

Київська, 225

Київська, 64/1

Київська, 153/1

Центральної Ради (Карбишева), 8

Я.Мудрого (Кірова), 3/1

Я.Мудрого (Кірова), 47/1

Онікієнка (Кутузова), 6/5

Благодатна (Леніна), 80

Пров.Поштовий, 6/1

Москаленка (Красовського), 2/1

Гонти, 2/1

Сірка, 7/1;

Проводиться Держповірка і ремонт КВПіА те електрообладнання.

Теплові мережі

# Згідно графіка проведено гідравлічні випробування теплових мереж в 12-ти котельнях (63%) на міцність тиском 16 кг/см².

# З початку ремонтного періоду по ТК теплових мереж виконано ревізію запірної арматури від 10-ти котелень по вул..:

# Я,Мудрого (Кірова), 96/1, Гонти, 2/1, І.Сірка, 7/1, Київська, 153/1, Кутузова, 6/1, Незалежності, 26/1, Київська, 296-б, Москаленка (Кутузова), 6/1, Шевченка, 21/1, Київська, 225.

# Згідно графіка виконується капітальний ремонт теплових мереж з заміною труб на ізольовані пінополіуретаном, а саме виконано заміну трубопроводів по вулицях:

# Металургів, 22 – замінено 380 п.м. – Д-273/400.

# З початку року виявлено та вчасно усунено 18 пошкоджень теплових мереж, щоденно проводиться перевірка теплових камер та наявність люків на них.

# Ц Т П

# З початку ремонтного періоду згідно графіка виконано поточний ремонт на 15-ти ЦТП (40%) по вул.:

# Незалежності, 2/1; 7/1; 12/1; 16/1;

# Петлюри (Черняховського), 23/1, 25/1;

# Короленка, 70/1;

# М.Лагунової, 9/1; 18/1;

# Грушевського, 3/1; 13/1, 19/1;

# Голуба (Постишева), 2/1;

# Гагаріна, 27/1;

# Героїв Небесної Сотні (Возз’єднання), 15/1.

# Згідно плану ремонту виконані наступні роботи:

# - проведено гідравлічні випробування водопідігрівачів – 37 одиниць (100%);

# - виконано ревізію насосів – 57 одиниць;

# - проведено ремонт та ревізію запірної арматури (40%) по 15-ти ЦТП.

Район внутрішньобудинкових систем

Проведено гідравлічні випробування внутрішньо будинкових систем опалення – 262 ж/б.

Проведено гідро промивання внутрішньо будинкових систем опалення – 99 ж/б (69%).

Виконано ревізію запірної арматури – 150 ж/б.

Технічний стан КП "Броваритепловодоенергія"

(водопровідно-каналізаційне господарство)

Проводиться постійна робота по забезпеченню безперебійного водопостачання на бюветних комплексах.

Працівниками підприємства проводиться постійна робота по забезпеченню централізованого водопостачання міста та постійного підтримання обладнання водопровідно-каналізаційного господарства у справному стані, а саме:

- постійно проводиться огляд насосного обладнання;

- усунення поривів на трубопроводах;

- очищення водопровідних колодязів від бруду;

- засипання промоїн на місцях проведення розриття, після розмерзання ґрунту;

- очищення каналізаційних мереж від твердих відходів.

Протягом 1 півріччя 2016р. відхилень в роботі обладнання, аварійних ситуацій, які призвели до відсутності послуг з централізованого водопостачання споживачам, понад установлений законодавством термін, на підприємстві не було.

# Водопровідні мережі

# Виконано наступний об’єм робіт:

# - реконструкцію водопровідної мережі по вул..Коцюбинського (РЕ Д160) – 331 м п.

# - зварювальні роботи по усуненню пошкодження водопровідних мереж.

# - ревізію запірної арматури Д100,150,200,250,300,400,500 – 158 шт.

# - замінено засувки на ВМ – 5 шт.

# - поточний ремонт ПГ – 1 шт.

# Водоочисні споруди

# Виконано:

# - чищення трубопроводу Д63 первинної та вторинної подачі гіпохлориту – 160 м.п;

# - ревізія 5 насосів на насосній станції 2-підйому;

# - ремонт ротора насоса 300Д-90 №7 на насосній станції 1- підйому;

# - ревізія засувок, затворів, вентелів, втулок на полу муфтах насосів;

# - ремонт дренажного трубопроводу Д150 в реагентному господарстві.

# Каналізаційно-очисні споруди

# Виконано:

# - ремонт насоса СД 160/45 в насосній станції дренажних стоків;

# - ремонт насоса дренажних вод ЦНС 17/13 в насосній станції сирого осаду;

# - ремонт повітродувки ТВ80-1,6 на насосній станції повітродувки;

# - ревізію засувок Ду 150,250,300 – 28 шт.;

# - ревізію запірної арматури на насосній станції сирого осаду в автономних котелень - вентилів Ду50 – 8 шт.

# Каналізаційні насосні станції

# Проведено поточний ремонт та підготовано 6 КНС (№ 3,7, 9, 10, 18, 20).

# Каналізаційні мережі

# Усунено пошкодження дворової каналізаційної мережі по вул. Поповича,4  (НПВХ Ду 110)– 6 м.п.

# Усунено пошкодження каналізаційної мережі від підвального приміщення до  будинкової каналізаційної мережі по вул..Короленка, 50 Ду 100 – 1,2 м п.

# Відремонтовано оглядових колодязів – 27 шт.

# Замінено люків КК – 2 шт.

# Виконано ремонт окремих ділянок оглядових КК – 82 шт.

# Піднято горловин оглядових колодязів – 7 шт.

1.6. Енергозабезпечення та енергозбереження.

За І півріччя 2016 рік в цілому по місту спостерігається зменшенням  споживання теплової енергії на 4,8 %. Спожито 123,373 тис.Гкал теплової енергії, що на 6,212 тис. Гкал  менше, ніж на відповідну дату минулого року (129,585  тис.Гкал.).

З метою заощадження енергоносіїв підприємствами міста протягом  І півріччя 2016 року впроваджено ряд енергозберігаючих заходів, внаслідок чого економія енергоресурсів склала 1075,194 тис. грн. Найбільша економія є на наступних підприємствах:

- ДП “Завод порошкової металургії”:

- чистка стічних колекторів технічної води 400 м, 230 м. Зменшення втрат зворотної технічної води до 50 м3  на добу (економія – 43,872  тис. грн.);

- переведення освітлення цехів і території заводу на нові більш економічні світильники (економія – 20,196 тис. грн.).

- КП "Броваритепловодоенергія":

- капітальний ремонт  теплових мереж з застосуванням труб по-передньоизольованих пінополіуретаном  ( 0,38 км) (економія – 788,05 тис. грн.);

- капітальний ремонт водопровідних мереж (0,331 км) (економія – 113,696 тис. грн.);

- капітальний ремонт каналізаційних мереж (0,0112 км) (економія – 9,38 тис. грн.);

- ДП ВАТ "Київхліб" хлібокомбінат № 10, цех № 2:

- режимно-налагоджувальні роботи по печам і котлам (економія – 100,0 тис. грн.).

2. ГУМАНІТАРНА СФЕРА.

2.1. Охорона здоров'я.

В місті Бровари функціонує Центральна районна лікарня, медіко-санітарна допомога (Броварська філія Бориспільської станції) та Комунальний заклад «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

В підрозділах ЦРЛ надавалась вторинна (спеціалізована) медична допомога: амбулаторна – спеціалістами консультативно-діагностичного центру, стаціонарна – у відділеннях стаціонарів ЦРЛ та дитячого центру.

В стаціонарних відділеннях проліковано 15120 хворих, якими проведено 155971 ліжко-дня.

Витрати ліків на 1 ліжко-день складає 31,35 грн., харчування на 1 ліжко-день – 13,80 грн.

Основне завдання  та головна ціль КЗ БМР «БМЦПМСД», це забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою. Організація,  надання невідкладної медичної допомоги, у визначеному законодавством порядку, забезпечення прав громадян  на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу, проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань,зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення.

В структурі комунального закладу є 5 амбулаторій, де працюють 75 лікарів та 97 чоловік середнього медичного персоналу, які приймають хворих в повному обсязі, та надають повноцінну, кваліфіковану первинну медичну допомогу.

У І півріччі 2016 року загальна кількість лікарських відвідувань у амбулаторіях склала 179636 особи, з них на дому 34016 осіб, здійснено 145620 відвідувань хворими амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Було направлено до стаціонару 707 осіб, з них: 591 – дорослих, 116– дітей. В поточному році було оглянуто 2536 осіб, які постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС.

У структурному підрозділі є дві бригади невідкладної допомоги, які здійснили 5125 виїздів, з них 4079 – доросле населення, 1046 – діти, та надали повноцінну і кваліфіковану медичну допомогу.

2.2. Освіта.

Дошкільна освіта.

Мережу дошкільних навчальних закладів міста складають 18 ДНЗ- комунальної власності та 4 приватної із загальною кількістю дітей в них - 5079. Охоплення дітей ДНЗ від 3-х років  - 100%, ясельного віку – 51%, 100% складає охоплення соціально-педагогічним патронатом дітей з  особливими потребами.

У ДНЗ «Барвінок», «Золота рибка», «Теремки» працюють  санаторні групи: 8 груп (охоплено 280 дітей).

Для вихованців ДНЗ організовано безперебійне гаряче харчування. За  І півріччя 2016 року з місцевого бюджету  профінансовано 2256,0 тис.  грн.

За останні 5 років матеріально-технічна база дошкільних навчальних закладів міста Бровари постійно оновлюється за рахунок коштів місцевого бюджету: придбання меблів, обладнання харчоблоків, ремонту сантехніки, оснащення ігрових майданчиків, проведення поточних ремонтів, придбання комп’ютерної техніки, відновлення  роботи дошкільних навчальних закладів, які працювали не за призначенням.

Загальна середня освіта та позашкільна освіта

У м. Бровари функціонують 12 комунальних загальноосвітніх навчальних заклади, в них станом на 15.01.2016 навчається 11554 учні. Також функціонує приватна загальноосвітня школа «Фортуна», в якій навчається 223 учня. Всього в м. Бровари навчається 11777 учнів 1-11 класів.

Для всіх учнів 1-4 кл. та дітей пільгової категорії організоване гаряче харчування, 100% вартості якого фінансується місцевим бюджетом. На харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів  за І півріччя 2016 року профінансовано 3435,431 тис. грн. бюджетних коштів.

На ремонти вбиралень Броварської СШ І-ІІІ ступенів № 5 профінансовано 127 652 грн. та спортивної зали – 118 945 грн.,  на ремонт харчоблоку Броварської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 – 82 674 грн., на ремонт підлоги Броварської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 – 106 830 грн., на ремонт водопроводів сантехнічних мереж Броварської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9 – 2 387 грн., на ремонт віконних прорізів Броварських СШ І-ІІІ ступенів № 5 та навчально-виховного комплексу – 90 575 грн.

В місті збережена мережа позашкільних навчальних закладів, у 2015-2016 навчальному  році працює 4 заклади: Будинок дитячої та юнацької творчості, Дитячий естетико-натуралістичний центр «Камелія», Центр позашкільної освіти Міський територіальний осередок Малої академії наук Броварського навчально-виховного об'єднання, Дитячо-юнацька спортивна школа та 1 приватної ТОВ «Центр іноземних мов «Спік Інглиш», в яких створена досить широка і багатогранна структура гуртків та секцій, у діяльності яких безпосередньо враховуються  інтереси та потреби вихованців.

Різними формами позашкільної освіти охоплено 8022 вихованці (з них 2341 – у гуртках загальноосвітніх навчальних закладів), що складає 69,2 % від загальної кількості учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста. Функціонують гуртки, секції та творчі об’єднання, у яких вихованці отримують якісну позашкільну освіту за напрямами, зокрема: художньо-естетичним, науково-технічним, еколого-натуралістичним, військово-патріотичним, фізкультурно-спортивним, гуманітарним, туристсько-краєзнавчим, дослідницько-експериментальним, соціально-реабілітаційним.

2.3. Культура.

Місто має розгалужену мережу закладів культури: 2 бібліотеки (міська бібліотека та міська бібліотека для дітей), 2 школи естетичного виховання (міська дитяча школа мистецтв та міська дитяча музична школа), міський краєзнавчий музей, міський клуб, міський культурний центр.

У закладах культури міста  працюють аматорські об’єднання, гуртки та студії з різних жанрів: вокальні, хореографічні, театральні, естетичного виховання дітей; створюються необхідні умови по відродженню і розвитку всіх жанрів самодіяльної художньої творчості.

Існують колективи: Народний вокальний колектив «Сузір’я», Зразковий театр-студія «Едельвейс», Народний фольклорний ансамбль «Доля», студія бального танцю, Народний хореографічний колектив «Черевички», Народний театр танцю «Пані броварчанка» та колектив народного танцю «Барвінок», капела бандуристів, камерний оркестр, сучасний оркестр, ансамбль домристів ансамбль «Акорд», квартет народних інструментів, хор молодших класів,  літературне об’єднання «Криниця», Університет  третього віку.

У місті відбулися культурно-мистецькі заходи: дитячі новорічні ранки, тематичні концерти «Різдвяні зустрічі», книжково-ілюстративна виставка «Жива вода Шевченкового слова»,  літературно-мистецький вечір «З любов’ю і шаною до Кобзаря»,   концерти для ветеранів війни та праці в рамках місцевих  програм  «З турботою про кожного» - «Дорогі мої батьки», та інші.

2.4. Фізична культура і спорт.

Робота відділу фізичної культури і спорту Броварської міської ради у I півріччі 2015 року  направлена на виконання міської «Програми розвитку фізичної культури і  спорту в м. Бровари на 2012-2016 роки».

З початку 2015 року проведено близько 55 спортивно-масових заходів. Найбільш відомі та масові- змагання з художньої гімнастики «Різдвяна зірочка», лижні гонки «Різдвяні старти», «Пролісок», міжнародний турнір з гандболу серед юнаків пам'яті В. Багатікова, чемпіонати м. Бровари з шахів, УШУ, боксу та інших видів спорту. Завершено Чемпіонат м. Бровари з міні – футболу за участю 24 команд міста. Проводяться комплексні спортивні змагання з 11 видів спорту XV спортивних ігор школярів м. Бровари.

Спортсмени м. Бровари успішно виступають в міжнародних, всеукраїнських та обласних змаганнях.

За І півріччя 2016 року  на проведення спортивних заходів з міського бюджету використано 502,5 тис.грн.

3. Розвиток підприємництва.

Малий та середній бізнес у місті діє, як самостійний сектор економіки, який суттєво впливає на обсяги виробництва, стан ринку праці, формування доходної частини бюджетів усіх рівнів. Для цього  в місті Бровари створюються  сприятливі умови  для ведення  бізнесу. Розроблено та затверджено рішенням Броварської   міської ради    від 21.05.2015  № 1481-54-06 «Програма   розвитку    малого  і   середнього підприємництва в м. Бровари на 2015-2016 роки», яка передбачає виконання  певних заходів для стимулювання та розвитку бізнесу.

За  даними  Броварської ОДПІ ІГУ ДФС у Київській області  на  податковому обліку знаходиться  13 836 суб»єктів господарювання,  із них:

фізичних осіб – підприємців – 8  758;

юридичних   осіб ( підприємств ) –  5 078.

# Зареєстровано суб'єктів підприємницької діяльності з наростаючим підсумком на кінець року, одиниць

Станом на 01.07.2016 року суб’єктами малого і середнього  підприємництва  орендується  15 666,82 кв. м.  вільних площ нежитлових приміщень, що належать територіальній громаді міста, в тому числі в погодинній оренді –  3 529,42 кв. м.  За   1 півріччя  2016 року   від оренди майна комунальної власності року надійшло коштів у розмірі  1 981,57 тис. грн.  Інформація про вільні приміщення, які можуть бути надані в оренду суб’єктам господарювання, розміщена на офіційному сайті  Броварської  міської ради, в  розділі «Оголошення »  (2 липня  2016 року – 7 об»єктів).

За оперативними даними  за  звітний  період суб»єктами  малого та середнього підприємництва  завершено  реалізацію 4 інвестиційних проектів,  а саме: 3 - у промисловості, 1 – у торгівлі. Загальна сума  інвестицій становить  8,552  млн. грн.,  при  цьому створено  66  та збережено  7 робочих місць, на яких  будуть працювати  мешканці Броварського  регіону.

На виконання вимог Закону України «Про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішеннями  міської ради  та  її виконавчим комітетом (від  25.12.2015 № 59-04-07 та від 10.11.2015 № 676)  затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік.  За січень – червень 2016 року прийнято 5 регуляторних  акта (2 - рішення виконавчого комітету та 3 – рішення Броварської міської ради).

Також в 1 півріччі 2016 року проведено 14 відстежень результативності  регуляторних  актів (РА),  з  них  7 – базових, 2 – повторних  та  5 – періодичних   відстеження, які  оприлюднені  в засобах  масової інформації.

На даний час у місті функціонує 67 об»єктів   інфраструктури  підтримки  малого бізнесу, в тому числі  24 -  інформаційно-консультативні  центри,  установи ;  8  – небанківські  фінансово  –  кредитні  установи (кредитні  спілки);   8 -  лізингових  центрів; 10 - страхових компаній; 17 – аудиторських фірм. Також в місті   функціонують  20  банківських  установ та  16 відділень.

З метою підвищення  рівня інформованості суб»єктів малого  та середнього підприємництва впродовж січня – червня поточного року  Броварською ОДПІ ІГУ ДФС у Київській області проведено  14  семінарів – практикумів та  3 тематичних семінари  з питань розвитку підприємницької діяльності та ведення бухгалтерської звітності, а також змін в податковому  законодавстві.  Також працівниками  Броварської ОДПІ проведено 12 засідань «круглого  столу», 8 зборів та зустрічей з громадськістю,  забезпечено  проведення  48  сеансів  телефонного зв»язку  «Гаряча  лінія» з актуальних питань оподаткування органами ДПС. Розповсюджено 15 видів друкованої  продукції з податкової тематики загальним накладом 3 676 примірників.

4. Інвестиційна діяльність.

На виконання рішення Броварської міської ради від 21.05.2015 №1482-54-06 «Про затвердження Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в м.Бровари на 2015-2017 роки» за оперативними даними станом на 01 липня 2016 року у місті Бровари завершено реалізацію 16 інвестиційних проектів, в т.ч.: у житловому будівництві: будівництво багатоквартирного житлового будинку у 5-му мікрорайоні IV житлового району та односекційного 16-ти поверхового житлового будинку по вул. С.Петлюри, 21в (в т.ч. 15 індивідуальних житлових будинків загальною площею 4622,9 м²(дані за І квартал)):

3 – у промисловості: будівництво комбінату з виробництва харчових продуктів по вул. Виробнича,8, реконструкція з розширенням нежитлової будівлі по вул.Димитрова, 23, будівництво котельні на пелетах по вул.Підприємницька,7;

2 -  у сфері транспортного обслуговування та логістики: будівництво автотранспортного підприємства по бульв.Незалежності,34 (І черга) та станції технічного обслуговування по бульв.Незалежності,22б;

3 - у сфері торгівлі та побутового обслуговування: будівництво торгового центру по вул.. Ш.Алейхема та Грушевського, комплексу культурно-побутових послуг по вул.Металургів, 33а та дитячого кафетерію по вул.Леніна, 76;

4 – у комунальній сфері: капітальний ремонт тротуару по вул.. Шевченка (від вул.Київської до ВУФК), будівництво водовідведення по вул.. Молодіжній, розчищення та благоустрій водойми-регулятора по вул..Петровського, капітальний ремонт тротуару по вул.Шевченка;

В результаті реалізації проектів було створено 66 та збережено 7 робочих місць.

За статистичними даними капітальні інвестиції у І півріччі 2016 року по місту Бровари склали 240586 тис. грн. (або 121,5 % до відповідного періоду 2015 року), при цьому власні кошти підприємств та організацій склали 140328 тис.грн. (або 132%). При цьому 76681 тис.грн. було залучено у житлові будівлі.

У 2016 році за оперативними даними розпочато реалізацію 1 інвестиційного проекту у комунальній сфері:

- будівництво інженерно-транспортної інфраструктури на території ІV житлового району в м. Бровари Київ. обл. в межах вул. Симоненка В., Чорновола В., Соборної, Козацької, Кутового В. (Магістральна мережа господарсько-побутової каналізації) загальною вартістю 1457,484 тис.грн., в результаті його реалізації буде збудовано каналізаційну мережу /КМ/ К1, Ду-300 мм – 30 м, КМ К1, Ду-400 мм – 161,57 м, КМ К1, Ду-500 мм – 852,23 м, 28 колодязів каналізаційних.

1 – у сфері логістики (будівництво автомийки та кафе-бістро по вул.Київська,333-В).

У м.Бровари зареєстровано понад 80 підприємств з іноземними засновниками. За статистичними даними обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01.07.2016 складає 211787,7 тис.дол. США або 100,2% до початку 2016 року.  Серед міст Київщини по обсягу прямих іноземних інвестицій місто Бровари займає І місце. В регіональній структурі прямих іноземних інвестицій в економіку області місто Бровари у 2016 році займає друге місце (12,9%), при цьому на першому місці залишається Броварський район (31,6%), на третьому - Києво-Святошинський район (10,5%).

За видами економічної діяльності у І півріччі 2016 року акціонерний капітал розміщений у наступні галузі: операції з нерухомим майном (80,8%), промисловість (7,2%), а саме: текстильне виробництво, виробництво одягу та шкіри (1,2%), виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (1,2%), виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (0,8%), оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (3,8%), будівництво (3,0%), діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (1,6%), транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (1,4%) та інші.

Іноземний акціонерний капітал вкладений інвесторами 18 країн світу, серед них: Кіпр (58,3%), Велика Британія (25,7%), Німеччина (3,2%), США (2,9%), Туреччина (2,3%), Австрія (1,8%) та Польща (1,5%).

5. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ.

5.1. Промисловість.

У 2016 році основу промислового комплексу міста складає 47 підприємств:

-харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів – 5 підприємств (Цех №2 хлібокомбінату №10, ПП „Бест”, ТОВ «Фея», ДП «Зееландія», ТОВ «ЗПК»);

-легка промисловість – 5 підприємств  (ПАТ „Софія”, ПВП „Каман”, ПВП „Майар”,  ТОВ «ТІ.ДЖІ.СТУДІО», ТОВ «Яросвіт»);

-виробництво деревини та виготовлення виробів з деревини – 1 підприємство (ТОВ БДП «Явір”);

-целюлозно-паперове виробництво – 1 підприємство (ТОВ „Мрії збуваються!”;

-хімічна та нафтохімічна промисловість – 9 підприємств (ПАТ „Броварський завод пластмас”, ТОВ «Бровари-пластмас», ТОВ „Київ гума”, ТОВ „Полімер-колор”, ТОВ „Німецько-українська НВФ „Бровафарма», ТОВ «Валмпак», ТОВ «Хімік плюс», ТОВ «Альберт-Київгума ЛТД», ТОВ «Укрветпромпостач»);

-виробництво інших неметалевих мінеральних виробів (будівельних матеріалів та скловиробів) – 5 підприємств (ВАТ „Броварський завод будівельних конструкцій», ТОВ «Орієнтир буд елемент», ТОВ «Рітім», ТОВ «Олта», ТОВ «Саліт»);

-металургія та оброблення металу – 15 підприємств (ДП «Завод порошкової металургії», ТОВ «Інвестиції третього тисячоліття», ДП „Основа-Бровари”, ТОВ „Талсі ФК”, ТОВ «МВСС», ТОВ «Втортех», ТОВ «Алютех-К», ТОВ «Алюпласт Україна», ТОВ «Акорд», ТОВ «ВКФ «Атлант-Плюс», ТОВ «ВКФ «Атланта-Плюс», ТОВ «Інтерметалпласт», ТОВ «Сілган метал пекиджинг Бровари», ТОВ «Основа», ТОВ «ВП Метиз»);

-машинобудування – 2 підприємства (ТДВ „Броварський завод комунального устаткування”, ПАТ «Спецбудмаш»,);

-виробництво та розподілення електричної енергії, пари та гарячої води – 1 підприємство (КП «Броваритепловодоенергія»);

-інші галузі –  підприємства (ТОВ «Сервіс Солюшнз», ТОВ «Фірма гран», «Тов «Люмен-лайт»).

Найбільшими за обсягами  промислового виробництва є: ТОВ „Київ гума”, ТОВ «Сілган метал пекеджинг Бровари», ТОВ «Орієнтир-Буделемент», ТОВ «Алюпласт Україна».

Управлінням економіки Броварської міської ради проводиться щомісячний моніторинг виробничої діяльності підприємств «основного кола» м. Бровари. За оперативними даними  моніторингу підприємств за січень – червень 2016 року обсяг виробництва промислової продукції у діючих цінах в цілому по місту в порівнянні з відповідним періодом минулого року склав  110,2 %, обсяг реалізації – 1195677,4 тис. грн. (119,7 %).

Стабільно працюють підприємства харчової, хімічної промисловості та підприємства, що виробляють будівельні матеріали.

З метою пошуку потенційних партнерів броварські підприємства у І півріччі 2016 року брали участь у проведенні Всеукраїнських та міжнародних заходів, а саме: XXVІІ Міжнародна спеціалізована виставка «Шкіра, взуття і хутро. Leather and shoes”, 20.01-24.01.14, м. Київ (учасник – ПП «Каман»,  ТОВ «Яросвіт»);  24-27.03.14, Білорусь, м. Мінськ,  «Охорона здоров’я – 2014» (учасник – ТОВ «Київгума»); XXVІІІ Міжнародна спеціалізована виставка «Шкіра, взуття і хутро. Leather and shoes”, 22.07-25.07.14, м. Київ (учасник – ПП «Каман»,  ТОВ «Яросвіт»); Фестиваль „Made in Ukraine” 18.04-19.04.2016 та 04.06 – 05.06.2016 м. Київ (учасник ПП „Майар”);  XІ Міжнародний водний форум «AQUA UKRAINE-2014», 04-07.11.2014, м.Київ (учасник – ПРАТ «Бротеп-Еко») та ін.

За результатами поданої звітності станом на 01.07.2016 року  з податку на прибуток від’ємне значення об’єкту оподаткування задекларувало 283 підприємства із загальною сумою збитків 4881325,8 тис. грн., з них 4 підприємства основного кола, саме: ТОВ «Сілган метал пекеджинг Бровари»; ТОВ «Орієнтир буд елемент»; ТОВ "Бровари-пластмас", КП „Броваритепловодоенергія”.

Основною причиною зростання кількості збиткових підприємств являється відображення в деклараціях від’ємного значення попереднього звітного періоду та збільшення витрат за рахунок зростання цін на енергоносії, паливно-мастильні матеріали, газ.

5.2. Будівельна діяльність.

У місті Бровари підприємства виробляють будівельні матеріали та вироби. Так, у І півріччі 2016 року ТОВ «РІТІМ» виготовило сумішей  бетонних  готових товарних – 5145 м³, що становить 68% до відповідного періоду 2015 року; ПАТ «Броварський завод будівельних конструкцій» виготовив наступну продукцію: блоки із перлітобетону (легкого бетону) – 709 м³ /124 %/,  блоки   із   важкого бетону – 356 м³ / у 8 разів /,  збірні залізобетонні вироби – 12568 м³ /67%/,  товарні бетони, розчини  - 13674 м³ /95%/.

Підприємствами міста Бровари виконано будівельних робіт на суму 179,1 млн.грн.

Серед міст та районів Київщини, за обсягом будівельних робіт, місто Бровари посідає 3 місце. Його частка складає 10,4% від загальнообласного обсягу будівельних робіт.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 87,4% від загального обсягу виконаних робіт по місту, капітальний і поточний ремонти – 12,2% та 0.4% відповідно.

У місті Бровари у січні–червні 2016р. прийнято в експлуатацію 34,5 тис.м2 житла, що становить 93,6% обсягів січня–червня 2015р.

За підсумками січня–червня 2016р. місто Бровари посідає 4 місце серед адміністративних територій Київщини з питомою вагою 5,4% від загального обсягу прийнятого в експлуатацію житла.

Індивідуальними забудовниками було прийнято в експлуатацію 
12,1 тис.м2 житла.

У січні–червні 2016р. у місті Бровари прийнято в експлуатацію 42 будинки на 391 квартиру. Значну частину (64,9%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію у будинках із двома й більше квартирами, 35,1% – в одноквартирних будинках.

Середній розмір квартири, прийнятої в експлуатацію у місті, становив 
88,2 м2 загальної площі.

Частка коштів населення на будівництво житла у загальному обсязі капітальних інвестицій у І півріччі 2016 року склала 75477 тис.грн.

5.3.Споживчий ринок.

Протягом І півріччя  2016 року в місті працювали 233 магазини, з них 52- магазини переважно продовольчого профілю, 115 – непродовольчого, 66 – змішаного. Також функціонували 25 супермаркетів, в тому числі 1 будівельний. Мережа закладів ресторанного господарства складала 97 об’єктів відкритої мережі, з них 10 ресторанів, 59 кафе, 10 барів тощо.

Протягом звітного року проведено 3 ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції та інших продуктів харчування за участю підприємств Київщини за цінами  нижчими, ніж на ринках та в торгівельній мережі міста.

5.4. Транспорт.

Мережу міського автомобільного транспорту складають 6 міських автобусних маршрутів. Крім міських маршрутів, маршрутну мережу міста доповнюють 9 приміських автобусних маршрутів загального користування. Міським транспортним сполученням  з’єднані всі мікрорайони міста - район “Торгмаш”, “Геологорозвідка”, “Зелена галявина”, “34 мікрорайон”.

5.5. Зовнішньоекономічна діяльність.

Продовжується цілеспрямована робота щодо утримання та розширення ринків збуту продукції, в тому числі до інших країн світу.

У І півріччі 2016 року обсяг експорту торгівлі товарами склав 30765,0 тис.дол.США, обсяг імпорту товарів – 83606,2 тис.дол.США (при цьому порівняно з відповідним періодом 2015 року експорт склав 183,7%, а імпорт – 124,5 %).

У І півріччі 2016 року броварські підприємства експортували продукти рослинного походження (47,0%), з них: зернові культури (32%) та насіння і плоди олійних рослин (12,4%); недорогоцінні метали та вироби з них (18,3%), в т.ч.: алюміній і вироби з нього (9,1%), чорні метали та вироби з чорних металів (7,8%); полімерні матеріали (9,4%), а саме: пластмаси (3,8%) та каучук (5,7%); продукцію хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (5,9%), в т.ч.: фармацевтична продукція (2,6%) та екстракти дубильні (2,1%); жири та олії тваринного або рослинного походження (5,4 %); машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (4,8%); деревину і вироби з деревини (3,6%); готові харчові продукти (2,4%); та ін. до 40 країн, серед них: Росія (14,8%), Єгипет (9,4%), Німеччина (8,7%), Туреччина (6,5%), Іспанія (5,9%), Польща (5,3%), Білорусь (5,3%), Італія (4,9%), Корея (4,7%), США (3,5%), Саудівська Аравія (3,2%), Греція (3,2%), Індія (3,0%), Нідерланди (2,4%), Японія (1,8%) та інш.

Підприємства імпортували недорогоцінні метали та вироби з них (18,8%), в т.ч.: алюміній і вироби з нього (7,0%), чорні метали та вироби з чорних металів (8,6%); готові харчові продукти (15,0%), з них: какао та продукти з нього (7,3%); полімерні матеріали (12,8%), а саме: пластмаси (10,5%) та каучук (2,3%); продукцію хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (10,7%), в т.ч.: органічні хімічні сполуки (1,1%), фармацевтична продукція (1,4%);  машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (9,4%); засоби наземного транспорту, крім залізничного (8,7%), іграшки (5,2%) та ін. з 40 країн: Китаю (32,9%), Білорусі (11,2%), Німеччини (9,9%),  Польщі (9,3%), Росії (7,2%), Нідерландів (6,3%), Франції (3,1%), Чехії (2,5%), Литви (1,9%), Іспанії (1,8%), Італії (1,6%), Словаччини (1,3%), Туреччини (1,2%),Угорщини (1,1%), Данії (1,0%) та інших країн.

5.6.Фінансові ресурси.

За І півріччя 2016 року обсяг доходної частини місцевого бюджету становить 467370,7 тис.грн., з них надходження до загального фонду - 370201,9тис.грн. (в тому числі трансферти-173969,6 тис.грн.), до спеціального фонду -97168,8 тис. грн. (в тому числі власні надходження бюджетних установ – 88780,2 тис. грн.).

До загального фонду бюджету міста Бровари за І півріччя 2016 року без врахування трансфертів  надійшло 196232,3 тис. грн. доходів при плані 143530,9 тис. грн., виконання планових показників склало 136,7 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження  до загального фонду бюджету міста в цілому зросли на 69362,3 тис. грн., або на 54,7%.

До спеціального фонду за поточний рік без врахування власних надходжень бюджетних установ надійшло – 8388,7 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження  до спеціального фонду бюджету міста в цілому зросли на 4581,6 тис. грн., або на 120,3%.

Структура доходів бюджету м. Бровари за І півріччя 2016 року.

Основними  бюджетоутворюючими  джерелами місцевого бюджету за І півріччя 2016 року є:

податок на доходи фізичних осіб;

податок на майно;

єдиний податок;

акцизний податок.

Структура надходжень загального фонду бюджету м. Бровари за І півріччя 2016 року.

Податок на доходи  фізичних осіб

Найбільш вагомим податком загального фонду є податок на доходи фізичних осіб. За  І півріччя 2016 року до бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 92942,6 тис.грн., або 139,1%  відповідно до  плану на І півріччя 2016 року (66828,8тис.грн.)  У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку на доходи фізичних осіб в цілому збільшилися на 32196,6 тис. грн., або на 28,4 %.

Податок на майно.

Надходження податку на майно за  І півріччя 2016 року склали 42132,8 тис.грн., або 148,4% до планових показників.

Податок на майно складається з:

1. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

2. транспортного податку;

3. плати за землю.

Надходження плати за землю у розрізі платежів у  І півріччі 2016 року							                                                                  тис.грн.

| Назва податку | План на І півріччя 2016 року | Фактичні надходження за І півріччя 2016 року | Відсоток виконання плану за І півріччя 2016 року |
| --- | --- | --- | --- |
| Земельний податок | 7909,5 | 12264,6 | 155,1 |
| Орендна плата за земельну ділянку | 18025,0 | 25531,3 | 141,6 |
| ВСЬОГО | 25934,5 | 37795,9 | 145,7 |

Порівняно з минулим роком надходження плати за землю збільшилися на 15344,4 тис.грн., або на 68,3%.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

у  І півріччі 2016 року.

| Назва податку | План на І півріччя 2016 року | Фактичні надходження за І півріччя 2016 року | Відсоток виконання плану за І півріччя 2016 року |
| --- | --- | --- | --- |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 62,8 | 62,4 | 99,4 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 5,1 | 15,0 | 294,1 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 0 | 0 | 0 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 1687,5 | 4061,9 | 240,7 |
| ВСЬОГО | 1755,4 | 4139,3 | 235,8 |

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 2366,3 тис. грн., або 134,6%.

До загального фонду бюджету міста надходить акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Станом на 01.07.2016року по даному податку надійшло 21773,7 тис. грн. при плані 17900,0тис.грн., виконання планових показників склало 121,6%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 7371,6 тис.грн., або на 51,2%.

По єдиному податку за І півріччя 2016 року надходження становлять 34625,0 тис.грн. при плані 26410,0тис.грн., виконання планових показників склало 131,1%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 12537,6тис.грн., або на 56,8%.

Неподаткові надходження

Планові показники  неподаткових платежів на І півріччя 2016 року становили 3913,3тис.грн., фактичні надходження становлять 4755,5тис.грн., що складає 121,5% до плану на І півріччя 2016 року.

Основні надходження забезпечили:

-надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 1739,2 тис.грн., що становить 90,1% до планових показників (1930,0тис.грн.) В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 468,8 тис.грн., або на 33,8%;

-державного мита протягом І півріччя 2016 року надійшло в сумі 649,8 тис.грн., або 153,0% до плану на І пввріччя 2016 року (424,8тис.грн.). В порівнянні з І півріччям  2015 року надходження збільшилися на 227,7 тис.грн., або на 53,9%;

-плата за надання інших адміністративних послуг за І півріччя 2016 року надійшло в сумі 2015,2 тис.грн., або 132,6 % до планових показників (1520,0тис.грн.). В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 581,9 тис.грн., або на 40,6%.

Структура надходжень спеціального фонду бюджету м. Бровари

за І півріччя 2016 року (без трансфертів).

Більшу частину загальних надходжень спеціального фонду за І півріччя 2016 року займають: власні надходження бюджетних установ – 91,4%, доходи  від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 6,4%.

ВИДАТКИ

Видаткова частина бюджету по загальному фонду міста за І півріччя 2016 року виконана на 87,6 %.

Виконання видаткової частини бюджету по загальному фонду міста за звітний період характеризується такими даними:

# 6. Виконання місцевих програм за І півріччя 2016 року.

В І півріччі 2016 року в програму соціально-економічного та культурного розвитку міста включені 26 місцевих програм, які виконували 10 розпорядників коштів, відповідно до рішень міської ради вносились зміни та доповнення. Сума обсягів фінансування станом на 01.07.2016 року склала 120662,2 тис. грн. У І півріччі 2016 року профінансовано 42010,62 тис. грн., що складає 34,8 % від суми пропозиції на рік, виконано робіт на суму 39419,09 тис. грн., або  32,7 % від суми пропозиції на рік.

Передбачені кошти з місцевого бюджету  у І півріччі 2016 році                                    на фінансування місцевих програм, тис. грн.

Начальник управління економіки                                        М.В.Загуменний