ІНФОРМАЦІЯ

Про внесення змін до „Інвестиційної програми комунального підприємства Броварської міської ради „Броваритепловодоенергія”

по теплопостачанню на 2017 рік”

Шановні члени виконкому !

На Ваш розгляд виноситься необхідність внесення змін до рішення виконкому Броварської міської ради від 14.02.2017 № 91 „Про погодження Інвестиційної програми комунального підприємства Броварської міської ради «Броваритепловодоенергія» по теплопостачанню на 2017 рік”

За рахунок коштів підприємства „Броваритепловодоенергія” (амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку)  у сумі 5 145,94 тис. грн.   (без ПДВ) планується виконати наступні заходи з енергозбереження:

Транспортування теплової енергії

- Згідно „Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж” та відповідно до актів обстеження і розробленої кошторисної документації заплановано замінити понад 0,872 км трубопроводів, що знаходяться в аварійному стані а саме:

перехрестя вул. Грушевського, та вул. Ярослава Мудрого

(Кірова)  від ТК2К-ТК3К                                                         протяжністю 234,8м

бул. Незалежності від ТК12 в сторону ТК11                       протяжністю 160,2м

вул. Москаленка (Красовського), 16 від ТК-7 до ТК-8         протяжністю 292м

вул. Київська, 300а від ТК-7Ш до ТК-6Ш                             протяжністю 185м

протяжністю 872м

- Застосування при ремонті тепломереж попередньоізольованих труб дозволяє підвищити надійність та забезпечити безперебійність теплопостачання, знизити втрати теплової енергії в теплових мережах, збільшити термін експлуатації   мереж до 30 років.

Загальна вартість запланованих робіт, що врахована в економічно обґрунтованих тарифах на теплову енергію  на плановий період складає 5145,94 тис. грн, в тому числі за рахунок:

- амортизаційних відрахувань – 2965,63 тис. грн.;

- виробничі інвестиції з прибутку   – 2180,31 тис. грн

Директор                                                                               С.В. Сафронов