Погоджено

Рішення виконкому

Броварської міської ради

Від14.02.2017 №90_

Інвестиційна програма комунального підприємства Броварської міської ради „Броваритепловодоенергія”

по водопостачанню та водовідведенню на 2017 рік

| Програма | план |  |
| --- | --- | --- |
|  | Разом (без ПДВ), тис.грн | Економ. ефект, тис.грн |
| 1 | 2 | 3 |
| І. Водопостачання |  |  |
| 1. Мета: Заміна аварійної ділянки водопровідної мережі, що дозволить підвищити надійність, ліквідувати пориви та витрати на них, забезпечить безперебійне водопостачання. |  |  |
| Завдання: Закупівля матеріалів для виконання робіт по "Реконструкції водопровідної мережі станції І – го підйому с. Пухівка вул. Набережна, 1" (друга черга будівництва), (а саме: 40,4 м.п. - трубопровода PE 100 SDR 17 DN 1000 мм; 2 шт. - буртових втулок PE 100 SDR 17 DN 1000 мм; 4 шт. - фланці пл. ГОСТ 12820-80 PN 10 DN 1000 мм.) |  |  |
| Обсяги фінансування: всього, тис. грн | 710,67 |  |
| в т.ч. державний бюджет, тис. грн | - |  |
| міський бюджет, тис. грн | - |  |
| кошти підприємства, тис. грн | 710,67 |  |
| Економічній ефект: знизити витрати на капітальний ремонт та підвищення надійності водопостачання | - | 76,08 |
| 2. Мета: Для забезпечення сталої роботи водопровідних мереж планується зробити заміну запірної арматури на об’єктах водопостачання. |  |  |
| Завдання: Заміна запірної арматури на обєктах водопостачання.(а саме 3-шт. Ду 300 мм: по вул. Броварської Сотні (Чкалова), вул. Гельсынської Групи (Будьоного), вул. Об'їздна дорога.) |  |  |
| Обсяги фінансування: всього, тис. грн | 76,56 |  |
| в т.ч. державний бюджет, тис. грн | - |  |
| міський бюджет, тис. грн | - |  |
| кошти підприємства, тис. грн | 76,56 |  |
| Економічній ефект: знизить витрати на капітальні ремонти та підвищення надійності водопостачання |  |  |
| ІІ. Водовідведення |  |  |
| 3. Мета: Для забезпечення безперебійної сталої роботи каналізаційних насосних станцій планується заміна фекальних насосних агрегатів на каналізаційні насосні станції. |  |  |
| Завдання: Заміна фекальних насосних агрегатів на каналізаційні насосні станції (а саме насоси: СД 800/32 - 1 шт. на КНС №-2 по вул. Шолом-Алейхема 13/1, СД 800/32 - 2 шт. на КНС № -3 по бульв. Незалежності, 53/1) |  |  |
| Обсяги фінансування: всього, тис. грн | 666,22 |  |
| в т.ч. державний бюджет, тис.грн | - |  |
| міський бюджет, тис. грн | - |  |
| кошти підприємства, тис. грн | 666,22 |  |
| Економічній ефект: знизить витрати на капітальні ремонти та підвищення надійності водовідведення. |  | 34,008 |
| Інвестиційна програма комунального підприємства Броварської міської ради „Броваритепловодоенергія”, тис.грн |  |  |
| Обсяги фінансування: всього, тис. грн | 1453,45 |  |
| в т.ч. державний бюджет, тис.грн | - |  |
| міський бюджет, тис.грн | - |  |
| кошти підприємства, тис. грн | 1453,45 |  |
| Економічний ефект економія паливно-енергетичних ресурсів, тис.грн. |  | 110,09 |

Керуючий справами виконкому                                                                                                                                         К.В. Кузнєцов