СХВАЛЕНО:

Рішенням виконавчого комітету

Броварської міської ради

Київської області

від 27.11.2018 № 863

Програма

капітального ремонту, модернізації та утримання  ліфтів у житлових будинках міста Бровари Київської області на 2019 – 2023 роки

2018

ЗМІСТ

|  |  | стор. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт Програми | 3 |
| 2. | Загальні положення | 5 |
| 3. | Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму, та аналіз існуючого стану ліфтового господарства | 6 |
| 4. | Мета та основні завдання Програми | 8 |
| 5. | Обсяги та джерела фінансування | 9 |
| 6. | Очікувані результати виконання Програми | 9 |
| 7. | Координація та контроль за виконанням Програми | 10 |

1. Паспорт Програми

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Броварська міська рада Київської області |
| --- | --- | --- |
| 2 | Розробник Програми | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області |
| 3 | Учасники Програми | - управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області, - комунальні підприємства Броварської міської ради Київської області «ЖЕК-1», «ЖЕК-2», «ЖЕК-3», «ЖЕК-4», «ЖЕК-5», - управителі багатоквартирних будинків, - об’єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків, - спеціалізовані підприємства, які проводять технічне обслуговування ліфтів |
| 4 | Виконавці Програми | - управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області; - комунальні підприємства Броварської міської ради Київської області «ЖЕК-1», «ЖЕК-2», «ЖЕК-3», «ЖЕК-4», «ЖЕК-5»; - управителі багатоквартирних будинків; - об’єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків; - спеціалізовані підприємства, які проводять технічне обслуговування ліфтів |
| 5 | Термін реалізації Програми | 2019 – 2023роки |
| 6 | Мета програми | Забезпечення належної технічної експлуатації, заміна та модернізація ліфтів, які відпрацювали 25-річний ресурс, недопущення частих зупинок ліфтів з технічних причин та забезпечення безпечного користування ліфтами для користувачів, оновлення і введення нових об’єднаних диспетчерських систем з метою диспетчеризації всіх ліфтів |
| 7 | Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні Програми | В межах коштів, передбачених міським бюджетом на відповідні роки та інших джерел фінансування, у відповідності до чинного законодавства. |
| 8 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми за кошти міського бюджету | 2019 рік – 5000,00 тис.грн. 2020 рік- 2021 рік- 2022 рік- 2023 рік- |

2. Загальні положення

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на місцеві органи влади покладаються обов’язки здійснювати від імені громади та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

Забезпечення безперебійної роботи ліфтового господарства є надзвичайно важливою соціальною проблемою, оскільки зупинення роботи ліфтів спричиняє соціальну напругу серед громадян, які користуються ліфтами. Непрацюючі ліфти значно ускладнюють повсякденне життя людей з обмеженими фізичними можливостями, інвалідів, жінок з дітьми та людей похилого віку .

За останні роки робота ліфтового парку міста погіршилася. Незважаючи на зусилля, спрямовані підприємствами на підтримку належного технічного стану ліфтів та їх безпечну експлуатацію, ліфтовий парк на сьогодні має високий рівень фізичного і морального зносу конструкцій, електрообладнання та перебуває у критичному стані і потребує системного підходу до вирішення проблем. Значної шкоди завдають крадіжки ліфтового обладнання, що останнім часом значно почастішали. Якість роботи ліфтів  оцінюється безпечною експлуатацією, високими технічними, естетичними характеристиками та оперативним прийняттям заходів організацією, що їх обслуговує, при будь-яких зупинках.

Програму капітального ремонту ліфтів у житлових будинках міста Бровари на 2019 – 2023 роки (далі – Програма) розроблено з врахуванням реальної ситуації стану ліфтового господарства міста, проведеного моніторингу роботи ліфтового обладнання житлових будинків, пропозицій підприємств, які обслуговують ліфтовий парк.

3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму, та аналіз існуючого стану ліфтового господарства

Основну кількість існуючих ліфтів, які сьогодні перебувають в експлуатації, введено в експлуатацію у період масового будівництва житла в місті у 70-х та наприкінці 80-х років минулого століття.

У житловому фонді міста налічується 647  ліфтів, установлених у будинках різних форм власності. Технічний стан значної кількості ліфтів у зв’язку з відпрацюванням установленого терміну експлуатації не може забезпечити їх безпечність та надійність. Із 647 ліфтів, установлених у житлових будинках та гуртожитках, 326 ліфт (50,4 %) перебувають в експлуатації понад 25 років, морально застаріли і в першу чергу потребують модернізації та ремонту.

Також , згідно з п. 9.8.1. Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів, кожен ліфт, встановлений у житлових будинках, має бути обладнаний двостороннім зв’язком з диспетчерським пунктом, або пунктом розміщення обслуговуючого персоналу. На сьогоднішній день кількість диспетчеризованих ліфтів у будинках різних форм власності становить 154 ліфтів, а решта 493 ліфти потребують  диспетчеризації.

Протягом 2016-2018 років виконано капітальний ремонт та модернізацію 29 ліфтів в 10 житлових будинках , що перебувають на балансі комунальних підприємств Броварської міської ради та розроблено проектно - коштористну  документацію на  капітальний ремонт  та модернізацію  ліфтів ще в 10 житлових будинках.

На сьогоднішній день потребують капітального ремонту,модернізації та диспетчеризації 380 ліфтів у житлових будинках,проте особливої уваги потребують ліфти, які знаходяться в експлуатації понад 25 років: 250 ліфтів, які перебувають на балансі  та обслуговуванні комунальних підприємств Броварської  міської ради Київської області: «ЖЕК-1», «ЖЕК–2», «ЖЕК–3», «ЖЕК–4», «ЖЕК–5» та 48 ліфтів, що знаходяться на балансі та обслуговуванні ОСББ та ЖБК, капітальний ремонт та диспетчеризація останніх може здійснюватись за рахунок коштів програми фінансової підтримки ОСББ та ЖБК.

Диспетчеризація ліфтів.

Велике значення має диспетчеризація ліфтів. Це цілодобова служба контролю та моніторингу роботи усього ліфтового обладнання, можливість віддаленого керування ліфтом (вмикання/вимикання напруги, встановлення режиму завантаження і т.і.), автоматична фіксація і запис звернень, миттєве реагування на аварійну ситуацію з виїздом бригади аварійної ліфтової служби.

Диспетчеризація дозволяє:
• значно підвищити оперативність обслуговування ліфтів;
• своєчасно отримувати сигнали про будь-які пошкодження і збої в роботі устаткування;
• забезпечити гучномовний зв'язок з машинними приміщеннями та ліфтами безпосередньо з диспетчерського пункту;
• здійснювати контроль доступу в ліфтові приміщення;
• створити повну базу даних режимів роботи ліфтів для проведення детального аналізу процесу експлуатації , а також для створення графіка проведення профілактичних робіт.

Також додатково об’єднана диспетчерська система (ОДС) має можливість забезпечити дистанційний контроль за інженерним обладнанням споруди по збору інформації, аналізу і зберігання даних обліку споживання ресурсів від лічильників, ланцюгами аварійної і попереджувальної сигналізації, роботою систем пожежної сигналізації, охоронної сигналізації, службових приміщень, а також здійснює управління цим інженерним обладнанням.

Всі вимірювані параметри функціонування ліфтового обладнання підключаються до спеціальних контролерів або концентраторів і передаються на диспетчерський пункт через виділену лінію. Володіючи повним переліком діагностичних сигналів, які надані на верхній рівень програмного забезпечення певного класу, легко забезпечити зручне автоматизоване робоче місце диспетчера, що задовольняє всім наявним вимогам згідно технічного завдання.

Періодичний технічний огляд.

Для забезпечення  нормальної роботи, відповідності встановленим нормам технічного стану та  безпечного використання,  необхідно проводити періодичний технічний огляд ліфтів.

Згідно п.9.4 Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів періодичному технічному огляду підлягають ліфти не рідше одного разу на 24 місяці протягом установленого строку служби, якщо інше не встановлено експлуатаційними  документами виробника. Технічний  огляд устаткування проводить спеціалізована організація .

Після закінчення технічного огляду фахівець, який його провів, робить відповідний запис у паспорті устаткування про результати технічного огляду, дозволені параметри експлуатації і строк наступного технічного огляду, скріплюючи запис підписом  і печаткою.

Суб'єкт господарювання за підсумками технічного огляду зазначає дані про дозволені параметри експлуатації і строк наступного технічного огляду в експлуатаційних або організаційно-методичних документах.

Експертне обстеження (технічне діагностування) ліфтів.

Ліфти , що перебувають в експлуатації понад 25 років, морально застаріли  і згідно з національним стандартом України ДСТУ 7309:2013 «Установки ліфтові. Ліфти класів I, II, III, IV, V та VI», ці ліфти підлягають експертному обстеженню з метою визначення можливості та умов їх подальшої експлуатації.

За висновком експертизи приймається рішення про експлуатацію устаткування в межах продовжуваного строку безпечної експлуатації, його заміну, ремонт, реконструкцію (перебудову), модернізацію або зміну параметрів експлуатації.

Рішення про поновлення або заборону роботи ліфтів приймає  посадова особа, що має відповідний сертифікат, спеціалізованої організації, що здійснює експертне обстеження ліфтів, яка заборонила їх експлуатацію,

після усунення порушень,  відмічених у приписі.

Капітальний ремонт, модернізація або заміна ліфта здебільшого коштують сотні тисяч гривень, яких не мають житлово-експлуатаційні організації. Тому, єдиним оптимальним варіантом розв’язання питання подальшої експлуатації ліфтів у житлових будинках є цільові кошти для проведення капітального ремонту  та диспетчеризації ліфтів, які найбільше цього потребують у найближчі п’ять років.

4. Мета та основні завдання Програми

Програма капітального ремонту ліфтів у житловому фонді міста Бровари здійснюється з метою:

- реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства міста;

- забезпечення надійної експлуатації ліфтів та ліфтового обладнання;

- створення передумов для проведення ефективних заходів з попередження та недопущення аварійних ситуацій у ліфтовому господарстві міста шляхом своєчасного проведення капітального ремонту ліфтів у житлових будинках;

- забезпечення мешканців багатоповерхових житлових будинків надійною роботою ліфтів з високим рівнем комфортності та зручності;

- створення умов для оновлення, удосконалення ліфтового господарства;

- розроблення механізму вчасного проведення ремонту ліфтів;

- зведення до мінімуму терміну прийняття заходів при отриманні сигналу про зупинку ліфта.

Основними завданнями для реалізації Програми є забезпечення стабільної та безпечної експлуатації ліфтів та ліфтового обладнання шляхом планомірного технічного відновлення непрацюючих ліфтів житлового фонду, які відпрацювали нормативний строк експлуатації.

Загалом Програма передбачає виконання таких заходів:

- проведення експертного обстеження ліфтів після закінчення їх граничного строку експлуатації з метою виявлення технічної можливості для подальшого використання та забезпечення надійної їх експлуатації, а також потреби у проведенні ремонту, модернізації або виведенні з експлуатації;

- своєчасна модернізація та капітальний ремонт ліфтів для продовження терміну їх експлуатації;

- покращення технічних характеристик та естетичного стану ліфтів;

- відновлення роботи ліфтів, що виведені з експлуатації у зв’язку із псуванням, розкраданням та закінченням терміну експлуатації;

- втілення новітніх технологій та організаційних заходів з підвищення ефективності експлуатації систем ліфтового господарства.

Внаслідок реалізації Програми має підвищитися не лише рівень безпеки та комфортності, а й енергоефективність ліфтів.

5. Обсяги та джерела фінансування заходів Програми

Програмою передбачено фінансування з міського бюджету на капітальний ремонт, модернізацію, диспетчеризацію, експертне обстеження та періодичний технічний огляд ліфтів у житлових будинках, які перебувають на балансі та обслуговуванні комунальних підприємств Броварської міської ради згідно Таблиці 1.

Таблиця 1.

Прогнозоване фінансове забезпечення Програми за роками

| № з/п | Заходи | Вартість робіт, тис. грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | у тому числі за роками |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Капітальний ремонт | 3350,00 |  |  |  |  |
| 2 | Модернізація (заміна) ліфтів |  |  |  |  |  |
| 3 | Періодичний технічний огляд | 150,00 |  |  |  |  |
| 4 | Диспетчеризація | 1260,00 |  |  |  |  |
| 5 | Експертне обстеження | 190,00 |  |  |  |  |
| 6 | Паспортизація ліфтів | 50,00 |  |  |  |  |
|  | Усього: | 5000,00 |  |  |  |  |

Головним розпорядником коштів за Програмою виступає управління будівництва, житлово-комунального господарства інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області. Програма виконується протягом дії Програми. Програма виконується протягом дії Програми.

6. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми сприятиме впровадженню положень державної житлової політики щодо покращення ситуації у ліфтовому господарстві та створенню безпечних умов його експлуатації. Реалізація заходів з відновлення ліфтового господарства у житловому фонді зніме соціальну напругу, дозволить забезпечити населення якісними житлово-комунальними послугами відповідно до встановлених нормативів та національних стандартів.

Своєчасне виконання заходів Програми дасть змогу забезпечити:

- надійну і безпечну роботу ліфтів і ліфтового господарства міста та недопущення аварійних ситуацій при експлуатації ліфтів;

- скорочення термінів простоїв ліфтів;

- приведення ліфтів та ліфтового обладнання багатоповерхових житлових будинків у відповідність до сучасних вимог;

- інноваційний розвиток та впровадження новітнього обладнання у ліфтовому господарстві;

- підвищення енергоефективності роботи ліфтів і ліфтового обладнання;

- покращення соціально-побутового обслуговування населення та підвищення якості комунальних послуг.

7. Координація та контроль за виконанням Програми.

Координацію виконання Програми здійснює управління  будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області.

Учасники та виконавці Програми, несуть відповідальність за її якісне і своєчасне виконання, раціональне використання фінансових коштів і ресурсів, що  виділяються на реалізацію заходів  Програми . За відсутності фінансування, виконавці вносять до міської ради пропозиції щодо зміни термінів виконання.

Загальне адміністрування та управління Програмою здійснює управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області.

Учасники та виконавці Програми, які зайняті обслуговуванням та утриманням ліфтового господарства, мають утримувати його в належному технічному та санітарному стані, забезпечувати заходи, щодо відновлення технічного стану внаслідок поломок, ушкоджень та крадіжок, а також надавати для узагальнення до управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області звіти про роботу ліфтового господарства житлового фонду та пропозиції, щодо визначення об’єктів фінансування даною Програми.

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області.

Керуючий справами виконкому  		                                    К. В. Кузнєцов