# ІНФОРМАЦІЯ  до рішення

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області від 04.12.2018 № 915»

Шановний Ігоре Васильовичу!

Шановні члени виконкому!

На Ваш розгляд виноситься рішення «Про внесення змін до рішення            виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області від 04.12.2018 № 915»

З метою продовження роботи по зменшенню  споживання енергоносіїв,      підвищенню надійності і якості теплопостачання пропонуємо розглянути та схвалити зміни в Інвестиційну програму комунального підприємства Броварської міської ради Київської області «Броваритепловодоенергія» по теплопостачанню  на 2019 рік.

Програмою передбачено виконання робіт на етапах виробництва та транспортування  теплової енергії від джерела теплопостачання до споживача.

Фінансування Інвестиційної програми передбачається у обсязі 8 311,29.тис. грн (без ПДВ), у тому числі:

- 2 965,63 тис. грн – амортизаційні відрахування;

- 2 180,31 тис. грн – виробничі інвестиції з прибутку;

- 3165,35 тис. грн – залишкові кошти (за 2018 рік).

За рахунок коштів інвестиційної програми комунального підприємства „Броваритепловодоенергія”  планується виконати наступні заходи:

1.Технічне переоснащення котельні за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 96, з заміною 2-х мережних насосів та встановлення на нових насосах частотного       регулювання, що дозволить покращити гідравлічний режим тепломережі та підвищити якість теплопостачання споживачам, знизити споживання електроенергії на виробництво теплової енергії. Запланований обсяг фінансування даного заходу становить 2699,64 тис. грн.

2.Технічне переоснащення ЦТП з заміною кожухотрубних  теплообмінників  на пластинчаті та виготовлення проектів на дані заходи. У рамках інвестиційної програми на 2019 рік передбачається розроблення проектної документації по технічному переоснащенню 12-ти ЦТП. В 2019 році передбачається виконати   роботи на  5-ти ЦТП по  заміні кожухотрубних  підігрівачів, термін експлуатації яких складає близько 30 років, на сучасні пластинчаті теплообмінники з підвищеною інтенсивністю  теплообміну, з метою зниження втрат теплової енергії,  підвищення надійності теплопостачання споживачів.

Запланований обсяг фінансування даного заходу становить 1553,67 тис. грн.

3.Заміна теплових мереж загальною протяжністю 392 м (в однотрубному обчисленні) із використанням труб в ППУ ізоляції. Запланований обсяг фінансування даного заходу становить 4057,98 тис. грн.

Реалізація заходів інвестиційної програми забезпечить підвищення ефективності виробництва, зменшення технологічних втрат та втрат теплової енергії, підвищення якості надання комунальних послуг.

Загальний економічний ефект від впровадження заходів інвестиційної програми підприємства в рік становить 3675,30 тис. грн на рік.

Економія паливно-енергетичних ресурсів – 333,24 т у.п, у тому числі:

-природного газу – 97,74 т у.п.  (або 83,26 тис. м3) в рік;

-електроенергії    – 994,23 тис. кВт год в рік.

Враховуючи вищенаведене, КП „Броваритепловодоенергія” просить Вас затвердити дане рішення.

З повагою ,

Директор                                                                                        В.О. Андрєєв