***Схвалено***

***Рішенням виконавчого комітету***

***Броварської міської ради Київської***

***області від 17.12.2019 №1308***

**Інвестиційна програма комунального підприємства Броварської міської ради Київської області**

 **„Броваритепловодоенергія”по теплопостачанню на 2020 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| **Програма** | **план** |
| **Разом (без ПДВ), тис. грн.** | **Економ. ефект,(без ПДВ) тис. грн.** |
| 1 | 2 | 3 |
| ***Виробництво теплової енергії*** |
| **1.Мета:**Зниження витрат електроенергії на виробництво теплової енергії |
| **1.1. Завдання**: ***Встановлення шафи керування з частотним перетворювачем для вентилятора та димососа котла ДКВР 4/13 № 3 котельні за адресою: вул. Київська,296б*** |
| Обсяги фінансування: всього, тис. грн**.**  | **242,93** |  |
| в т.ч. державний бюджет, тис. грн.  | ***-*** |  |
| місцевий бюджет, тис. грн.  | ***-*** |  |
| кошти підприємства, тис. грн.  | 242,93 |  |
| Економічній ефект: зниження споживання паливно-енергетичних ресурсів, тис. грн |  | 94,03 |
| **1.2. Завдання**: ***Встановлення шафи керування з частотним перетворювачем для вентилятора та димососа котла ДКВР 4/13 № 1котельні за адресою: вул. Москаленка Сергія,16/1*** |
| Обсяги фінансування: всього, тис. грн**.**  | **201,92** |  |
| в т.ч. державний бюджет, тис. грн.  | ***-*** |  |
| місцевий бюджет, тис. грн.  | ***-*** |  |
| кошти підприємства, тис. грн.  | 201,92 |  |
| Економічній ефект: зниження споживання паливно-енергетичних ресурсів, тис. грн |  | 66,47 |
| **1.3.Завдання**: ***Встановлення шафи керування з частотним перетворювачем для вентилятора та димососа котла ДКВР 4/13 № 3 котельні за адресою: вул. Олександра Білана,1/1*** |
| Обсяги фінансування: всього, тис. грн**.**  | **242,93** |  |
| в т.ч. державний бюджет, тис. грн.  | ***-*** |  |
| місцевий бюджет, тис. грн.  | ***-*** |  |
| кошти підприємства, тис. грн.  | 242,93 |  |
| Економічній ефект: зниження споживання паливно-енергетичних ресурсів, тис. грн |  | 148,17 |
| **2.Мета:**Удосконалення обліку виробництва теплової енергії відповідно до вимог Закону України «Про теплопостачання» та «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71 |
| **2.1 Завдання**: ***Заміна приладу обліку теплової енергії (технологічний) накотельні за адресою: вул. Ярослава Мудрого,96*** |
| Обсяги фінансування: всього, тис. грн**.**  | **80,66** |  |
| в т.ч. державний бюджет, тис. грн.  | ***-*** |  |
| місцевий бюджет, тис. грн.  | ***-*** |  |
| кошти підприємства, тис. грн.  | 80,66 |  |
| Економічній ефект: |  |  |
| **2.2 Завдання**: ***Заміна приладу обліку теплової енергії (технологічний) накотельні за адресою: бул. Незалежності,26/1*** |
| Обсяги фінансування: всього, тис. грн**.**  | **80,66** |  |
| в т.ч. державний бюджет, тис. грн.  | ***-*** |  |
| місцевий бюджет, тис. грн.  | ***-*** |  |
| кошти підприємства, тис. грн.  | 80,66 |  |
| Економічній ефект: |  |  |
| **2.3 Завдання**: ***Заміна приладу обліку теплової енергії (технологічний) накотельні за адресою: вул. Москаленка Сергія,16/1*** |
| Обсяги фінансування: всього, тис. грн**.**  | **78,8** |  |
| в т.ч. державний бюджет, тис. грн.  | ***-*** |  |
| місцевий бюджет, тис. грн.  | ***-*** |  |
| кошти підприємства, тис. грн.  | 78,8 |  |
| Економічній ефект: |  |  |
| ***Транспортування теплової енергії*** |
| **3.Мета:** Згідно „Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж”, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від14.02.2007 № 71 та відповідно до актів обстеження і розробленої кошторисної документації заплановано замінити 1,851 км трубопроводів, що знаходяться в аварійному стані. |
| **Завдання**: ***Заміна теплових мереж загальною протяжністю 1,851 км (в однотрубному обчисленні) із використанням труб в ППУ ізоляції*** |
| Обсяги фінансування: всього, тис. грн**.**  | **4284,83** |  |
| в т.ч. державний бюджет, тис. грн.  | - |  |
| місцевий бюджет, тис. грн.  | - |  |
| кошти підприємства, тис. грн.  | 4284,83 |  |
| Економічній ефект:Підвищення якості теплопостачання, зменшення втрат в теплових мережах, зниження споживання паливно-енергетичних ресурсів та витрат на ремонт теплових мереж, тис. грн. |  | 890,34 |
| ***Постачання теплової енергії*** |
| **4.Мета:**Забезпечення безперебійної роботи оргтехніки на підприємстві |
| **Завдання**: ***Придбання оргтехніки (карта пам’яті, акумуляторні батареї для безперебійного блоку живлення)*** |
| Обсяги фінансування: всього, тис. грн**.**  | **0,91** |  |
| в т.ч. державний бюджет, тис. грн.  | - |  |
| місцевий бюджет, тис. грн.  | - |  |
| кошти підприємства, тис. грн.  | 0,91 |  |
| Економічній ефект: |  |  |
| **Інвестиційна програма комунального підприємства Броварської міської ради Київської області „Броваритепловодоенергія”, тис. грн** |
| Обсяги фінансування: всього, тис. грн.  | **5213,64** |  |
| в т.ч. державний бюджет, тис. грн.  | - |  |
| місцевий бюджет, тис. грн.  | - |  |
| кошти підприємства, тис. грн.  | 5213,64 |  |
| Економічний ефект економія паливно-енергетичних ресурсів, тис. грн. |  | 1199,01 |

Міський голова І.В. Сапожко