# **ІНФОРМАЦІЯ до рішення**

 «Про схвалення Інвестиційної програми комунального підприємства Броварської міської ради Київської області «Броваритепловодоенергія»

по теплопостачанню на 2020 рік»

**Шановний Ігоре Васильовичу!**

**Шановні члени виконкому**!

На Ваш розгляд виноситься рішення «Про схвалення Інвестиційної програми комунального підприємства Броварської міської ради Київської області «Броваритепловодоенергія» по теплопостачанню на 2020 рік»

З метою продовження роботи по зменшенню споживання енергоносіїв, підвищенню надійності і якості теплопостачання пропонуємо розглянути та схвалитиІнвестиційну програму комунального підприємства Броварської міської ради Київської області «Броваритепловодоенергія» по теплопостачанню на 2020 рік.

Програмою передбачено виконання робіт на етапах виробництва, транспортування та постачання теплової енергії від джерела теплопостачання до споживача.

Фінансування Інвестиційної програми передбачається у обсязі 5 213,64.тис. грн (без ПДВ), у тому числі:

* 3020,61 тис. грн – амортизаційні відрахування;
* 2 180,31 тис. грн – виробничі інвестиції з прибутку;
* 12,72 тис. грн –кошти підприємства.

За рахунок коштів інвестиційної програми комунального підприємства „Броваритепловодоенергія” планується виконати наступні заходи:

**1.**Технічне переоснащення котельних за адресою: вул. Київська,296б, вул. Москаленка Сергія,16/1, вул. Олександра Білана,1/1, а саме:

- встановлення шафи керування з частотним перетворювачем для вентилятора та димососа котла ДКВР 4/13 № 3 котельні по вул. Київська,296б;

- встановлення шафи керування з частотним перетворювачем для вентилятора та димососа котла ДКВР 4/13 № 3 котельні по вул.Москаленка Сергія,16/1;

-встановлення шафи керування з частотним перетворювачем для вентилятора та димососа котла ДКВР 4/13 № 1 котельні по вул.Олександра Білана,1/1.

Це дозволить знизити споживання електроенергії на виробництво теплової енергії на 80,48 тис.кВт\*год. Загальний економічний ефект від впровадженняданого заходу становить 308,67 тис. грн. (без ПДВ). Запланований обсяг фінансування - 687,78 тис. грн. (без ПДВ). Окупність інвестиційного проекту – 2 роки 3 місяця.

**2**.Відповідно до вимог Закону України «Про теплопостачання» та «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж (затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71) необхідно виконати заміну приладів обліку теплової енергії на котельних по вул. Ярослава Мудрого,96, вул. Москаленка Сергія,16/1, бул. Незалежності,26/1, що дозволить замінити фізично і морально застаріли лічильники теплової енергії, та встановлення модемного зв’язку дозволить удосконалити облік виробництва теплової енергії.

Запланований обсяг фінансування даного заходу - 240,12 тис. грн. (без ПДВ).

**3.**Згідно „Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж”, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від14.02.2007 № 71 та відповідно до актів обстеження і розробленої кошторисної документації заплановано замінити 1,851 км трубопроводів (в однотрубному обчисленні), що знаходяться в аварійному стані, а саме тепломережі:

- по бул. Незалежності,2 від ТК16-8 до ТК16-9 – 128м, діаметр 426мм;

- по вул. Гагаріна,10а від ТК 9К-1Ш до ТК 9К-1-О – 560м, діаметр 273мм;

- по бул. Незалежності,8-11 від ТК16-3 в сторону ТК16-3-2–169м, діаметр 159мм;

- по вул. Мічурина,2 від ТК 3К-21 до ж/б № 34 – 90м, діаметр 89мм;

- по бул. Незалежності,2 від ТК16-8-5 до ж/б № 2а – 80м, діаметр 57мм;

- по вул. Олімпійська,8/1 від ЦТП до ТК-31 – 388м, діаметр 159мм, 108мм, 89мм;

- по вул. Київська,302а від ТК -7Ш до ТК -11Ш – 266м, 159мм;

- по вул. І.Гонти,2 від ТК-4 до ТК-5 – 170м, діаметр 76мм;

Застосування при заміні теплових мережпопередньоізольованних труб, загальною вартістю 4284,83 тис.грн. (без ПДВ), дозволяє підвищити надійність та забезпечити безперебійність теплопостачання, знизити втрати теплової енергії в теплових мережах на 320,47 Гкал в рік та економити 50,19 т.у.п. в рік. Загальний економічній ефект від заміни теплових мереж – 890,34 тис.грн.(без ПДВ).Окупність інвестиційного проекту – 5 років 6 місяців.

**4.**Для забезпечення безперебійної роботи оргтехніки в відділі збуту планується придбати комплект матеріалів: карту пам’яті та акумуляторні батареї для безперебійного блоку живлення.

Загальний економічний ефект від впровадження заходів інвестиційної програми підприємства в рік становить 1199,01 тис. грн. (без ПДВ) в рік.

Економія паливно-енергетичних ресурсів – 60,07 т у.п, (або 51,3 тис. м3природного газу в рік)

Враховуючи вищенаведене, КП „Броваритепловодоенергія” просить Вас схвалити дане рішення.

***З повагою ,***

Директор О.В. Краснощок