Додаток

до рішення виконавчого комітету

Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від 23.06.2021 № 477

П Р О Г Р А М А

енергозбереження (підвищення енергоефективності)

Броварської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки

м. Бровари

2021

ЗМІСТ

Стор.

| Паспорт Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) міста Бровари на 2017 – 2020 роки І. Загальні положення. | 3 5 |
| --- | --- |
| ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма. | 6 |
| ІІІ. Визначення мети Програми. | 9 |
| ІV. Перелік показників за якими здійснюватиметься оцінка досягнення мети Програми. | 10 |
| V. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми. | 10 |
| 5.1.Обсяги та джерела фінансування Програми. | 11 |
| VI. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники. | 12 |
| 6.1. Енергоефективні заходи в житлово-комунальному господарстві міста. | 12 |
| 6.2. Енергоефективні заходи в бюджетній сфері міста. | 13 |
| VIІ. Очікувані результати виконання Програми | 14 |
| VIII Координація та контроль за ходом виконання Програми. | 14 |
| Додаток. Напрями діяльності та заходи Програми | 15 |

# ПАСПОРТ

# Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності)

# Броварської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки

- (Програма спрямована на ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення обсягів їх споживання, втрат в бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві Броварської міської територіальної громади)

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Міський голова Ігор САПОЖКО |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник програми | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 3. | Відповідальний виконавець програми | Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області Комунальне підприємство «Броваритепловодоенергія» Броварської міської ради Броварського району Київської області Комунальне підприємство «Бровари-Благоустрій» Броварської міської ради Броварського району Київської області Управління освіти та науки Броварської міської ради Броварського району Київської області Відділ охорони здоров’я Броварської міської ради Броварського району Київської області Відділ культури Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 4. | Термін реалізації програми | 2021-2025 роки |
| 4.1. | Етапи виконання програми | Виготовлення проєктно-кошторисної документації Реалізація проєктів |
| 5. | Можливі джерела фінансування | Кошти державного бюджету Кошти обласного бюджету Кошти бюджету громади Власні кошти організацій/установ Кошти кредитних установ Гранти тощо Інші джерела |

І. Загальні положення

Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) Броварської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про енергозбереження», «Про альтернативні види палива», «Про альтернативні джерела енергії», «Про енергетичну ефективність будівель», «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», «Про Фонд енергоефективності», «Про ратифікацію Паризької угоди»; Указу Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»; розпоряджень Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 605-р «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», від 24.07.2013 № 669-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності», від 13.07.2016 № 489-р «Про схвалення Концепції впровадження механізмів стабільного фінансування заходів з енергоефективності (створення Фонду енергоефективності)»; постанов Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів», від 17.10.2011 № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.06.2016 № 159 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.2-39:2016 "Методи та етапи проведення енергетичного аудиту будівель"; наказу Держаного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 29.04.2016 № 125 «Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними нормативними документами», яким затверджено національні стандарти України: ДСТУ ISO 50002:2016 (ISO 50002:2014, IDT) Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення; ДСТУ ISO 50003:2016 (ISO 50003:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем енергетичного менеджменту; ДСТУ ISO 50004:2016 (ISO 50004:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Настанова щодо впровадження, супровід та поліпшення системи енергетичного менеджменту; ДСТУ ISO 50006:2016 (ISO 50006:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання рівня досягнутої/досяжної енергоефективності з використанням базових рівнів енергоспоживання та показників енергоефективності. Загальні положення та настанова; ДСТУ ISO 50015:2016 (ISO 50015:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня досягнутої/досяжної енергоефективності організацій. Загальні принципи та настанова.

Програма спрямована на ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення обсягів їх споживання і втрат в бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві громади, на зниження енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт та наданих послуг підприємствами усіх форм власності, шляхом реалізації технічних, інноваційних рішень, створення економічно привабливих умов для інвестиційних проектів з енергозбереження у бюджетній сфері та сфері житлово-комунального господарства.

У зв’язку з підвищенням вартості енергоресурсів реалізація заходів, які забезпечать їх ефективне й раціональне використання, є одним із найважливіших стратегічних завдань на національному та регіональному рівнях.

Здійснення комплексу заходів з енергозбереження, підвищення енергоефективності та збільшення рівня використання відновлюваних джерел енергії є важливим чинником забезпечення сталого розвитку громади.

Реалізація потенціалу енергозбереження полягає в удосконаленні адміністративних та економічних механізмів, що сприяють підвищенню енергоефективності та енергозбереженню.

Програма сприяє координації дій місцевих органів виконавчої влади, структурних підрозділів Броварської міської ради Броварського району Київської області, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій всіх форм власності у розв’язанні проблем оптимізації обсягів споживання енергоресурсів.

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма.

За останні роки для України питання підвищення ефективності енерговикористання, реалізації політики енергоспоживання, створення й удосконалення енергоринку та підвищення ефективності функціонування енергетики в цілому набули особливої актуальності і безпосередньо пов’язані з енергобезпекою країни.

Саме тому, енергозбереження на державному рівні визнано одним із пріоритетів економічної політики держави. В умовах залежності економіки України від імпорту паливно-енергетичних ресурсів і тенденції зростання цін на енергоносії їх ефективне використання стало нагальною потребою.

Із середини 70-х років минулого століття у світі активно впроваджуються заходи з енергозбереження, а в Україні, наразі, споживання енергоресурсів у 3-4 рази вище ніж у Європі, зокрема: нормативне споживання теплової енергії в Європі становить 20-55 кВт• год/(м²•рік), в Україні – 180-310 кВт•год/(м²•рік).

Середнє питоме споживання теплової енергії будівель в Україні в 2 рази вище ніж у країнах Європейського Союзу та становить близько 175 кВт•год/(м²•рік), аналогічний показник країн Європейського Союзу знаходиться на рівні 86 кВт•год/(м²•рік).

Проблема неефективного використання енергоресурсів присутня в усіх секторах економіки громади, а також у бюджетній сфері та у житлово-комунальному господарстві. Тривалий термін експлуатації призвів до зношеності котельного та технологічного обладнання, що використовується для теплопостачання. Це, в свою чергу, призвело до надмірних витрат паливно-енергетичних ресурсів, понаднормованих втрат енергії, а отже – до підвищення тарифів та збільшення витрат населення на закупівлю комунальних послуг. Як наслідок, перевитрати паливно-енергетичних ресурсів призвели до збільшення бюджетних видатків та значного підвищення вартості житлово-комунальних послуг.

Особливо гострою є проблема енергозбереження для бюджетних організацій. З одного боку, це обумовлено соціальним значенням цих об'єктів, з іншого боку, наявністю морально застарілого, низькоефективного котельного обладнання та відсутності реалізації енергозберігаючих заходів, що в свою чергу є одними з основних причин дефіциту коштів у бюджетах усіх рівнів.

У бюджетних установах громади оплата за спожиті паливно-енергетичні ресурси та комунальні послуги становить значну частину витрат на їх утримання. За результатами проведеного аналізу існуючого стану установ бюджетної сфери, а також враховуючи можливості впливу на вирішення існуючих проблем, на рівні громади визначено основні проблемні питання, які вимагають першочергового розв’язання:

- високий рівень тепловтрат будівель унаслідок незадовільного стану зовнішніх огороджувальних конструкцій;

- незадовільний стан теплогенеруючого обладнання та теплових мереж;

- недостатній рівень знань у персоналу, що експлуатує об’єкти у сфері енергозбереження та економії паливно-енергетичних ресурсів і неефективна експлуатація об’єктів в опалювальний період;

Забезпечити зменшення обсягів споживання енергоресурсів установами бюджетної сфери можливо за допомогою реалізації заходів системного характеру та запровадження постійної системи управління енергоспоживанням, проведення енергообстеження для визначення ефективності енерговикористання і потенціалу енергозбереження, розроблення заходів з підвищення ефективності енерговикористання, у тому числі шляхом використання відновлюваних джерел енергії.

Обмеженість міського бюджету не дозволяє в повній мірі налагодити системну роботу місцевих органів влади в напрямку підвищення енергоефективності будівель бюджетного сектору (шкіл, лікарень, адміністративних будівель тощо), що призводить до того, що дана категорія споживачів використовує для своїх потреб стабільно високі обсяги теплової енергії, часто не створюючи при цьому належних умов для відвідувачів.

Переважна частина житлового фонду громади побудована в 50-80 роках минулого століття, яка не відповідає сучасним вимогам енергозаощадження, відповідно, у цих будівлях низький рівень енергозбереження.

Досягнення економії споживання енергоносіїв пов’язане з проведенням термомодернізації будинків шляхом утеплення зовнішніх стін, горищ, дахів тощо, а також заміною вікон і дверей на більш енергоефективні; збільшенням корисного використання енергії за рахунок застосування рекуператорів, терморегуляторів, теплових насосів та інших новітніх енергозберігаючих технологій. Впровадження заходів з термомодернізації буде сприяти збільшенню строку служби будівель житлового сектору міста. Крім того, додаткової економії витрат енергоресурсів можна досягти за рахунок енергоощадної поведінки споживачів.

Вирішення порушених проблемних питань потребує значних інвестицій. Однак, на сьогоднішній день в бюджеті громади такого інвестиційного ресурсу недостатньо, а енергетичний ринок, який дозволяв би інвестувати в енергоефективні проекти приватному капіталу та запроваджувати механізм фінансування заходів з енергозбереження третьою стороною, не розвинений.

Як один із варіантів вирішення проблемних питань щодо заходів з енергоефективності та енергозбереження для бюджетних організацій – це укладання енергосервісних договорів (контрактів). Цими договорами в бюджетних установах міста може впроваджуватися комплекс технічних та організаційних енергоефективних заходів за рахунок виконавця енергосервісу. Після виконання цих заходів результатом повинна стати економія коштів. Заощаджені кошти спрямовуються в рахунок оплати послуг виконавця енергосервісу та на реалізацію заходів з енергозбереження.

10 жовтня 2019 року відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Фондом енергоефективності та Броварською міською радою. Метою Меморандуму є налагодження тісної співпраці та консолідація зусиль Сторін, які спрямовані на підтримку ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження, зокрема в житловому секторі, з урахуванням національного плану щодо енергетичної ефективності, зменшення викидів двоокису вуглецю з метою виконання Паризької угоди, впровадження acquis communautaire Європейського Союзу та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, забезпечення дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері енергоефективності. Предметом Меморандуму є направлена на досягнення його мети спільна діяльність Сторін, що здійснюється у форматі узгодження позицій із ключових питань, підготовки та реалізації спільних заходів, проектів, програм тощо.

Для ефективної реалізації Державної програми енергоефективності та енергозбереження рішенням Броварської міської ради від 24.12.2020 року             № 2090-89-07 затверджена Програма відшкодування відсоткових ставок або відшкодування частини тіла кредитів, залучених об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово – будівельними кооперативами, на впровадження енергоефективних заходів, термомодернізацію багатоквартирних будинків на 2021-2025 роки Броварської міської територіальної громади

З огляду на зацікавленість споживачів до впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів в своїх оселях, необхідно надати підтримку шляхом здешевлення кредитних ресурсів, які залучаються населенням, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на зазначені цілі. Кінцева мета енергоефективної політики у житлово-комунальному господарстві – скорочення витрат енергоносіїв та забезпечення нормативних вимог щодо створення мікроклімату в житлових будинках.

Враховуючи важливість питання раціонального та ефективного споживання енергоносіїв, скорочення споживання природного газу, виникла необхідність розробки комплексної програми підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики.

ІІІ. Визначення мети Програми

Метою Програми є консолідація зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності, бюджетних установ і населення для реалізації комплексу заходів щодо підвищення ефективності енергоспоживання, розвитку відновлюваної енергетики та  заощадження коштів на утримання й експлуатацію житлового фонду і закладів бюджетної сфери.

Отже, головна мета Програми:

- підвищення енергоефективності в бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві;

- зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах та житловому секторі;

- скорочення видатків бюджетних коштів та коштів громадян на оплату енергоресурсів;

- збільшення обсягів інвестицій на рівні громади у енергоефективну модернізацію та відновлювальну енергію;

Завдання Програми орієнтовані на впровадження заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання енергоносіїв шляхом:

- впровадження системи енергетичного менеджменту, моніторингу енергоспоживання, планування та реалізації енергозберігаючих заходів;

- підвищення якості енергетичних послуг, оптимізації структури виробництва і споживання паливно-енергетичних ресурсів із збільшенням частки нетрадиційних видів палива та відновлюваних джерел енергії;

- оптимізації споживання енергоресурсів в бюджетних установах та житловому секторі;

- досягнення класу енергетичної ефективності будівель установ бюджетної сфери місцевого підпорядкування не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель;

- фінансування проєктів із залученням ресурсів Фонду енергоефективності та механізму ЕСКО;

- створення умов для залучення у сферу енергозбереження вітчизняних та іноземних інвестицій;

- впровадження енергоефективних проєктів, скерованих на термомодернізацію житлових будинків, з метою приведення їх теплотехнічних характеристик до нормативних показників;

- зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;

- формування ощадливого стилю життя мешканців громади – перехід на енергоощадні технології та матеріали;

- популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження та відновлюваних джерел енергії, підвищення громадського освітнього рівня у цих сферах;

Мета Програми досягається за рахунок реалізації енергоефективних та енергозберігаючих заходів, спрямованих на скорочення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів у житлово-комунальному господарстві, бюджетній і соціальній сферах та житловому секторі.

Економічний механізм програми базується на зацікавленості підприємств, установ та організацій, а також громадян у скороченні витрат на утримання, експлуатацію житла та соціальної інфраструктури.

ІV. Перелік показників, за якими здійснюватиметься оцінка

досягнення мети Програми.

Кінцева оцінка досягнення мети, на реалізацію якої спрямована Програма, здійснюватиметься на основі кількісних та якісних показників, у тому числі:

- зменшення до 2025 року рівня втрат паливно-енергетичних ресурсів до 20%;

- скорочення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними організаціями та установами щорічно в середньому на 5-10%.

- скорочення викидів СО2 в атмосферу.

V. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів

та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми.

Визначення шляхів розв’язання проблем енергоефективності громади базується на принципах системності, комплексності, технічної та економічної спроможності.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

- впровадження новітніх технологій виробництва та споживання енергетичних ресурсів, а також технологій, що передбачають використання енергозберігаючих та енергоефективних матеріалів та обладнання;

- розвитку альтернативної енергетики;

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій у сферу енергоефективності та енергозбереження з метою оптимізації структури енергетичного балансу, зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин;

- популяризації серед широких верств населення через засоби масової інформації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів, включення відповідних питань до програм навчальних закладів, утворення муніципальних центрів інформування громадськості;

Крім того, керівництво Броварської міської територіальної громади у 2021 році стало підписантом Угоди мерів.

Угода мерів – провідна ініціатива, започаткована Європейським Союзом у 2008 році, котра охоплює місцеві та регіональні органи влади, які беруть на себе добровільні зобов’язання підвищувати енергоефективність та нарощувати використання відновлювальних джерел енергії на своїх територіях.

Участь у якості підписанта Угоди мерів дає можливість:

- отримувати допомогу в намаганні забезпечити екологічно, соціально та економічно стабільне середовище для місцевих громад (доступні енергетичні послуги, створення робочих місць, здоровіше довкілля, тощо);

- користуватися перевагами інституційного схвалення та підтримки   (від ЄС, а також установ у Східній Європі, на Південному Кавказі та у Центральній Азії);

Враховуючи можливості залучення додаткових інвестицій в енергоефективність та енергозбереження, необхідно передбачити у бюджеті громади видатки на підвищення енергоефективності у бюджетній, житловій сфері, комунальному секторі, реконструкцію вуличного освітлення, мереж тепло -, водопостачання.

Засоби розв’язання проблеми повинні передбачати заходи наступного характеру:

організаційного забезпечення;

нормативно-правового забезпечення;

фінансового забезпечення;

технічного (технологічного) забезпечення.

Організаційне забезпечення передбачає координацію роботи структурних підрозділів Броварської міської ради Броварського району Київської області, структурних підрозділів виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, комунальних підприємств, організацій і установ незалежно від форм власності, пов’язаних з виконанням заходів Програми, а також коригування передбачених цією програмою основних заходів з енергоефективності та енергозбереження.

Оперативне керування за ходом виконання Програми здійснює профільний заступник міського голови.

Узагальнення результатів здійснює головний спеціаліст з енергетичного менеджменту управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області.

Нормативно-правове забезпечення здійснюється шляхом забезпечення дотримання вимог чинних нормативно-правових актів у сфері енергозбереження під час реалізації заходів Програми.

Фінансове забезпечення Програми досягається за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, підприємств, установ і організацій, небюджетних джерел фінансування, запланованих на реалізацію заходів з енергоефективності, що надані при формуванні практичної частини Програми.

Технічне (технологічне) забезпечення Програми досягається за рахунок модернізації або заміни наявного енергоємного обладнання, запровадження новітніх енергоефективних та енергозберігаючих технологій, підвищення енергоефективності виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, зменшення витрат та втрат паливно-енергетичних ресурсів.

5.1.Обсяги та джерела фінансування Програми.

Джерела фінансування Програми:

- кошти державного бюджету;

- кошти обласного бюджету;

- кошти бюджету Броварської міської територіальної громади;

- кошти підприємств житлово-комунального господарства відповідно до програм їх розвитку, затверджених органами місцевого самоврядування  в установленому порядку;

- гранти, кредити, благодійні внески, інвестиції, кошти фізичних і юридичних осіб, що залучаються шляхом приватизації підприємств житлово-комунального господарства, передачі об’єктів галузі в управління, оренду, концесію;

- кредити вітчизняних та зарубіжних комерційних банків;

- інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством України.

Дані щодо обсягів коштів, які плануються на реалізацію заходів, передбачених Програмою, наведено в Додатку до Програми (що додається).

Виконання заходів Програми планується здійснювати протягом 2021- 2025 років.

Визначення джерел і напрямів фінансового забезпечення виконання завдань, передбачених у заходах Програми, буде визначатись та уточнюватись при формуванні та затвердженні бюджету Броварської міської територіальної громади.

Напрями діяльності та заходи Програми можуть коригуватися та доповнюватися протягом року, у разі необхідності – протягом бюджетного року вносяться відповідні зміни.

Непрофінансовані об’єкти переносяться на наступний рік.

VI. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми

та результативні показники.

В сучасних складних соціально-економічних умовах, у зв’язку зі стрімким ростом цін на енергоносії для всіх категорій споживачів, підвищення енергоефективності виробництва, транспортування і споживання паливно-енергетичних ресурсів всіма категоріями споживачів за рахунок широкого впровадження заходів з енерго - та ресурсозбереження є стратегічною лінією подальшого сталого соціально-економічного розвитку та добробуту населення Броварської міської територіальної громади.

6.1. Енергоефективні заходи в житлово-комунальному

господарстві громади.

Найважливішими заходами, спрямованими на енергозбереження в галузі, визначені:

- у водопровідно-каналізаційному господарстві – впровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства шляхом заміни енергоємного обладнання на каналізаційних та водопровідних станціях, каналізаційних очисних спорудах, станціях підйому води, впровадження автоматизації і єдиного контролю всіх процесів роботи водоканалу;

- у теплоенергетиці – технічне (технологічне) енергозбереження, що передбачає модернізацію або заміну енергоємних існуючих технологій, а саме заміна малоефективних, морально застарілих котлів на нові сучасні з ККД не менше 92-95 % (газ на газ), модернізація існуючих теплових пунктів (індивідуальних та центральних) з метою оптимізації схеми централізованої підготовки побутової гарячої води, впровадження індивідуальних теплових пунктів з переходом на двотрубну систему, переведення газових котелень на альтернативні (місцеві) види палива, в т.ч. біомаса (пелети, дрова, тріска), вугілля, електроенергія тощо, реконструкція або заміна теплових мереж із застосуванням попередньо ізольованих труб та нових типів запірної арматури з високими показниками експлуатаційної надійності, впровадження сучасних методів антикорозійного захисту теплових мереж, ефективного теплоізоляційного покриття трубопроводів, автоматики та регулюючого обладнання, забезпечення дотримання регламентних робіт з хімводопідготовки задля попередження передчасного зносу технічного обладнання, зниження питомих витрат палива та електроенергії за рахунок оптимізації схеми роботи обладнання (котлів із зниженими у теперішній час обсягами навантаження); впровадження автоматизованих систем керування технологічними процесами вироблення та транспортування споживачам теплової енергії;

- у зовнішньому освітленні – реконструкція систем вуличного освітлення, заміна ламп розжарювання на енергоефективні, створення ефективної системи обліку та регулювання споживання електроенергії;

- у житловому господарстві – визначення та впровадження заходів із забезпечення облікованого, регульованого та ощадливого споживання енергії у житлових будинках шляхом застосування нових підходів до реалізації державної політики щодо фінансування заходів з енергоефективності із залученням коштів Фонду енергоефективності, міжнародних фінансових організацій та донорів. Підвищення енергоефективності наявного житлового фонду, реалізація проєктів комплексної термомодернізації житлових будинків.

6.2. Енергоефективні заходи в бюджетній сфері громади.

Для бюджетних установ та організацій до енергозберігаючих належать заходи, спрямовані на скорочення енергоспоживання, а саме:

-комплексна термомодернізація будівель;

-утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій (стіни, горища, перекриття, дахи, вхідні двері тощо);

-заміна вікон на енергозберігаючі;

-встановлення систем оптимізації споживання теплової енергії;

-модернізація (заміна) систем опалення та гарячого водопостачання;

-переведення опалювальних систем на використання альтернативних видів палива;

-модернізація систем освітлення з використанням енергоощадних приладів освітлення;

-проведення енергетичних обстежень (у т. ч. енергетичних аудитів, обстежень інженерних мереж; сертифікація енергетичної ефективності) на об’єктах бюджетної сфери громади;

-встановлення енергоефективних вентиляційних систем;

-проведення реконструкції зовнішніх і внутрішніх теплових мереж, що перебувають на балансі установ та організацій, із заміною труб на попередньо ізольовані;

-реалізація проєктів з енергозабезпечення на основі відновлюваних джерел енергії;

Перелік завдань та заходів щодо реалізації Програми визначено в Додатку до Програми (що додається).

VIІ. Очікувані результати виконання Програми.

В результаті реалізації Програми очікується:

- зменшення до 2025 року рівня втрат паливно-енергетичних ресурсів до 20%;

- забезпечення скорочення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними організаціями та установами за рахунок впровадження відповідних заходів та проєктів на 15-20 % від базового рівня;

- скорочення бюджетних видатків на оплату паливно-енергетичних ресурсів;

- скорочення викидів СО2 в атмосферу;

- підвищення комфортності умов проживання в житлових будинках та зменшення витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг, інвестування ними в енергоефективність власного житла та покращення енергетичних характеристик житлового фонду;

- продовження терміну експлуатації будівель житлового фонду та бюджетної сфери;

- залучення великомасштабного зовнішнього фінансування та європейського досвіду здійснення енергоефективних заходів.

VIII. Координація та контроль за ходом виконання програми.

Оперативне керування та контроль за ходом виконання Програми здійснює профільний заступник міського голови.

Узагальнення результатів здійснює головний спеціаліст з енергетичного менеджменту управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту.

Виконуюча обов’язки міського голови –

заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                Лариса ВИНОГРАДОВА

| Додаток до Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Броварської міської територіальної громади на 2021-2025 роки Заходи з енергозбереження (підвищення енергоефективності) та фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва напрямку діяльності (приорітетні завдання) | Перелік заходів з енергозбереження (підвищення енергоефективності) | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування, тис.грн. |  |  |  | Орієнтовна потреба у коштах з бюджету громади, тис.грн. |  |  |  | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  | бюджет громади | обласний бюджет | інші джерела | Разом | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Закриття котельні по вул. Сірка, 7/1 та встановлення індивідуальних газових опалювальних приладів в ж/б ОК «Старий двір», ОСББ «Зв’язківець - 2006» | Розроблення технічних умов на приєднання до системи газопостачання та розроблення проектної документації - 22 од. | 2021 | КП "Броваритепловодоенергія" | 180, 0 | - | - | 180, 0 | 180, 0 | - | - | - | Виведення з експлуатації нерентабельної котельні, зменшення збитковості підприємства та зменшення втрат паливно- енергетичних ресурсів |
|  |  | Розроблення проектно-кошторисної документації на гідравлічний розрахунок газових мереж житлових будинків |  |  | 30, 0 | - | - | 30, 0 | 30, 0 | - | - | - |  |
|  |  | Закупівля - 22 газових опалювальних приладів |  |  | 365, 0 | - | - | 365, 0 | 365, 0 | - | - | - |  |
| 2 | Передача котельні по вул. Київська, 153/1 на баланс ЗОШ №1 та встановлення індивідуальних газових опалювальних приладів в ж/б по вул. Київська, 151 А | Розроблення технічних умов на приєднання до системи газопостачання та розроблення проектної документації - 8 од. | 2022 | КП "Броваритепловодоенергія" | 65, 0 | - | - | 65, 0 | - | 65, 0 | - | - | Зменшення збитковості підприємства та зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів |
|  |  | Закупівля - 8 газових опалювальних приладів |  |  | 160, 0 | - | - | 160, 0 | - | 160, 0 | - | - |  |
|  | Оптимізація споживання теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Виготовлення проєктної документації «Капітальний ремонт вузла вводу теплопостачання з установкою автоматизованого пристрою оптимізації теплоспоживання у підвальному приміщенні ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 м.Бровари Київської області» | 2021 | УБЖКГІТ | 28,0 |  |  | 28,0 | 28,0 |  |  |  | Зменшення обсягів споживання теплової енергії |
| 4 |  | Виготовлення проєктної документації «Капітальний ремонт вузла вводу теплопостачання з установкою автоматизованого пристрою оптимізації теплоспоживання у підвальному приміщенні ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9 м.Бровари Київської області» | 2021 | УБЖКГІТ | 28,0 |  |  | 28,0 | 28,0 |  |  |  | Зменшення обсягів споживання теплової енергії |
| 5 |  | Виготовлення проєктної документації «Капітальний ремонт вузла вводу теплопостачання з установкою автоматизованого пристрою оптимізації теплоспоживання у підвальному приміщенні ЗДО «Золотий ключик» м.Бровари Київської області» | 2021 | УБЖКГІТ | 28,0 |  |  | 28,0 | 28,0 |  |  |  | Зменшення обсягів споживання теплової енергії |
| 6 |  | Виготовлення проєктної документації «Капітальний ремонт вузла вводу теплопостачання з установкою автоматизованого пристрою оптимізації теплоспоживання» в ЗОШ № 7, ЗДО «Барвінок», «Джерельце», «Золота рибка», «Капітошка», «Теремок», «Ромашка», «Перлинка» | 2022-2023 | УБЖКГІТ | 224,0 |  |  | 224,0 |  | 112,0 | 112,0 |  | Зменшення обсягів споживання теплової енергії |
|  | Всього по напрямкам |  |  |  | 1108,0 |  |  | 1108,0 | 659,0 | 337,0 | 112,0 |  |  |

Виконуюча обов’язки міського голови –

заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                                                                                          Лариса ВИНОГРАДОВА