Додаток

до рішення

Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від 28.06.2022 року

№ 739-28-08

**ПРОГРАМА**

 **проведення робіт з обстеження пошкоджених об’єктів**

**Броварської міської територіальної громади на 2022 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління будівництва, житлово – комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 2. | Розробники Програми | Управління будівництва, житлово – комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 3. | Головний розпорядник бюджетних коштів на виконання Програми | Управління будівництва, житлово – комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 4. | Відповідальний виконавець | Управління будівництва, житлово – комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 5. | Терміни реалізації програми | 2022 рік |
| 6. | Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні Програми | Міський, державний, обласний, інші джерела незаборонені законом |
| 7. | Обсяг фінансування Програми | 30,00 тис.грн. |

**1. Загальні положення**

1.1. Програма розроблена на виконання вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 № 473 «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд», Постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257 «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва».

1.2. У результаті збройної агресії Російської Федерації в Україні на території Броварської міської територіальної громади було пошкоджено житлові будинки, школи, лікарні, об’єкти критичної інфраструктури. Програма розповсюджується на всю територію Броварської міської територіальної громади.

1.3. Програма не поширюється на роботи щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням об’єктів культурної спадщини відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини».

**2.Мета Програми**

2.1. Метою програми є здійснення всіх можливих невідкладних робіт з ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд на території громади, запобігання загибелі людей, зменшення обсягів можливих матеріальних втрат.

**3.Основні завдання Програми**

3.1. Програма проведення робіт з обстеження пошкоджених об’єктів Броварської міської територіальної громади (далі - Програма) розроблена для проведення аварійно-відбудовних (аварійно-ремонтних робіт) та інших першочергових робіт з відновлення об’єктів з метою фіксації руйнувань для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану.

За результатами опрацювання пропозицій, щодо пошкоджень та руйнувань об’єктів, складено перелік **(Додаток )**, який містить:

 перелік пошкоджених об’єктів, що підлягають обстеженню (найменування об’єкта, адреса розташування об’єкта, інформація щодо юридичних чи фізичних осіб, що є власниками або управителями пошкодженого об’єкта);

черговість та строки виконання робіт з обстеження, основні характеристики об’єктів та орієнтовний обсяг і склад робіт.

Першочерговому обстеженню підлягають:

* пошкоджені об’єкти соціальної інфраструктури (об’єкти закладів дошкільної, загальної середньої освіти; закладів охорони здоров’я, закладів соціального захисту населення), будівлі адміністративного призначення, в тому числі, в яких надаються адміністративні послуги, розміщуються органи управління та сили цивільного захисту, зокрема, пожежно-рятувальні підрозділи та аварійно-рятувальні служби;
* пошкоджені об’єкти житлово-комунального господарства (електро-, газо-, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, а також їх мережі);
* пошкоджені об’єкти житлового фонду, а саме багатоквартирні житлові будинки, гуртожитки.

Для підвищення результативності Програми управління будівництва, житлово – комунального господарства, інфраструктури та транспорту може залучати в установленому порядку відповідних фахівців за результатом роботи яких складається звіт, який має містити висновок про технічний стан, рекомендації щодо подальшої експлуатації (у тому числі щодо можливості виконання робіт із відновлення) або демонтажу (ліквідації).

Для реалізації Програми та її результативності управління будівництва, житлово – комунального господарства, інфраструктури та транспорту може одержувати в установленому порядку відповідну інформацію від підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.

**4. Джерела та обсяги фінансування Програми**

4.1. Фінансове забезпечення реалізації програми відбувається за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, інших шляхів фінансування, дозволених чинним законодавством України. Протягом року обсяг фінансування Програми може змінюватись відповідно до рішення Броварської міської ради Броварського району Київської області про внесення змін до бюджету територіальної громади на відповідний рік, виходячи з наявного фінансування ресурсу.

4.2. Виконавцем Програми визнати:

- виконавцем Програми та головним розпорядником бюджетних коштів є – управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області.

 4.3. Обсяг фінансування Програми

 таблиця №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Назва заходу | Обсяг фінансування 2022 рік (тис.грн.) |
| 1 | Проведення обстеження пошкоджених об’єктів Броварської міської територіальної громади | 30,00 |

**5.Організація реалізації Програми**

**та здійснення контролю за її виконанням**

5.1. Підготовка до проведення обстеження включає комплекс організаційно-технічних заходів, що полягає у:

- визначенні пріоритетності обстеження територій та пошкоджених об’єктів на наявність вибухонебезпечних предметів;

- збиранні первинної інформації щодо об’єкта (наявної проектної та технічної документації, в тому числі інвентаризаційних справ, матеріалів технічної інвентаризації та технічних паспортів, виконавчої документації, речові права на нерухоме майно тощо);

- визначенні виконавця робіт з обстеження пошкоджених об’єктів (далі - виконавець робіт з обстеження) та організації робіт з обстеження.

5.2. Реалізація програми покладається на управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області.

**6. Очікувані результати**

6.1. Результатом виконання Програми буде складання звітів для кожного об’єкта, який має містити висновок про технічний стан, рекомендації щодо подальшої експлуатації (у тому числі щодо можливості виконання робіт із відновлення) або демонтажу (ліквідації), а також в разі потреби відомості про пошкоджені (зруйновані) несучі та огороджувальні конструкції, інженерні системи (із зазначенням ступеня та обсягів пошкоджень), принципові рішення (рекомендації) щодо їх відновлення (підсилення).

Зазначений звіт є підставою для прийняття рішення про виконання робіт із відновлення пошкоджених об’єктів або їх демонтаж (ліквідацію).

Відповідно до Порядку невідкладних робіт до зазначеного звіту також додається акт обстеження, що повинен містити інформацію щодо визначеної за результатами обстеження категорії пошкоджень об’єкта.

**7. Прикінцеві положення**

7.1. До Програми можуть бути внесені зміни та доповнення, відповідно до чинного законодавства.

Міський голова Ігор САПОЖКО