Додаток

до Програми проведення робіт з обстеження

пошкоджених об’єктів Броварської міської

територіальної громади на 2022 рік

затвердженої рішенням Броварської міської ради

Броварського району  Київської області

від 28.06.2022 №739-28-08

( в редакції рішення Броварської міської ради Броварського

району Київської області від  17.11.2022 р.№ 883-36-08 )

Перелік пошкоджених об’єктів, що підлягають обстеженню

| № п/п | Найменування об’єкта | Адреса розташування об’єкта | координати об’єкта (google-карта) | Інформація щодо юридичних чи фізичних осіб, що є власниками або уповноваженими пошкодженого об’єкта | Черговість виконання робіт з обстеження відповідно до Постанови КМУ від 19.04.2022 №473 | Строки виконання робіт з обстеження/ Акт обстеження | Основні характеристики об’єктів та орієнтовний обсяг і склад робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приватний житловий будинок | вул. Матросова, 63, с. Требухів Броварського району Київської області | 50.48969174882181, 30.905608126443653 | Тимченко Софія Василівна, т. 067 50720 01 | згідно Постанови КМУ від 19.04.2022 №473 | Квітень 2022, акт обстеження від 19.04.2022 | Будинок площею 62,7 м2 зруйновано на 95% (зруйновано- дах, вікна, стіни, двері, внутрішні мережі: вода, газ, опалення, електропостачання) |
| 2 | Приватний житловий будинок | вул. Зоряна б/н, с. Требухів Броварського району Київської області | 50.46556242660907, 30.889972570876758 | Анодін Володимир Миколайович, т. 063 497 45 22 | згідно Постанови КМУ від 19.04.2022 №473 | Квітень 2022, акт обстеження від 19.04.2022 | Будинок площею 25,6 м2 зруйновано на 95% (зруйновано- дах, вікна, стіни, двері) |
| 3 | ФОП Ярошенко О.А. Складське приміщення, офісне приміщення | бульв. Незалежності, 33, м. Бровари Київської області | 50.52594342000789, 30.811470969314833 | ФОП Ярошенко Олександр Анатолійович, т. 067 125 95 05 | згідно Постанови КМУ від 19.04.2022 №473 | Квітень 2022, акт обстеження від 22.04.2022 | Офісні приміщення, складські приміщення площею 950 м2 зруйновані на 25% (зруйновано: сандвіч панелі, вікна, двері, ворота) |
| 4 | ТОВ «Ралекс буд» Складські приміщення: будівля А-3, Б-3 | бульв. Незалежності, 24, м. Бровари Київської області | 50.53584736757027, 30.829380926445484 | Директор Олешко Алла Миколаївна, т. 066 966 43 61 | згідно Постанови КМУ від 19.04.2022 №473 | Квітень 2022, акт обстеження від 18.04.2022 | Офісні приміщення, складські приміщення площею 1350 м2 зруйновані на 25% (зруйновано: вікна, склопакети) |
| 5 | ТОВ «Управління закордонмон тажспецбуд» Склад технологічних матеріалів | вул. Січових Стрільців, 6, м. Бровари Київської області | 50.5271279864755, 30.81019431295131 | Директор Бодяк Володимир Анатолійович т. 050 355 92 89 | згідно Постанови КМУ від 19.04.2022 №473 | Квітень 2022, акт обстеження від 22.04.2022 | Офісні приміщення, складські приміщення площею 3716 м2 зруйновані на 25% (зруйновано: сандвіч-панелі, дах, вікна, склопакети, ворота) |
| 6 | ПрАТ «Броварський завод пластмас» Заводоуправління: побутове приміщення. інженерно-лабораторний корпус, корпус № 4 | бульв. Незалежності, 53, м. Бровари Київської області | 50.53059069894102, 30.8214459399392 | Директор Рудь Валерій Андрійович т. 067 220 69 23 | згідно Постанови КМУ від 19.04.2022 №473 | Квітень 2022, акт обстеження від 18.04.2022 | Заводоуправління: побутове приміщення. інженерно-лабораторний корпус, корпус № 4 площею 55473 м2 зруйновані на 5% (зруйновано: вікна, м’яка покрівля, зенітні фонарі, металопластикові вікна, склопакети, дерев’яні вікна, металеві вікна, підвісні селі, внутрішнє оздоблення) |
| 7 | ТОВ «С.П.Броксер віс» Приміщення СТО, офісні приміщення | бульв. Незалежності, 31, м. Бровари Київської області | 50.525538914155284, 30.810657741786553 | Директор Артюх Юрій Анатолійович , т. 096 996 34 66 | згідно Постанови КМУ від 19.04.2022 №473 | Квітень 2022, акт обстеження від 18.04.2022 | СТО, офісні приміщення площею 2963 м2 зруйновані на 5% (зруйновано: вікна, алюмінієві конструкції з вхідними дверима, підвісні стелі) |
| 8 | Фізична особа Шаповал Сергій Григорович Складське приміщення | м. Бровари, бульвар Незалежності, 43 | 50.536006997919564, 30.83032629512481 | Фізична особа Шаповал Сергій Григорович т.067 327 55 96 | згідно Постанови КМУ від 19.04.2022 №473 | Травень 2022, акт обстеження від 05.05.2022 | Склад площею 4982 м2 зруйновані на 5% (зруйновано: сандвіч панелі, перегородки, алюмінієві вікна) |
| 9 | ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» Адміністративна будівля, виробничий цех | бульв. Незалежності, 30, м. Бровари Київської області | 50.53320281049353, 30.829428739939196 | т. 067 164 01 88 (відповідальна особа Михайло) | згідно Постанови КМУ від 19.04.2022 №473 | Квітень 2022, акт обстеження від 19.04.2022 | Адміністративна будівля, виробничий цех , допоміжні будівлі: 26390 м2, зруйновано на 2%. Зруйновано: вікна із алюмінієвих конструкцій, скління дерев’яних та металевих рам |
| 10 | Державне підприємство «Завод порошкової металургії» Центральне заводське приміщення, цех № 15, цех № 16, цех № 2, склад готової продукції | промвузол, м. Бровари Київської області | 50.529163967191444, 30.814745584698464 | т. 050 782 04 33 (відповідальна особа Григорій Олексійович) | згідно Постанови КМУ від 19.04.2022 №473 | Квітень 2022, акт обстеження від 19.04.2022 | Заводоуправління, будівля ЦЗЛ, цех №9, №3, №10, №16, АБК, Цеха № 15, 4, 5, 2, будівля складського господарства: 63879 м2 зруйновано на 29%. Зруйновано: кондиціонери, обладнання цехів, обладнання відділу ВАКС вікна металопластикові, склопакети, скління дерев’яних та металевих рам. Три цеха №16, №3, №7, зруйновано на 100% |
| 11 | Комунальний заклад «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області | промвузол, бульв. Незалежності,39, м.Бровари Київської області | 50.52721, 30.81299 | т. 093 149 15 15 (директор Попович Олександр Анатолійович) | згідно Постанови КМУ від 19.04.2022 №473 | Травень 2022 акт обстеження від 18.05.2022 | Адміністративна будівля площею 3883.7 м2 пошкоджено на 6,5% (пошкоджені вікна, вхідні двері) |
| 12 | Приватний житловий будинок | вул. Ярмаркова, 6, м. Бровари Броварського району Київської області | 50.49780327360687, 30.755155726443988 | Михайленко Ірина Валеріївна, т. 093 91 74 633 | згідно Постанови КМУ від 19.04.2022 №473 | Квітень 2022, акт обстеження від 18.04.2022 | Будинок площею 123 м2 зруйновано на 5% (зруйновано- частково дах, внутрішнє оздоблення) |
| 13 | Броварська районна державна лабораторія Держпродспоживслужби в Київській області | вул. Київська, 2, м. Бровари, Київської області | 50.49126,30.74247 | Саган Олена Вікторівна т. 093 149 15 15 | згідно Постанови КМУ від 19.04.2022 №473 | Червень 2022, акт обстеження 03.06. 2022 | Нежитлове приміщення площею 361,7м2 зруйновано на 5%. Зруйновано частково: вікна, двері, дах. |
| 14 | приватний житловий будинок | с. Требухів, вул. Ярослава Мудрого, 7 | 50.491986,30.890937 | Дашко Юрій Станіславович т. 067 993 42 89 | згідно Постанови КМУ від 19.04.2022 №473 | Червень 2022, акт обстеження від 17.06.2022 | Двоповерховий будинок площею 198 м2 зруйновано на 5% (зруйновано- вікна, двері) |
| 15 | Гараж | м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, 133 | 50.5236674,30.8384128 | Матвієнко Ірина Петрівна т. 097 572 41 96 | згідно Постанови КМУ від 19.04.2022 №473 | Червень 2022, акт обстеження 13.06.2022 | Гараж із газоблоків площею 203,2 м2, зруйновано на 25 %. (Зруйновано: стіни, дах, вікна двері) |
| 16 | Адміністративно-побутовий корпус ТОВ «Фасадні Системи Метал Япи» | м. Бровари, вул. Лісова, 6 Б | 50.53502.30.81759 | Владовський Микола Миколайович т. 063 329 29 91 | згідно Постанови КМУ від 19.04.2022 №473 | Жовтень 2022, акт обстеження від 03.10.2022 | Адміністративно-побутовий корпус площею – 189,2 м2, зруйновано на 15 % (Зруйновано: частково вентильований фасад, склопакети, металопластикові вікна) |
| 17 | Цех по збиранню виробів із алюмінію ТОВ «МЕТАЛ ЯПИ» | м. Бровари, вул. Лісова, 6 Б | 50.53502.30.81759 | Килич Озтюрк т. 073 453 80 20 | згідно Постанови КМУ від 19.04.2022 №473 | Жовтень 2022, акт обстеження від 03.10.2022 | Цех по виробництву виробів із алюмінієвих профілів площею 189,6 м2, зруйновано на 5% (Зруйновано: частково покрівля із металопрофіля, склопакети закалені з енергонапиленням в алюмінєвій конструкції) |
| 18 | Приватний житловий будинок | с. Требухів, вул. Дружби, 16 | 50.48860,30.93082 | За довіреністю Жук Ігор Володимирович т. 050 442 98 14 | згідно Постанови КМУ від 19.04.2022 №473 | Жовтень 2022, акт обстеження від 26.10.2022 | Двоповерховий житловий будинок площею 298,8 м2 зруйновано на 5% (дах, вікна) |

Міський голова                                                                                                Ігор САПОЖКО