|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток  до Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Броварської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням  сесії Броварської міської ради Броварського району  Київської області від 29.07.2021 р. № 316-10-08    **Заходи з енергозбереження (підвищення енергоефективності) та фінансування** | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Назва напрямку діяльності (приорітетні завдання) | Перелік заходів з енергозбереження (підвищення енергоефективності) | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування, тис.грн. | | | | Орієнтовна потреба у коштах з бюджету громади, тис.грн. | | | | Очікуваний результат | |
| бюджет громади | обласний бюджет | інші джерела | Разом | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Закриття котельні по вул. Сірка, 7/1 та встановлення індивідуальних газових опалювальних приладів в ж/б  ОК «Старий двір», ОСББ «Зв’язківець - 2006» | Розроблення технічних умов на приєднання до системи газопостачання та розроблення проектної документації - 22 од. | 2021 | КП "Броваритепловодоенергія" | 180, 0 | - | - | 180, 0 | 180, 0 | - | - | - | Виведення з експлуатації нерентабельної котельні, зменшення збитковості підприємства та зменшення втрат паливно-  енергетичних ресурсів | |
| Розроблення проектно-кошторисної документації на гідравлічний розрахунок газових мереж житлових будинків | 30, 0 | - | - | 30, 0 | 30, 0 | - | - | - |
| Закупівля - 22 газових опалювальних приладів | 365, 0 | - | - | 365, 0 | 365, 0 | - | - | - |
| 2 | Передача котельні по вул. Київська, 153/1 на баланс ЗОШ №1 та встановлення індивідуальних газових опалювальних приладів в ж/б по  вул. Київська, 151 А | Розроблення технічних умов на приєднання до системи газопостачання та розроблення проектної документації - 8 од. | 2022 | КП "Броваритепловодоенергія" | 65, 0 | - | - | 65, 0 | - | 65, 0 | - | - | Зменшення збитковості підприємства та зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів | |
|  | Закупівля - 8 газових опалювальних приладів | 160, 0 | - | - | 160, 0 | - | 160, 0 | - | - |
|  | Оптимізація споживання теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3 |  | Виготовлення проєктної документації «Капітальний ремонт вузла вводу теплопостачання з установкою автоматизованого пристрою оптимізації теплоспоживання у підвальному приміщенні ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 м.Бровари Київської області» | 2021 | УБЖКГІТ | 28,0 |  |  | 28,0 | 28,0 |  |  |  | Зменшення обсягів споживання теплової енергії | |
| 4 |  | Виготовлення проєктної документації «Капітальний ремонт вузла вводу теплопостачання з установкою автоматизованого пристрою оптимізації теплоспоживання у підвальному приміщенні ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9 м.Бровари Київської області» | 2021 | УБЖКГІТ | 28,0 |  |  | 28,0 | 28,0 |  |  |  | Зменшення обсягів споживання теплової енергії | |
| 5 |  | Виготовлення проєктної документації «Капітальний ремонт вузла вводу теплопостачання з установкою автоматизованого пристрою оптимізації теплоспоживання у підвальному приміщенні ЗДО «Золотий ключик» м.Бровари Київської області» | 2021 | УБЖКГІТ | 28,0 |  |  | 28,0 | 28,0 |  |  |  | Зменшення обсягів споживання теплової енергії | |
| 6 |  | Виготовлення проєктної документації «Капітальний ремонт вузла вводу теплопостачання з установкою автоматизованого пристрою оптимізації теплоспоживання» в ЗОШ № 7, ЗДО «Барвінок», «Джерельце», «Золота рибка», «Капітошка», «Теремок», «Ромашка», «Перлинка» | 2022-2023 | УБЖКГІТ | 224,0 |  |  | 224,0 |  | 112,0 | 112,0 |  | Зменшення обсягів споживання теплової енергії | |
|  | Всього по напрямкам |  |  |  | 1108,0 |  |  | 1108,0 | 659,0 | 337,0 | 112,0 |  |  | |

Міський голова Ігор САПОЖКО