Затверджено

рішенням Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від ______ року

№  _________

«Програма забезпечення функціонування системи електронного документообігу у Броварській міській раді Броварського району Київської області та її виконавчих органах на період 2023-2027 роки».

місто Бровари

2022

Паспорт

Програми забезпечення функціонування системи електронного документообігу у Броварській міській раді Броварського району Київської області та її виконавчих органах на період 2023-2027 роки.

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Броварська міська рада Броварського району Київської області |
| --- | --- | --- |
| 2 | Розробник Програми | Відділ технічної підтримки та інформації Управління забезпечення діяльності виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області та її виконавчих органів |
| 3 | Співрозробники Програми | Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області «Центр інформаційних технологій міста», центр обслуговування «Прозорий офіс» виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області |
| 4 | Відповідальний виконавець Програми | Відділ технічної підтримки та інформації Управління забезпечення діяльності виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області та її виконавчих органів. |
| 5 | Учасники Програми | Виконавчі органи Броварської міської ради Броварського району Київської області та Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області «Центр інформаційних технологій міста». |
| 6 | Термін реалізації Програми | 2023-2027 |
| 7 | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством |
| 8 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, в тому числі з них коштів: місцевого бюджету | 2023 рік – 370 000,00 2024 рік – 570 000,00 2025 рік – 470 000,00 2026 рік – 370 000,00 2027 рік – 370 000,00 |

- Загальні положення

Програма забезпечення функціонування системи електронного документообігу у Броварській міській раді Броварського району Київської області та її виконавчих органах на період 2023-2027 роки» (далі - Програма) підготовлена для вирішення ряду проблем, пов’язаних з оптимізацією та вдосконаленням документообігу у виконавчих органах міської ради, а також інтеграції до системи електронного документообігу (далі - СЕД) центральних органів державної виконавчої влади.

В Броварській міській раді Броварського району Київської області  функціонує програмний комплекс «Система електронного документообігу АСКОД». Система використовується для реєстрації вхідної та вихідної документації, виконує функції обліку та контролю строків виконання деяких категорій документів, триває робота по впровадженню модулю Кадри, також розпочато підготовку до запуску Порталу адміністративних послуг та Порталу нормативної документації.

В подальшому потрібно забезпечити функціонування, технічну підтримку системи електронного документообігу та раніше встановлених модулів, їх оновлення, масштабування, модернізацію системи електронного документообігу, інсталяцію та налаштування додаткових модулів Електронний архів, Договори, Конструктор, Реєстр територіальної громади та збільшення користувачів системи, шляхом підключення комунальних закладів міста.

З урахуванням вже виконаної роботи необхідно підтримувати актуальну версію та базу даних системи електронного документообігу її безперебійне функціонування та консультування користувачів.

В разі зупинення функціонування системи електронного документообігу, контроль за актуальністю даних зменшується, а забезпечення достатнього рівня гнучкості, оперативності, надійності роботи існуючої системи управління істотно ускладнюється.

Отже, впровадження єдиної системи електронного документообігу у Броварській міській раді Броварського району Київської області та її виконавчих органах дозволило реалізувати ефективну систему контролю за документами (від отримання або створення документа в міській раді, накладання електронного підпису, тощо), тепер потрібно забезпечити її стабільне функціонування, актуальність та масштабування.

Мета Програми

Мета Програми – модернізація та масштабування системи електронного документообігу, як високотехнологічного, прогресивного підходу до підвищення ефективності роботи з документами на всіх етапах.

Інформаційні технології забезпечують прозорість управлінського документообігу, допомагають оптимізувати процедури підготовки документів та рішень. Програма впровадження СЕД підвищить ефективність роботи всіх складових системи управління: сприятиме пришвидшенню руху документів, забезпечить своєчасність їх розгляду, скорочення строків підготовки та прийняття управлінських рішень шляхом автоматизації процесів.

Програма забезпечить реалізацію державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, захисту інформації, формування електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства на місцевому рівні.

- Основні шляхи і способи розв’язання проблеми

Основні шляхи розв’язання проблеми:

  - придбання та технічна підтримка обладнання, яке дозволить повноцінно функціонувати програмному комплексу;

  - придбання додаткових модулів програмного комплексу;

  - розробка та індивідуалізація додаткових модулів, налаштування та технічна підтримка СЕД для використання Броварською міською радою Броварського району Київської області та її виконавчими органами;

  - навчання посадових осіб та супровід постачальника програмного забезпечення.

Гнучкість системи дозволяють покращити автоматизований процес діловодства та електронного документообігу з подальшим поширенням на установи, підприємства, організації, які перебувають в управлінні Броварської міської ради Броварського району Київської області.

- Завдання Програми, заходи і строки виконання

Завдання Програми – організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності у сфері документування діяльності міської ради та її виконавчих органах.

  - Основні завдання системи електронного документообігу:

    - оперативна доставка документів керівникам і надання їм необхідної інформації для прийняття рішень;

    - значне підвищення виконавчої дисципліни посадових осіб виконавчих органів міської ради за рахунок своєчасного повідомлення про доручення керівництва та надійного контролю за їх виконанням;

    - прискорення внутрішнього документообігу;

    - зменшення  паперового документообігу;

    - значне зменшення частки стандартних операцій;

    - виявлення слабких місць у роботі документообігу для прийняття відповідних заходів по оптимізації;

    - значне скорочення витрат часу на пошук необхідних документів;

    - надання інструментів для аналітичної і статистичної оцінки ефективності;

    - сучасна обробка документів, первинний аналіз даних і регулярна перевірка стану діловодства, формування регламентних звітів;

    - підвищення оперативності технологічних процесів обробки документів, зменшення впливу суб’єктивного фактору під час обробки даних;

    - забезпечення цілісності та конфіденційності інформації.

  - Заходи до Програми включають наступні етапи:

    - розробка технічного завдання на впровадження додаткових модулів СЕД, Порталу адміністративних послуг та Порталу нормативної документації у виконавчих органах  міської ради;

    - придбання додаткових модулів програмного забезпечення СЕД;

    - первинне заповнення баз даних, розробка логічних механізмів роботи з електронними документами, розробка інтерфейсів користувачів для роботи з електронними документами, розробка адміністративного модуля управління системою, тощо;

    - визначення комплексу технічних засобів, необхідних для забезпечення функціонування електронного документообігу;

    - проведення процедури закупівлі технічних засобів для забезпечення її функціонування;

    - впровадження нових модулів СЕД в дослідну експлуатацію;

    - доробка програмного забезпечення за результатами дослідної експлуатації;

    - впровадження в експлуатацію нових модулів СЕД  у виконавчих органах  міської ради;

    - проведення навчань та тренінгів посадових осіб виконавчих органів міської ради з питань користування нових модулів СЕД;

    - подальше масштабування та оновлення СЕД.

  - Визначено ряд проблемних питань, що потребують розв’язання при реалізації  заходів Програми:

    - забезпечення сталої роботи інформаційних ресурсів, що існують на території Броварської міської територіальної громади (далі – територіальна громада) та реалізації заходів щодо їх безпеки з урахуванням світового досвіду боротьби з кіберзагрозами;

    - створення стійкої системи захисту у складі технічних, програмних і організаційно-адміністративних заходів протидії кіберзагрозам для підтримки цілісності даних, унеможливлення несанкціонованого доступу до них, уникнення витоку інформації тощо;

    - організація процесів інтеграції програмних комплексів загальної інформаційної системи та державних інформаційних ресурсів, проведення заходів із забезпечення автоматизованого обміну даними на державному та місцевому рівні;

    - подальше забезпечення автоматизації роботи виконавчих органів міської ради для забезпечення готовності надання фізичним та юридичним особам електронних послуг відповідної якості;

    - врахування необхідності забезпечення інтеграції інформаційних ресурсів територіальної громади з відповідними державними електронними сервісами.

Строки виконання Програми – 2023 - 2027 роки.

- Очікувані результати

Програма забезпечить реалізацію державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, захисту інформації, формування електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства на місцевому рівні.

- Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету територіальної громади.

Обсяги фінансування Програми відображені у додатку до Програми.

- Контроль за реалізацією Програми

  - Безпосередній контроль за реалізацією Програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами виконавчого комітету.

  - Реалізація цієї Програми дасть змогу забезпечити стабільне функціонування, актуальність та масштабування системи електронного документообігу у виконавчих органах міської ради та забезпечить:

    - покращення автоматизованого процесу діловодства та електронного документообігу з подальшим поширенням;

    - можливість паралельного виконання різних операцій з метою скорочення часу руху документів і підвищення оперативності їх виконання;

    - безперервність руху документів;

    - єдину базу задокументованої інформації для централізованого зберігання документів і виключення можливості їх незапланованого дублювання;

    - ефективно організовану систему пошуку документів;

    - розвинену систему звітності по різних статусах і атрибутах документів, що дозволить контролювати рух документів по процесах документообігу;

    - впровадження додаткових модулів СЕД, Порталу адміністративних послуг та Порталу нормативної документації у виконавчих органах міської ради з подальшою модернізацією.

- Прикінцеві положення

До Програми можуть бути внесені зміни та доповнення відповідно до чинного законодавства.

Міський голова                                                                                  Ігор САПОЖКО