Додаток 2

Рішення Броварської міської ради

Київської області № 1181-50-07

від 20.12.2018 «Про затвердження

Програми розвитку та збереження

зелених зон Броварської міської

територіальної громади на 2019-2023 роки»

(зі змінами) в редакції рішення

від 23.12.2022 № 947-39-08

7. Заходи з виконання Програми розвитку та збереження зелених зон

Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки

| № п/п | Найменування завдання та об’єктів зеленого господарства за функціональною належністю зелених насаджень | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Термін впровадження за роками |  | Обсяги фінансування (тис. грн.), у тому числі по роках |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | початок | закінчення | всього | власні кошти підприємств | міський бюджет | інші джерела |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Облік зелених насаджень | Інвентаризація та паспортизація парків, скверів, зелених насаджень | УБЖКГІТ БМР БР КО, КП БМР БР КО «Бровари-Благоустрій», балансоутримувачі, власники, користувачі та орендарі територій | 2019 2019 2020 2021 2022 2023 | 2023 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | - | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | - |

Продовження додатку

| 2. | Послуги по догляду за зеленими насадженнями | 1.Вул. Київська | УБЖКГІТ БМР БР КО, КП БМР БР КО «Бровари-Благоустрій» | 2019 2019 2020 2021 2022 2023 | 2023 | 1 359,0 1 359,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | - | 1 359,0 1 359,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Парк ім. Т.Г. Шевченка | УБЖКГІТ БМР БР КО, КП БМР БР КО «Бровари-Благоустрій» | 2019 2019 2020 2021 2022 2023 | 2023 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | - | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | - |
| 3. | Дезінсекція у місцях масового відпочинку людей (знищення синантропних комах) | 1.Дезінсекція на території парку «Перемога» | УБЖКГІТ БМР БР КО, КП БМР БР КО «Бровари-Благоустрій» | 2019 2019 2020 2021 2022 2023 | 2023 | 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | - | 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | - |
|  |  | 2.Дезінсекція на території парку «Приозерний» | УБЖКГІТ БМР БР КО, КП БМР БР КО «Бровари-Благоустрій» | 2019 2019 2020 2021 2022 2023 | 2023 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | - | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | - |
|  |  | 3.Дезінсекція на території скверу (парку) в районі вул. Симоненка Василя |  | 2020 2020 2021 2022 2023 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | - | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | - |

Продовження додатку

| 4. | Просвітницька робота в дошкільних закладах, серед учнівських, студентських колективів щодо важливості збереження та збільшення зелених насаджень | Проведення екологічних акцій, конкурсів в учбових закладах до Всесвітнього дня довкілля, до Дня міста | Управління освіти і науки БМР БР КО | 2019 | 2023 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Збільшення уроків з природознавства що проводяться в парках міста | Управління освіти і науки БМР БР КО | 2019 | 2023 | - | - | - | - |
| 5. | Впровадження акції «Подарував життя – посади дерево» зі створенням алеї «Зростаємо разом» | Алеї на території парків «Перемога» «Приозерний» | КП БМР БР КО «Бровари-Благоустрій», батьки новонароджених дітей, інші громадяни міста, підприємства, установи | 2019 2019 2020 2021 2022 2023 | 2023 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | - | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| 6. | Відновлення благоустрою із озелененням територій | Озеленення території | УБЖКГІТ БМР БР КО, КП БМР БР КО «Бровари-Благоустрій» | 2019 2019 2020 2021 2022 2023 | 2023 | 759,6 383,0,0 48,0 138,0 0,0 187,6 | - | 759,6 383,0 48,0 138,0 0,0 187,6 | - |
| 7. | Створення тематичних алей |  | УБЖКГІТ БМР БР КО, КП БМР БР КО «Бровари-Благоустрій» | 2019 2019 2020 2021 2022 2023 | 2023 | 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | - | 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | - |

Продовження додатку

| 8. | Проведення конкурсів, акцій | 1.Проведення конкурсів на будинок кращого благоустрою (серед багатоквартирних будинків та будинків приватної забудови) | УБЖКГІТ БМР БР КО, управління інспекції та контролю БМР БР КО | щорічно |  | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.Проведення акцій «Посади дерево» під час проведення місячників з благоустрою | УБЖКГІТ БМР БР КО, управління інспекції та контролю БМР БР КО | щорічно |  | - | - | - | - |
|  |  | 3.Проведення виставки тематичних квіткових композицій на території парку «Перемога» | Відділ культури БМР БР КО, установи та організації міста | щорічно на День міста |  | - | - | - | - |
|  |  | 4.Проведення конкурсу на кращу мобільну клумбу серед школярів | Управління освіти і науки БМР БР КО, КП БМР БР КО «Бровари Благоустрій» | щорічно 2-га неділя вересня |  | - | - | - | - |
| 9. | Утворення підприємства для догляду за парковим господарством міста |  | Броварська міська рада | 2019 | 2019 | - | - | - | - |
| 10. | Послуги з санітарної розчистки міста від аварійних дерев |  | УБЖКГІТ БМР БР КО, КП БМР БР КО «Бровари-Благоустрій» | 2019 2019 2020 2021 2022 2023 | 2023 2019 2020 2021 2022 2023 | 185,0 85,0 100,0 0,0 0,0 0,0 | - | 185,0 85,0 100,0 0,0 0,0 0,0 | - |

Міський голова                                                                                                                             Ігор САПОЖКО