Додаток 2

Рішення Броварської міської ради

Київської області № 1181-50-07

від 20.12.2018 «Про затвердження

Програмирозвитку та збереження

зелених зон Броварської міської

територіальної громади на 2019-2023 роки»

(зі змінами) в редакції рішення

від 23.12.2022 № 947-39-08

**7. Заходи з виконання Програми розвитку та збереження зелених зон**

**Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування завдання та об’єктів зеленого господарства за функціональною належністю зелених насаджень** | **Найменування заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Термін впровадження за роками** | | **Обсяги фінансування (тис. грн.), у тому числі по роках** | | | |
| **початок** | **закінчення** | **всього** | **власні кошти підприємств** | **міський бюджет** | **інші джерела** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Облік зелених насаджень** | Інвентаризація та паспортизація парків, скверів, зелених насаджень | УБЖКГІТ БМР БР КО,  КП БМР БР КО «Бровари-Благоустрій», балансоутримувачі, власники, користувачі та орендарі територій | **2019**  2019  2020  2021  2022  2023 | **2023** | **0,0**  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | - | **0,0**  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | - |

Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Послуги по догляду за зеленими насадженнями** | 1.Вул. Київська | УБЖКГІТ БМР БР КО,  КП БМР БР КО «Бровари-Благоустрій» | **2019**  2019  2020  2021  2022  2023 | **2023** | **1 359,0**  1 359,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | - | **1 359,0**  1 359,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | - |
|  |  | 2. Парк ім. Т.Г. Шевченка | УБЖКГІТ БМР БР КО,  КП БМР БР КО «Бровари-Благоустрій» | **2019**  2019  2020  2021  2022  2023 | **2023** | **0,0**  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | - | **0,0**  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | - |
| **3.** | **Дезінсекція у місцях масового відпочинку людей (знищення**  **синантропних комах)** | 1.Дезінсекція на території парку «Перемога» | УБЖКГІТ БМР БР КО,  КП БМР БР КО «Бровари-Благоустрій» | **2019**  2019  2020  2021  2022  2023 | **2023** | **100,0**  100,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | - | **100,0**  100,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | - |
| 2.Дезінсекція на території парку «Приозерний» | УБЖКГІТ БМР БР КО,  КП БМР БР КО «Бровари-Благоустрій» | **2019**  2019  2020  2021  2022  2023 | **2023** | **0,0**  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | - | **0,0**  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | - |
| 3.Дезінсекція на території скверу (парку) в районі вул. Симоненка Василя |  | **2020**  2020  2021  2022  2023 |  | **0,0**  0,0  0,0  0,0  0,0 | - | **0,0**  0,0  0,0  0,0  0,0 | - |

Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | **Просвітницька робота в дошкільних закладах, серед учнівських, студентських колективів щодо важливості збереження та збільшення зелених насаджень** | Проведення екологічних акцій, конкурсів в учбових закладах до Всесвітнього дня довкілля, до Дня міста | Управління освіти і науки БМР БР КО | **2019** | **2023** | **-** | - | **-** | **-** |
| Збільшення уроків з природознавства що проводяться в парках міста | Управління освіти і науки БМР БР КО | **2019** | **2023** | **-** | - | **-** | **-** |
| **5.** | **Впровадження акції «Подарував життя – посади дерево» зі створенням алеї «Зростаємо разом»** | Алеї на території парків «Перемога» «Приозерний» | КП БМР БР КО «Бровари-Благоустрій», батьки новонароджених дітей, інші громадяни міста, підприємства, установи | **2019**  2019  2020  2021  2022  2023 | **2023** | **0,0**  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | **-** | **0,0**  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | **0,0**  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 |
| **6.** | **Відновлення благоустрою із озелененням територій** | Озеленення території | УБЖКГІТ БМР БР КО,  КП БМР БР КО «Бровари-Благоустрій» | **2019**  2019  2020  2021  2022  2023 | **2023** | **759,6**  383,0,0  48,0  138,0  0,0  187,6 | **-** | **759,6**  383,0  48,0  138,0  0,0  187,6 | - |
| **7.** | **Створення тематичних алей** |  | УБЖКГІТ БМР БР КО,  КП БМР БР КО «Бровари-Благоустрій» | **2019**  2019  2020  2021  2022  2023 | **2023** | **15,0**  15,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | - | **15,0**  15,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | - |

Продовження додатку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.** | **Проведення конкурсів, акцій** | 1.Проведення конкурсів на будинок кращого благоустрою (серед багатоквартирних будинків та будинків приватної забудови) | УБЖКГІТ БМР БР КО, управління інспекції та контролю БМР БР КО | **щорічно** |  | **-** | - | **-** | - |
| 2.Проведення акцій «Посади дерево» під час проведення місячників з благоустрою | УБЖКГІТ БМР БР КО, управління інспекції та контролю БМР БР КО | **щорічно** |  | **-** | - | **-** | - |
|  |  | 3.Проведення виставки тематичних квіткових композицій на території парку «Перемога» | Відділ культури БМР БР КО,  установи та організації міста | **щорічно на День міста** |  | **-** | - | **-** | - |
| 4.Проведення конкурсу на кращу мобільну клумбу серед школярів | Управління освіти і науки БМР БР КО, КП БМР БР КО «Бровари Благоустрій» | **щорічно**  **2-га неділя вересня** |  | **-** | - | **-** | - |
| **9.** | **Утворення підприємства для догляду за парковим господарством міста** |  | Броварська міська рада | **2019** | **2019** | **-** | - | **-** | - |
| **10.** | **Послуги з санітарної розчистки міста від аварійних дерев** |  | УБЖКГІТ БМР БР КО,  КП БМР БР КО «Бровари-Благоустрій» | **2019**  2019  2020  2021  2022  2023 | **2023**  2019  2020  2021  2022  2023 | **185,0**  85,0  100,0  0,0  0,0  0,0 | - | **185,0**  85,0  100,0  0,0  0,0  0,0 | - |

Міський голова Ігор САПОЖКО