**ПРОЕКТ** № ПВ-124

Додаток 2

рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від \_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

**План розвитку (Довгострокова Інвестиційна програма (Інвестиційний проект))**

**комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району**

**Київської області «Броваритепловодоенергія» у сфері централізованого водопостачання**

**та централізованого водовідведення на 2025-2029 роки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програма | Обсяги фінансування по роках (без ПДВ), тис.грн. | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Водопостачання | | | | | |
| 1. Мета: Для покращення якості очищення питної води | | | | | |
| Завдання: Реконструкція водопровідних очисних споруд з впровадженням системи амонізації по вул. Металургів, 52 м. Бровари Броварського району Київської області | | | | | |
| Обсяги фінансування: всього, тис. грн. | 2 667,39 | 2 614,33 | 2 151,21 | - | - |
| в т.ч. державний бюджет, тис. грн. | - | - | - | - | - |
| місцевий бюджет, тис. грн. | - | - | - | - | - |
| кошти підприємства, тис. грн. | 2 667,39 | 2 614,33 | 2 151,21 | - | - |
| Економічний ефект: 4 596,852 тис. грн за рік та підвищення якості води, що подається споживачам міста Бровари.  Економічний ефект буде досягнуто лише після завершення проекту з впровадження системи амонізації на водоочисних спорудах в цілому. | | | | | |
| 2. Мета: Для покращення якості очищення питної води | | | | | |
| Завдання: Реконструкція водопровідних очисних споруд з впровадженням системи автоматизованого дозування коагулянту КП "Броваритепловодоенергія" по вул. Металургів, 52 м. Бровари Броварського району Київської області | | | | | |
| Обсяги фінансування: всього, тис. грн. | - | - | 463,12 | 2 614,33 | 2 614,33 |
| в т.ч. державний бюджет, тис. грн. | - | - | - | - | - |
| місцевий бюджет, тис. грн. | - | - | - | - | - |
| кошти підприємства, тис. грн. | - | - | 463,12 | 2 614,33 | 2 614,33 |
| Економічний ефект: Соціально-економічний ефект - поліпшення якості питної води, що подається споживачам міста Бровари. | | | | | |
| ІІ. Водовідведення | | | | | |
| 1. Мета: Для покращення очищення стічних вод, що скидаються в річку Красилівка | | | | | |
| Завдання: Реконструкція каналізаційних очисних споруд зі збільшенням пропускної потужності на земельній ділянці з кадастровим номером 3221284400:03:001:0027 в адміністративних межах Калинівської територіальної громади Броварського району Київської області (впровадження системи знезараження стічних вод гіпохлоритом натрію) | | | | | |
| Обсяги фінансування: всього, тис. грн. | 1 353,17 | - | - | - | - |
| в т.ч. державний бюджет, тис. грн. | - | - | - | - | - |
| місцевий бюджет, тис. грн. | - | - | - | - | - |
| кошти підприємства, тис. грн. | 1 353,17 | - | - | - | - |
| Економічній ефект: Планована діяльність спрямована на знезараження стоків, що в свою чергу покращить якість стічних вод перед їх скидом в річку Красилівка | | | | | |
| 2. Мета: Для забезпечення безперебійної сталої роботи каналізаційної насосної станції | | | | | |
| Завдання: Реконструкція КНС № 7 по вул. Богдана Хмельницького, 53/1 в м. Бровари Броварського району Київської області | | | | | |
| Обсяги фінансування: всього, тис. грн. | 2 336,90 | - | - | - | - |
| в т.ч. державний бюджет, тис. грн. | - | - | - | - | - |
| місцевий бюджет, тис. грн. | - | - | - | - | - |
| кошти підприємства, тис. грн. | 2 336,90 | - | - | - | - |
| Економічній ефект: Економічний ефект в 2025 році відсутній, тому що в даному році планується тільки закупівля обладнання, а монтаж та пуско-налагоджувальні роботи будуть виконуватися в наступні роки | | | | | |
| 3. Мета: Для зменшення об’єму мулу, що утворюється після очищення стічних вод | | | | | |
| Завдання: Реконструкція каналізаційних очисних споруд зі збільшенням пропускної потужності на земельній ділянці з кадастровим номером 3221284400:03:001:0027 в адміністративних межах Калинівської територіальної громади Броварського району Київської області (впровадження цеху механічного зневоднення мулу) | | | | | |
| Обсяги фінансування: всього, тис. грн. | - | 3 690,07 | 3 690,07 | 3 690,07 | 3 690,07 |
| в т.ч. державний бюджет, тис. грн. | - | - | - | - | - |
| місцевий бюджет, тис. грн. | - | - | - | - | - |
| кошти підприємства, тис. грн. | - | 3 690,07 | 3 690,07 | 3 690,07 | 3 690,07 |
| Економічній ефект: Економічний ефект в даному заході відсутній в зв’язку з тим, що передбачено будівництво нового етапу механічного зневоднення мулу та встановлення додаткового обладнання на каналізаційних очисних спорудах. | | | | | |
| План розвитку (Довгострокова Інвестиційна програма (Інвестиційний проект)) комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 2025-2029 роки, тис. грн. | | | | | |
| Обсяги фінансування: всього, тис. грн. | 6 357,46 | 6 304,40 | 6 304,40 | 6 304,40 | 6 304,40 |
| в т.ч. державний бюджет, тис. грн. | - | - | - | - | - |
| місцевий бюджет, тис. грн. | - | - | - | - | - |
| кошти підприємства, тис. грн. | 6 357,46 | 6 304,40 | 6 304,40 | 6 304,40 | 6 304,40 |
| Економічний ефект: підвищення якості очищення питної води та стічних вод | | | | | |

Міський голова Ігор САПОЖКО