**ПРОЕКТ** № ПС-47

Додаток

звіт про виконання Програми будівництва, капітального ремонту, утримання об'єктів житлового фонду, благоустрою та соціально - культурного призначення Броварської міської територіальної громади за 2019-2024 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Заходи реалізації програми** | **обсяг фінансування програми** | **обсяг фінансування програми** | **обсяг фінансування програми**  | **обсяг фінансування програми**  |  **обсяг** **фінансування** **програми**  | **обсяг фінансування програми**  | **відсоток виконання** |
|  **2019 рік (тис.грн.)** |  **2020 рік (тис.грн.)** | **2021 рік (тис.грн.)** | **2022 рік (тис.грн.)** | **2023 рік (тис.грн.)** | **2024 рік (тис.грн.)** |
| планові асигнування | фактичне виконання | планові асигнування | фактичне виконання | планові асигнування | фактичне виконання | планові асигнування | фактичне виконання | планові асигнування | фактичне виконання | планові асигнування | фактичне виконання |
|  | **Всього видатки** | **282 785,14** | **279 462,36** | **293 179,35** | **270 730,70** | **497 837,85** | **365 589,25** | **392 656,66** | **250 997,45** | **405 516,05** | **372 077,08** | **533 344,44** | **440856,03** | 82,31 |
| **1.1.** | **Житлове господарство** | **23 139,00** | **23 077,73** | **20 235,00** | **19 338,38** | **10 641,60** | **9 860,93** | **3 278,00** | **1 591,11** | **10 715,00** | **10 533,88** | **16 301,00** | **12 718,18** | 91,47 |
| 1.1.1. | Реконструкція, капітальний ремонт шатрових дахів | 8 158,00 | 8 133,69 | 7 750,00 | 7 743,40 | 6 168,00 | 6 161,64 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 294,69 | 11 200,00 | 9 738,78 | 95,38 |
| 1.1.2. | Капітальний ремонт м'яких покрівель | 3 403,00 | 3 402,85 | 2 695,00 | 2 692,33 | 3 300,60 | 3 141,48 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 509,46 | 360,00 | 359,01 | 97,93 |
| 1.1.3. | Реконструкція,капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж | 1 465,00 | 1 454,94 | 1 000,00 | 909,70 | 473,00 | 145,86 | 3 278,00 | 1 591,11 | 9 505,00 | 9 435,76 | 2 400,00 | 2 264,41 | 87,20 |
| 1.1.4. | Капітальний ремонт утеплення фасадів, герметизація швів | 4 901,00 | 4 900,63 | 5 020,00 | 4 656,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,33 |
| 1.1.5. | Капітальний ремонт під'їздів,сходових клітин, вхідних груп | 2 038,00 | 2 014,57 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 411,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,61 |
| 1.1.6. | Реконструкція, капітальний ремонт конструктивних елементів будинків | 2 444,00 | 2 442,34 | 3 580,00 | 3 146,88 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 293,98 | 1 821,00 | 310,02 | 74,21 |
| 1.1.7. | Придбання, заміна поштових скриньок | 190,00 | 188,71 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66 |
| 1.1.8. | Профілактична дезінфекція житлових будинків (відповідно до заявок) | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.1.9. | Поточний ремонт вхідних груп житлових будинків із забезпеченням безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями (відповідно до заявок) | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 45,97 | 34,16 |
| **1.2.** | **Вулично - шляхова інфраструктура та благоустрій території** | **174 604,60** | **172 609,25** | **149 517,40** | **147 557,26** | **269 300,60** | **237 883,58** | **236 119,17** | **209 004,51** | **263 866,05** | **259 337,02** | **307 799,23** | **305 689,16** | 95,07 |
| 1.2.1. | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт доріг, вулиць, шляхопроводів | 22 568,60 | 21 212,27 | 9 266,00 | 9 135,63 | 76 463,50 | 59 096,46 | 42 158,49 | 28 963,73 | 62 335,00 | 60 390,79 | 87 915,000 | 87 566,20 | 88,58 |
| 1.2.2. | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тротуарів, доріжок | 13 893,00 | 13 642,76 | 4 500,00 | 4 476,30 | 3 765,00 | 3 764,57 | 318,00 | 21,44 | 33,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 97,32 |
| 1.2.3. | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт МЗО вулиць | 1 214,00 | 1 177,35 | 2 472,00 | 1 915,39 | 15 000,00 | 4 847,60 | 10 350,00 | 1 384,73 | 8 600,00 | 6 317,23 | 3 251,066 | 3 232,33 | 46,16 |
| 1.2.4. | Нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонти внутрішньоквартальних міжбудинкових проіздів, тротуарів | 36 418,60 | 36 296,31 | 29 598,00 | 29 305,92 | 32 955,00 | 32 213,78 | 1 485,68 | 734,01 | 80,00 | 71,33 | 13 035,461 | 12 076,39 | 97,47 |
| 1.2.5. | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт МЗО внутрішньоквартальних міжбудинкових проїздів, тротуарів | 5 380,00 | 5 342,12 | 2 460,00 | 1 868,64 | 1 884,00 | 1 863,39 | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 90,95 |
| 1.2.6. | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт світлофорних об'єктів | 1 340,00 | 1 332,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 99,45 |
| 1.2.7. | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт парків, скверів, зон відпочинку | 4 355,00 | 4 218,69 | 10 849,00 | 10 669,56 | 11 595,00 | 9 380,23 | 304,00 | 57,91 | 0,00 | 0,00 | 200,000 | 196,18 | 89,82 |
| 1.2.8. | Проектування комплексної схеми організації дорожнього руху | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9. | Придбання та встановлення МАФ, урн та лавок | 400,00 | 388,35 | 400,00 | 396,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 98,16 |
| 1.2.10. | Концепція розвитку пасажирського транспорту на території Броварської міської територіальної громади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.11. | Розробка схем організації дорожнього руху громадського транспорту на території Броварської міської територіальної громади | 20,00 | 19,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 97,20 |
| 1.2.12. | Улаштування посадкових майданчиків на зупинках громадського транспорту | 100,00 | 98,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 98,06 |
| 1.2.13. | Демонтаж та транспортування самовільно встановлених гаражів, об'єктів зовнішньої реклами, тимчасових споруд, малих архітектурних форм та інших конструкцій (Виконавець - управління інспекції та контролю Броварської міської ради Броварського району Київської області) | 35,80 | 35,80 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 50,000 | 19,2 | 90,73 |
| 1.2.14. | СКП "Броварська ритуальна служба" утримання та охорона кладовищ; у зв'язку з воєнними діями, захоронення тіл непізнаних та не витребуваних громадян з території Броварського району; доставка до моргу та поховання військовослужбовців ЗСУ, членів територіальної оборони та добровольчих формувань, правоохоронних органів, що загинули під час участі в заходах щодо забезпечення відсічі збройної агресії російської федерації та охорони громадського порядку.  | 4 456,00 | 4 456,00 | 4 400,00 | 4 242,34 | 6 231,00 | 6 045,81 | 7 400,00 | 7 400,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 9 387,044 | 9 150,63 | 98,57 |
| 1.2.15. | КП "Бровари - Благоустрій" благоустрій території Броварської міської територіальної громади | 83 240,60 | 83 240,60 | 84 945,80 | 84 945,80 | 119 947,10 | 119 344,43 | 172 500,00 | 169 095,44 | 181 749,05 | 181 489,35 | 191 750,659 | 191 339,52 | 99,44 |
| 1.2.16. | КП "Броваритепловодоенергія" поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування бюветів та водозабірних колонок | 284,00 | 284,00 | 316,60 | 315,82 | 800,00 | 752,31 | 800,00 | 800,00 | 1 100,00 | 1 099,99 | 1 210,000 | 1 171,63 | 98,07 |
| 1.2.17. | Охорона будівельного майданчика недобудованих багатоквартоквартирних ж/б ЖБК "Діамант" по вул.Київській,261 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 234,94 | 600,00 | 515,00 | 530,00 | 527,26 | 784,00 | 783,46 | 1 000,000 | 937,08 | 94,45 |
| 1.2.18. | Поточний ремонт трансформаторних підстанцій  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.19. | Розробка схеми санітарного очищення населених пунктів Броварської міської територіальної громади Броварського району Київської області | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 584,86 | 0,000 | 0,00 | 99,98 |
| 1.2.20. | Охорона міського кладовища по вул.Онікієнка Олега м.Бровари | 199,00 | 198,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 99,84 |
| 1.2.21. | Охорона будівельного майданчика недобудованого багатоквартального житлового будинку по вул. Петлюри Симона,21Б в м.Бровари Київської області | 700,00 | 666,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 95,18 |
| **1.3.** | **Заклади освіти, культури, спорту та соціального призначення** | **73 346,94** | **72 168,64** | **122 126,95** | **102 764,05** | **217 895,65** | **117 844,75** | **143 259,49** | **40 401,83** | **112 435,00** | **84 302,35** | **209 244,21** | **122 448,68** | 61,47 |
| 1.3.1. | Реконструкція, капітальний ремонт дахів, покрівель | 820,00 | 818,83 | 0,00 | 0,00 | 2 830,00 | 2 755,30 | 9 000,00 | 8 634,66 | 15,00 | 15,00 | 250,00 | 0,00 | 94,65 |
| 1.3.2. | Реконструкція, капітальний ремонт інженерних мереж | 2 557,00 | 2 543,70 | 3 800,00 | 3 785,85 | 3 975,00 | 2 610,82 | 550,00 | 128,74 | 180,00 | 29,48 | 0,00 | 0,00 | 82,25 |
| 1.3.3. | Реконструкція, капітальний ремонт конструктивних елементів  | 128,00 | 83,86 | 0,00 | 0,00 | 878,80 | 48,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,91 |
| 1.3.4. | Реконструкція, капітальний ремонт внутрішніх приміщень | 2 314,00 | 2 305,98 | 5 709,00 | 4 571,61 | 11 458,50 | 9 732,04 | 4 400,00 | 4 232,97 | 15,00 | 15,00 | 650,00 | 260,78 | 86,03 |
| 1.3.5. | Капітальний ремонт утеплення фасадів | 1 383,00 | 1 381,15 | 110,00 | 85,65 | 67,70 | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,31 |
| 1.3.6. | Нове будівництво,реконструкція, капітальний ремонт об''єктів | 66 144,94 | 65 035,12 | 112 257,95 | 94 161,15 | 198 485,65 | 102 675,29 | 129 209,49 | 27 405,46 | 112 225,00 | 84 242,87 | 208 344,21 | 122 187,89 | 59,96 |
| 1.3.7. | Реконструкція, капітальний ремонт та благоустрій територіі | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 159,78 | 200,00 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,08 |
| **1.4.** | **Інженерні мережі та споруди** | **11 694,60** | **11 606,74** | **1 300,00** | **1 071,01** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **18 500,00** | **17 903,83** | **0,00** | **0,00** | 73,70 |
| 1.4.1. | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж та споруд водопостачання та каналізації | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж теплопостачання | 11 634,60 | 11 606,74 | 1 300,00 | 1 071,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,01 |
| 1.4.3. | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж електропостачання та інше | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж та споруд дощової каналізації | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5. | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж газопроводу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 18 500,00 | 17 903,83 | 0,00 | 0,00 | 62,82 |

Міський голова Ігор САПОЖКО