Додаток

Рішення Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від 27.02.2025 № 1994-88-08

Звіт про виконання Програми капітального ремонту, модернізації та утримання ліфтів у житлових будинках на території Броварської міської територіальної громади за 2019 – 2024 роки

| № з/п | Етапи виконання | Термін виконання заходу | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Адреси об'єктів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виготовлення ПКД, коригування проектів | 2019 | 28,240 7,290 7,290 7,290 22,16941 | вул. Грушевського Михайла, 1 вул. Героїв України, 19 вул. Лагунової Марії, 13-а бульв. Незалежності, 10 вул. Олімпійська, 10 |
| 2 | Капітальний ремонт ліфтового господарства житлового фонду |  | 244,92384 452,17856 980,951 408,71385 879,87870 53,88613 | вул. Героїв України, 6 бульв. Незалежності, 3 бульв. Незалежності, 21 вул. Петлюри Симона, 13-а вул. Чорних Запорожців, 5 вул. Чорних Запорожців, 70 |
| 3 | Модернізація або заміна ліфтів житлового фонду |  | 1155,78047 | бульв. Незалежності, 12-а |
| Всього по Програмі за 2019 рік |  |  | 4 248,592 |  |
| 1 | Виготовлення ПКД, коригування проектів | 2020 | 73,87626 73,85226 73,84026 73,85826 | вул. Петлюри Симона, 25 (під'їзд 1) вул. Петлюри Симона, 25 (під'їзд 2) вул. Петлюри Симона, 25-б (під'їзд 1) вул. Петлюри Симона, 25-б (під'їзд 2) |
| 2 | Капітальний ремонт ліфтового господарства житлового фонду |  | 1 123,53444 877,49104 299,99692 370,92228 906,62328 297,75818 | вул. Героїв України, 19 вул. Грушевського Михайла, 1 вул. Грушевського Михайла, 17-б вул. Лагунової Марії, 13-а бульв. Незалежності, 10 бульв. Незалежності, 6-б |
| Всього по Програмі за 2020 рік |  |  | 4 171,753 |  |

| 1 | Виготовлення ПКД, коригування проектів | 2021 | 58,12486 | вул. Чорних Запорожців, 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Капітальний ремонт ліфтового господарства житлового фонду |  | 297,38035 289,85883 295,89474 281,48526 285,12316 299,32332 297,9447 290,76644 184,67414 297,0471 246,7083 207,12876 287,33178 297,9447 297,9447 294,7437 246,17864 299,42968 297,94470 289,92155 | вул. Володимира Великого, 1 вул. Героїв Небесної Сотні, 15-б вул. Голуба Аркадія, 5 вул. Грушевського Михайла, 3 вул. Грушевського Михайла, 17 вул. Київська, 288 вул. Лагунової Марії, 4 вул. Лагунової Марії, 10 вул. Лагунової Марії, 10-а вул. Лагунової Марії, 18 вул. Москаленка Сергія, 8-а бульв. Незалежності, 2-а бульв. Незалежності, 9-а бульв. Незалежності, 15 бульв. Незалежності, 15-а вул. Олімпійська, 2 вул. Олімпійська, 6-а вул. Петлюри Симона, 23-б вул. Чорних Запорожців, 47 вул. Чорних Запорожців, 70-б |
| Всього по Програмі за 2021 рік |  |  | 5 642,899 |  |
| 1 | Капітальний ремонт ліфтового господарства житлового фонду | 2022 | 234,11654 120,86883 110,21537 245,93105 | вул. Лагунової Марії, 10-а вул. Лагунової Марії, 13-б вул. Олімпійська, 8 вул. Чорних Запорожців, 60-а |
| Всього по Програмі за 2022 рік |  |  | 711,1318 |  |
| 1 | Капітальний ремонт ліфтового господарства житлового фонду | 2023 | 486,6068 463,11177 136,04333 119,22871 188,63519 227,45731 229,75247 451,32733 551,26351 287,70247 288,545 438,89691 213,3378 499,02797 469,1326 259,45157 141,28925 270,02355 274,25958 263,13406 254,93306 169,06112 202,58555 293,18957 | вул. Білана Олександра, 5 вул. Героїв Небесної Сотні, 7-а вул. Героїв Небесної Сотні, 15-б вул. Голуба Аркадія, 5 вул. Грушевського Михайла, 1-а вул. Грушевського Михайла, 3 вул. Грушевського Михайла, 3-а вул. Грушевського Михайла, 3-б вул. Грушевського Михайла, 17 вул. Москаленка Сергія, 49 бульв. Незалежності, 7 бульв. Незалежності, 10-б бульв. Незалежності, 11 бульв. Незалежності, 12 вул. Олімпійська, 7-а вул. Олімпійська, 8 вул. Олімпійська, 10 вул. Петлюри Симона, 17-а вул. Петлюри Симона, 23-а вул. Петлюри Симона, 23-в вул. Петлюри Симона, 36-а вул. Чорних Запорожців, 54 вул. Чорних Запорожців, 60-а вул. Чорних Запорожців, 68 |
| Всього по Програмі за 2023 рік |  |  | 7 177,99648 |  |
| 1 | Капітальний ремонт ліфтового господарства житлового фонду | 2024 | 299,97076 294,98963 299,9388 299,56292 285,20408 284,54951 295,82803 293,10895 293,97196 299,55533 297,11126 287,48543 299,36998 226,10929 297,41402 283,84082 | вул. Героїв України, 1 вул. Грушевського Михайла, 1-а вул. Грушевського Михайла, 3-а вул. Грушевського Михайла, 3-б вул. Лагунової Марії, 10 вул. Лагунової Марії, 10-а бульв. Незалежності, 7 бульв. Незалежності, 10-б бульв. Незалежності, 11 вул. Олімпійська, 4 вул. Олімпійська, 6 вул. Олімпійська, 8 вул. Петлюри Симона, 13 вул. Петлюри Симона, 36-а вул. Чорних Запорожців, 56 вул. Чорних запорожців, 56-а |
| Всього по Програмі за 2024 рік |  |  | 4 638,01077 |  |
| Всього по Програмі за 2019-2024 роки |  |  | 26 590,38359 |  |

Міський голова                                                                                       Ігор САПОЖКО