Додаток

рішення Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від 27.02.2025 № 1992-88-08

**Звіт про виконання Програми будівництва, капітального ремонту,**

**утримання об’єктів житлового фонду, благоустрою та соціально – культурного призначення Броварської міської територіальної громади**

 **за 2019 – 2024 роки**

Програма будівництва, капітального ремонту, утримання об’єктів житлового фонду, благоустрою та соціально – культурного призначення міста Бровари Київської області на 2019 -2024 роки (далі - Програма), була розроблена відповідно до Законів України «Про житлово – комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільні дороги», Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», наказу Державного Комітету України з питань житлово – комунального господарства №154 від 23.09.2003 року «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів» із змінами та доповненнями, наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства України №105 від 10.04.2006 року «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», наказу Державного Комітету України з питань житлово – комунального господарства №76 від 17.05.2005 року «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій», та затверджена рішенням Броварської міської ради Київської області від 20.12.2018 року №1177-50-07 (зі змінами).

Метою Програми було покращення стану житлового фонду, благоустрою та об’єктів соціально – культурного призначення, а завданням - створення безпечного та комфортного середовища для проживання громадян, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою, а саме:

* покращення транспортного, пішохідного сполучення та безпеки дорожнього руху;
* покращення експлуатаційного стану вулиць і доріг міста, а також інших об’єктів благоустрою;
* забезпечення соціальних потреб мешканців громади.

Основні цілі впровадженої Програми:

* стимулювання активності співвласників будинків у напрямку покращення стану житлового фонду у місті;
* проведення реконструкції, модернізації та капітальних ремонтів об’єктів житлового фонду, благоустрою та соціально – культурного призначення міста;
* забезпечення утримання в належному санітарному стані території міста, очищення та озеленення, раціональне використання та охорона об’єктів благоустрою, підвищеня рівня безпеки та забезпечення громадського порядку в громадських місцях та місцях загального користування.

У відповідності до заходів реалізації Програми, управлінням, забезпечено виконання комплексу робіт та низку першочергових заходів, спрямованих на відновлення з можливим поліпшенням експлуатаційних показників житлових будинків, благоустрою та об’єктів соціально – культурного призначення. Показники виконання та фінансування Програми приведені в Додатку**,** що додається.

**Розділ Програми 1.1. Житлове господарство**

На об’єктах житлового фонду громади були проведені роботи за такими напрямками, а саме:

* + 1. **Реконструкція, капітальний ремонт шатрових дахів:**
1. рік

вул. Бандери Степана,41; вул. Бандери Степана,43; вул. Броварської сотні,16; вул. Онікієнка Олега,69А; вул. Київська,166; вул. Ярослава Мудрого,8; вул.Кобзарська,4; вул. Білодібровна,14.

1. рік

вул. Гагаріна,11; вул. Гельсінської групи,7; вул. Київська,300А; вул. Київська,304; вул. Москаленка Сергія,6; вул. Онікієнка Олега,16.

1. рік

вул. Воїнів-афганців,7; вул. Воїнів- афганців,7А; вул. Героїв УПА,5; вул. Москаленка Сергія,12; вул. Онікієнка Олега,75; вул. Онікієнка Олега,73А.

 2024 рік

вул. Металургів,11; вул. Героїв УПА,3; вул.Лагунової Марії,17; вул.Олімпійська,3; вул.Центральна,5 (с.Требухів).

* + 1. **Капітальний ремонт м’яких покрівель:**

2019 рік

вул. Голуба Аркадія,5; вул. Олімпійська,10А; вул. Гагаріна,23; бульв. Незалежності,16Б; вул. Володимира Великого,1.

 2020 рік

вул.Гагаріна,6; вул.Грушевського Михайла,1А; вул.Грушевського Михайла,3Б; вул.Лагунової Марії,13А; вул.Лагунової Марії,13Б; вул.Онікієнка Олега,8.

2021рік

вул.Гагаріна,11.

1. рік

бульв.Незалежності,12А.

* + 1. **Реконструкція, капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж:**

2019 рік

вул. Героїв УПА,11 (ІМВВ); вул. Москаленка Сергія,17 (ІМВВ); вул. Володимира Великого,1 (ГРЩ); вул. Київська,296А (ГРЩ); вул. Київська,300А (ГРЩ); вул. Короленка,51 (ГРЩ); вул. Короленка,55 (ГРЩ); вул. Короленка,61А ГРЩ); вул. Гагаріна,7 (ГРЩ).

 2020 рік

вул. Гагаріна,16 (ІМВВ).

 2021 рік

бульв.Незалежності,4А (ГРЩ).

2022рік

вул. Білана Олександра,3 (ГРЩ); вул. Володимира Великого,2 (ГРЩ); вул. Героїв України,12А (ГРЩ); вул. Грушевського Михайла,3Б (ГРЩ); бульв. Некзалежності,10А (ГРЩ); бульв. Незалежності,10Б (ГРЩ); бульв. Незалежності,16А (ГРЩ); вул. Олімпійська,4 (ГРЩ); вул. Олімпійська,7 (ГРЩ); вул. Онікієнка Олега,20/2 (ГРЩ); вул. Петлюри Симона,21А (ГРЩ); вул. Героїв України,6 (ГРЩ); вул. Металургів,13 (ГРЩ); вул. Ярослава Мудрого,4 (ГРЩ).

1. рік

бульв. Незалежності,12А (ГРЩ); вул. Онікієнка Олега,8 (ГРЩ); вул. Чорних Запорожців,56А (ГРЩ); вул. Грушевського Михайла,3 (ГРЩ); вул. Лагунової Марії,9 (ГРЩ); вул. Київська,292 (ГРЩ); бульв. Незалежності,15 (ГРЩ); бульв. Незалежності,15А (ГРЩ); бульв. Незалежності,11 (ГРЩ); вул. Олімпійська,6 (ГРЩ); вул. Петлюри Симона,23Б (ГРЩ); вул. Героїв України,10А (ГРЩ); бульв. Незалежності,6Б (ГРЩ); вул. Київська,166 (ГРЩ); вул. Київська,304 (ГРЩ); вул. Лагунової Марії,10А (ГРЩ); вул. Петлюри Симона,16Г (ГРЩ); вул. Володимира Великого,4 (ГРЩ); вул. Грушевського Михайла,1А (ГРЩ); вул. Київська,288 (ГРЩ); вул. Петлюри Симона,15 (ГРЩ); вул. Ярослава Мудрого,1 (ГРЩ); вул. Чорних Запорожців,53А (ГРЩ); вул. Грушевського Михайла,9 (ГРЩ); вул. Грушевського Михайла,13 (ГРЩ); бульв. Незалежності,7 (ГРЩ); бульв. Незалежності,12 (ГРЩ); вул. Петлюри Симона,17 (ГРЩ); вул. Петлюри Симона,17А (ГРЩ); вул. Лагунової Марії,4 (ГРЩ); вул. Володимира Великого,10 (ГРЩ); вул. Ярослава Мудрого,6 (ГРЩ); вул. Героїв України,8 (ГРЩ); вул. Ярослава Мудрого,8 (ГРЩ); бульв. Незалежності,14Г (дахова котельня повірка лічильника); вул. Олімпійська,10 (ГРЩ); вул. Петлюри Симона,15А (ГРЩ); бульв. Незалежності,16В (ГРЩ); бульв. Незалежності,16Б (ГРЩ); бульв. Некзалежності,6Б (ГРЩ); бульв. Незалежності,21 (ГРЩ).

1. рік

вул. Героїв УПА,5 (ГРЩ); вул. Олімпійська,1 (ГРЩ); бульв. Незалежності,15 (ГРЩ); вул. Онікієнка Олега,69А (ГРЩ); вул. Грушевського Михайла,3 (ГРЩ); вул. Героїв України,5 (ГРЩ); вул. Київська,292 (ГРЩ).

* + 1. **Капітальний ремонт утеплення фасадів, герметизація швів:**

2019 рік

бульв. Незалежності,2А; вул. Петлюри Симона,15А; вул. Гагаріна,3; вул. Гагаріна,10; вул. Короленка,52; бульв. Незалежності,12А.

 2020 рік

вул. Грушевського Михайла,1А; вул. Грушевського Михайла,17; вул. Лагунової Марії,5; вул. Лагунової Марії,11; вул. Петлюри Симона,13А.

* + 1. **Капітальний ремонт під’їздів, сходових клітин, вхідних груп:**

2019 рік

вул. Грушевського Михайла,3А; вул. Гагаріна,16.

* + 1. **Реконструкція, капітальний ремонт конструктивних елементів будинків:**

2019 рік

вул.Гагаріна,1; вул.Гарагіна,2; вул.Гагаріна,3; вул.Гагаріна,5; вул.Гагаріна,6; вул.Гагаріна,7; вул.Гагаріна,9; вул.Гагаріна,10; вул.Гагаріна,11; вул.Ярослава Мудрого,1; площа Шевченка,4; вул.Гагаріна 23; вул.Кобзарська,4; вул.Петлюри Симона,17; вул.Петлюри Симона,23Б; вул.Лагунової Марії,19; вул.Лагунової Марії,9.

 2020 рік

бульв.Незалежності,3; бульв.Незалежності,10; вул.Петлюри Симона,17; вул.Петлюри Симона,23Б.

**Розділ 1.2. Вулично-шляхова інфраструктура та благоустрій території**

З метою продовження термінів експлуатаційної здатності існуючого покриття доріг, використовуючи різного роду технології ремонту, щорічно проводились роботи з будівництва, капітального ремонту дорожнього покриття вулиць, міжбудинкових проїздів. В складі зазначених ремонтних робіт відновлено асфальт, оновлено світлофорні об’єкти на перехрестях, облаштовані тротуари та велосипедні доріжки з нанесенням відповідної розмітки, влаштовано мережу зливової каналізації і комплексно замінено зовнішнє освітлення з застосуванням енергоощадних світильників, встановлені павільйони на зупинках громадського транспорту та оновлені зелені насадження, газони, клумби; упорядковані прибудинкові території та парковочні місця.

Вищезазначені роботи проведені за такими напрямками, а саме:

**1.2.1. Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт доріг, вулиць, шляхопроводів:**

 2019 рік

Капітальні ремонти проведено по вулицях Київська (від вул.Гагаріна до вул.Лісова); вулиця Гельсінської групи (від буд№85 вул.Онікієнка Олега до буд№14 по вул.Гельсінської групи); вулиця Прилуцька. Реконструкція проїзної частини площі Шевченка.

 2020 рік

Завершено роботи з капітального ремонту по вулиці Київська (від вул.Гагаріна до вул.Лісова); Реконструкція проїзної частини площі Шевченка. Розпочато будівництво вулиці Симоненка Василя на ділянці вул.Київської до вул.Кобилянської Ольги.

 2021 рік

Капітальні ремонти проведено по вулицях Биківнянській; вулиці Воїнів -афганців (від вул.Петлюри Симона до вул.Декабристів); вул.Ярмаркова (ділянка від вул.Пушкіна до ЗОШ№3); продовжено будівництво вулиці Симоненка Василя на ділянці вул.Київської до вул.Кобилянської Ольги.

 2022 рік

Розпочато капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії по вул.Онікієнка Олега.

 2023 -2024 роки

Продовжено роботи з капітального ремонту шляхопроводу через залізничні колії по вул.Онікієнка Олега.

**1.2.2. Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тротуарів, доріжок**

 2019 рік

Капітальні ремонти тротуарів проведено по вулицях Бандери Степана (від Вокзалу до вул.Короленка); вулиця Воїнів -афганців (від вул.Петлюри Симона до вул.Металургів) непарна сторона; вул.Лагунової Марії; вул.Ярослава Мудрого (непарна сторона); вул.Шевченка.

 2020 рік

Продовжено роботи з капітального ремонту тротуару по вул.Ярослава Мудрого (непарна сторона).

 2021 рік

Капітальні ремонти тротуарів проведено по бульвару Незалежності (від вул.Короленка до перехрестя з вул.Петлюри Симона); капітальний ремонт тротуару по вул.Чорновола В'ячеслава (від вул.Симоненка Василя до вул. Чубинського Павла) (парна сторона); завершено роботи з капітального ремонту тротуару по вул.Ярослава Мудрого (непарна сторона).

**1.2.3. Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт МЗО вулиць**

 2019 рік

Побудовано мережі зовнішнього освітлення по вулиці Прилуцька.

 2020 рік

Побудовано мережі зовнішнього освітлення по вулиці Дорошенка; вулиці Шевченка (ділянка від буд.№12 до буд№14).

 2021 -2024 рік

Розпочато співпрацю з НЕФКО. Здійснено капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Бровари, а саме: вул.Героїв Небесної Сотні, вул.Гоголя, вул.Грушевського Михайла, вул.Бандери Степана, вул.Володимира Великого, вул.Ярослава Мудрого, вул.Героїв УПА, вул.Чорних Запорожців, вул.Онікієнка Олега, вул.Москаленка Сергія, вул.Симоненка Василя, Миколаївська, вул.Шухевича Романа, вул.Оболонська, вул.Міхновського Миколи, вул.Каденюка Леоніда, вул.Костомарова Миколи, вул. Гродзинського повіту, вул.Кармелюка Устима, вул.Фонтане -су -Буа, вул.Олімпійська, вул.Відродження, вул.Петлюри Симона, вул.Броварської Сотні, вул.Шолом-Алейхема, вул.Онікієнка Олега (шляхопровід), вул.Київська, вул.Благодатна, вул.Чорноволя В’ячеслава, вул.Винниченка Володимира, вул.Івасюка Володимира, вул.Костири Софронія, вул.Дворянець Антоніни, вул.Харківська, вул.Кириченка Василя, вул.Коновальця Євгена, вул.Лагунової Марії, вул.Чорних Запорожців сквер «Юність».

**1.2.4. Нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонти внутрішньоквартальних міжбудинкових проїздів, тротуарів**

 2019 рік

бульв. Незалежності,6В; вул. Гельсінської групи,5,7,9; бульв. Незалежності,6,6А; бульв. Незалежності,4А; вул. Короленка,65,67; вул. Гагаріна,1; вул. Гагаріна,3; вул. Гагаріна,5; вул. Київська,294,296,296А; вул. Київська,298А; вул. Київська,290 та вул. Гагаріна,4; вул. Онікієнока Олега,71,73,75; вул. Онікієнка Олега,20/2; вул. Москаленка Сергія,2А; вул. Онікієнка Олега,8,10,12.

 2020 рік

вул. Володимира Великого,10; вул. Володимира Великого,10А; вул. Гагаріна,14; вул. Гагаріна,23; вул.Героїв УПА,1,3; вул. Короленка,54Б,60А,60Б; бульв. Незалежності,10Б; бульв. Незалежності,19А; бульв. Незалежності,21,21А.

 2021 рік

вул. Київська,302,304; вул. Київська,56А; бульв. Незалежності,21,21А; вул. Олімпійська7,7А,9А; вул. Петлюри Симона,23А,23Б; бульв. Незалежності (від вул. Короленка до буд№12 бульв. Незалежності).

1. Рік

вул. Лагунової Марії,10А,10; бульв. Незалежності,12А; вул. Чорних Запорожців,66,66А; вул. Петлюри Симона,23А; вул. Героїв України,19 та бульв. Незалежності,2; вул. Лагунової Марії,18А; вул. Петлюри Симона,13,13А.

**1.2.5. Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт МЗО внутрішньоквартальних міжбудинкових проїздів, тротуарів**

 2019 рік

Вул.Короленка,68,68А,68Б; вул.Короленка,64,64А,64Б; вул.Грушевського Михайла,21А,21, 15А; вул.Гагаріна,8; вул.Москаленка Сергія,2,4,6; вул.Грушевського,17,19; вул.Героїв Небесної Сотні,9.

 2020 рік

вул.Лагунової Марії,10,10А; бульв.Незалежності,9,9А; вул.Петлюри Симона,13; вул.Онікієнка Олега,69А,69Б,71А,73А.

**1.2.6. Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт світлофорних об’єктів**

 2019 рік

по вулиці Київській впроваджено координаційний режим світлофорних об’єктів «Зелена хвиля».

**1.2.7. Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт парків, скверів, зон відпочинку**

2019 рік

капітальний ремонт з відновленням інжнерно-транспортної інфраструктури та благоустрою паку «Перемога»в м.Бровари; будівництво зони відпочинку в районі будинку 6,6А по бульвару Незалежності в м.Бровари; будівництво зони відпочинку в районі будинку №137 по вулиці Київська (Броварська міська прокуратура).

 2020 рік

будівництво зони відпочинку в районі будинку №10Б бульвару Незалежності м.Бровари; будівництво зони відпочинку в районі будинку №25 по вулиці Петлюри Симона м.Бровари; будівництво зони відпочинку в районі будинку №4Б по вулиці Шевченка в м.Бровари; реконструкція пішохідного бульвару в районі 34-го мікрорайону від вулиці Короленка до бульвару Незалежності в м.Бровари.

 2021 рік

продовження робіт з реконструкції пішохідного бульвару в районі 34-го мікрорайону від вулиці Короленка до бульвару Незалежності в м.Бровари.

**Розділ 1.3. Заклади освіти, культури, спорту та соціального призначення**

Для покращення якості надання послуг мешканцям громади у освітній та соціальній сфері, сферах культури та спорт, ремонтні роботи проводились з урахуванням енергоефективності та доступності. Всі видатки здійснювались за такими напрямками, а саме:

**1.3.1. Реконструкція, капітальний ремонт дахів, покрівель**

 2019 рік

капітальний ремонт покрівлі БДНЗ «Катюша» по бульв.Незалежності,15Б.

 2021 рік

капітальний ремонт даху ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу «Країна дитинства» по вул.Броварська,17 с.Требухів; капітальний ремонт покрівлі ЗДО (ясла -садок) комбінованого типу «Червоні вітрила» по вул Героїв Небесної Сотні,15А м.Бровари.

 2022 рік

капітальний ремонт даху Княжицької ЗОШ Броварського району.

**1.3.2. Реконструкція, капітальний ремонт інженерних мереж**

 2019 рік

капітальний ремонт МЗО ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 м.Бровари; капітальний ремонт МЗО гімназії ім.Олійника м.Бровари.

 2020 рік

капітальний ремонт МЗО ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 м.Бровари; капітальний ремонт МЗО ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 м.Бровари; капітальний ремонт МЗО ЗОШ І-ІІІ ступенів №9 м.Бровари.

 2021 рік

капітальний ремонт МЗО ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 м.Бровари; капітальний ремонт МЗО ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 м.Бровари.

**1.3.4. Реконструкція, капітальний ремонт внутрішніх приміщень**

 2019 рік

капітальний ремонт спортивної зали ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу «Перлинка» м.Бровари; капітальний ремонт харчрблоку ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 м.Бровари; капітальний ремонт приміщень Броварського МКЦ бульв. Незалежності «Вільний простір»;

 2020 рік

капітальний ремонт актової зали Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 імені Василя Стуса по вулиці Київська,306 А м.Бровари; капітальний ремонт санітарно – гігієнічних приміщень гімназії ім.СІ Олійника; капітальний ремонт внутрішніх приміщень МКЦ по бульвару Незалежності м.Бровари.

 2021 рік

капітальний ремонт спортивної зали Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 імені Василя Стуса по вулиці Київська,306 А м.Бровари; капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі по вулиці Гагаріна,18 в м.Бровари.

 2022 рік

завершення капітального ремонту спортивної зали Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 імені Василя Стуса по вулиці Київська,306 А м.Бровари.

**1.3.5. Капітальний ремонт утеплення фасадів**

 2019 рік

Капітальний ремонт відмостки та цоколя ДНЗ «Ромашка» по вул. МЛагунової,3А м.Бровари.

**1.3.6. Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів**

 2019 рік

капітальний ремонт павільйонів ДНЗ «Катюша» м.Бровари; капітальний ремонт паркану Броварської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 м.Бровари; капітальний ремонт паркану Броварської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 м.Бровари; капітальний ремонт павільйонів ДНЗ «Перлинка» м.Бровари; капітальний ремонт вузла вводу теплопостачання з установкою автоматичного пристрою оптимізації тепла ЗОШ І-ІІІ ступенів №10; капітальний ремонт з першого по технічний поверхи Броварської СШ І-ІІІ ступенів №7 м.Бровари; розпочато будівництво ЗОШ І ступеню по вул.Петлюри Симона (Черняховського),17Б м.Бровари; будівництво футбольного стадіону в парку «Перемога» в м.Бровари; реконструкція спортивного комплексу «Світлотехнік» по вул.Броварської сотні (Чкалова),9А м.Бровари.

 2020 рік

капітальний ремонт переходу між будівлями Броварської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 по вул.Благодатна,80 м.Бровари; капітальний ремонт паркану Броварської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 по вул.Благодатна,80 м.Бровари; продовжено роботи з капітального ремонту з першого по технічний поверхи Броварської СШ І-ІІІ ступенів №7 м.Бровари; капітального ремонту павільйонів ДНЗ «Перлинка» м.Бровари; будівництво ЗОШ І ступеню по вул.Петлюри Симона (Черняховського),17Б м.Бровари; реконструкція спортивного комплексу «Світлотехнік» по вул.Броварської сотні (Чкалова),9А м.Бровари; розпочато реконструкцію частини приміщень Броварської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 з влаштуванням зовнішнього підйомника для маломобільних груп населення м.Бровари; реконструкція з розширенням частини приміщень МКЦ по бульвару Незалежності,4 м.Бровари; реконструкція частини будівлі з прибудовою басейну оздоровчого призначення по вул.Гагаріна,8а м.Бровари.

 2021 рік

продовжено роботи з капітального ремонту з першого по технічний поверхи Броварської СШ І-ІІІ ступенів №7 м.Бровари; капітальний ремонт вузла вводу теплопостачання з установкою автоматичного пристрою оптимізації теплопостачання у підвальному приміщенні Броварського НВК м.Бровари; капітальний ремонт вхідної групи Броварської ЗОШ І-ІІІ ступенів І-ІІІ ступенів №3 м.Бровари; розпочато реконструкцію дошкільного навчального закладу (ясла – садок) комбінованого типу «Зірочка» м.Бровари; реконструкцію частини приміщень Броварської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 з влаштуванням зовнішнього підйомника для маломобільних груп населення м.Бровари; продовжено будівництво ЗОШ І ступеню по вул.Петлюри Симона (Черняховського),17Б м.Бровари; будівництво пам’яного знаку «Захисникам України» на Майдані Свободи; нове будівництво споруди флагштоку Державного прапору України на території парку «Перемога»; продовження реконструкції спортивного комплексу «Світлотехнік» м.Бровари; реконструкції з розширенням частини приміщень МКЦ побульв.Незалежності,4 м.Бровари.

 2022 рік

продовжено будівництво ЗОШ І ступеню по вул.Петлюри Симона (Черняховського),17Б м.Бровари; реконструкцію дошкільного навчального закладу (ясла – садок) комбінованого типу «Зірочка» м.Бровари; завершено роботи з реконструкції спортивного комплексу «Світлотехнік» м.Бровари; капітальний ремонт вузла вводу теплопостачання з установкою автоматичного пристрою оптимізації теплопостачання у підвальному приміщенні Броварського ліцею №3 м.Бровари.

 2023 рік

продовжено будівництво ЗОШ І ступеню по вул.Петлюри Симона (Черняховського),17Б м.Бровари; реконструкцію дошкільного навчального закладу (ясла – садок) комбінованого типу «Зірочка» м.Бровари; капітального ремонту з першого по технічний поверхи Броварської СШ І-ІІІ ступенів №7 м.Бровари; розпочато нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (тимчасове укриття) на території Броварського ліцею №4 м.Бровари; нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (тимчасове укриття) на території Броварського ліцею №1 м.Бровари.

1. Рік

продовжено будівництво ЗОШ І ступеню по вул.Петлюри Симона (Черняховського),17Б м.Бровари; реконструкцію дошкільного навчального закладу (ясла – садок) комбінованого типу «Зірочка» м.Бровари; завершено роботи на будівництві захисної споруди цивільного захисту (тимчасове укриття) на території Броварського ліцею №4 м.Бровари; роботи на будівництві захисної споруди цивільного захисту (тимчасове укриття) на території Броварського ліцею №1 м.Бровари.

**Розділ 1.4. Інженерні мережі та споруди**

**1.4.5. Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж газопроводу**

 2023 рік

прокладання розподільчих газопроводів високого та середнього тиску з кільцюванням на території Броварського району.

 Поточні видатки Програми провадяться відповідальними виконавцями, якими ми є комунальні підприємства громади, що надають послуги у сфері благоустрою:

* «СКП "Броварська ритуальна служба" утримання та охорона кладовищ; у зв'язку з воєнними діями, захоронення тіл непізнаних та не витребуваних громадян з території Броварського району; доставка до моргу та поховання військовослужбовців ЗСУ, членів територіальної оборони та добровольчих формувань, правоохоронних органів, що загинули під час участі в заходах щодо забезпечення відсічі збройної агресії російської федерації та охорони громадського порядку» - спеціалізоване комунальне підприємство Броварської міської ради Київської області «Броварська ритуальна служба»;
* «КП «Бровари – Благоустрій» благоустрій території Броварської міської територіальної громади»- комунальне підприємство Броварської міської ради Київської області «Бровари – Благоустрій»;
* «КП «Броваритепловодоенергія» поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування бюветів та водозабірних колонок» - комунальне підприємство Броварської міської ради «Броваритепловодоенергія».

Всі роботи та заходи, що були здійснені в рамках цієї Програми, забезпечили покращення технічного стану житлових будинків, умов безпечного проживання, що створило мотивацію для мешканців громади створювати ОСББ та брати житловий фонд на самоуправління вже в покращеному стані; розвиток та забезпечення утримання в належному санітарному стані території міста (проїжджої частини, тротуарів, паркових алей, доріжок, парків, площ, меморіальних комплексів), очищення та озеленення території, раціональне використання та охорона об’єктів благоустрою, призвело до покращення ситуації у сфері благоустрою і якості життя мешканців територіальної громади; виконання заходів з будівництва об’єктів соціально-культурного призначення (заклади освіти, культури, фізичної культури та спорту) поліпшили сферу обслуговування та надання послуг населенню; зменшення споживання теплової енергії закладами бюджетної сфери за рахунок впровадження заходів з комплексної термомодернізації, дозволило скоротити видатки міського бюджету на оплату теплоносіїв.

Міський голова Ігор САПОЖКО