Додаток

Програми будівництва, капітального ремонту, утримання об’єктів благоустрою

та соціально – культурного призначення Броварської міської територіальної громади на 2025 – 2029 роки,

затвердженої рішенням Броварської міської ради Броварського району Київської області

від 20.12.2024 №1895-84-08

(в редакції рішення

Броварської міської ради

Броварського району

Київської області)

від 11.04.2025 № 2067-90-08

**Заходи Програми та їх фінансування**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Заходи Програми та їх фінансування**  | **Потреба у фінансуванні програми****2025 рік (тис.грн.)** | **Потреба у фінансуванні програми****2026 рік (тис.грн.)** | **Потреба у фінансуванні програми****2027 рік**  **(тис.грн.)** | **Потреба у фінансуванні програми****2028 рік (тис.грн.)** | **Потреба у фінансуванні програми****2029 рік (тис.грн.)** |
|  | **Всього**  | **397 613,02** | **818 717,37** | **1 195 886,74** | **609 731,22** | **592 534,39** |
| **1.1.** | **Вулично - шляхова інфраструктура та благоустрій території** | **173 137,25** | **433 818,23** | **455 330,14** | **500 756,77** | **490 136,50** |
| 1.1.1. | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт доріг, вулиць, шляхопроводів | 10 000,00 | 113 795,45 | 91 036,36 | 81 897,73 | 125 174,99 |
| 1.1.2. | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тротуарів, доріжок | - | 5 984,77 | 11 973,47 | 13 789,54 | 10 784,37 |
| 1.1.3. | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт МЗО вулиць | - | 3 724,5 | 4 123,53 | 5 398,31 | 3 489,15 |
| 1.1.4. | Нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонти внутрішньоквартальних міжбудинкових проіздів, тротуарів | 2 760,00 | 23 149,37 | 63 577,78 | 80 236,32 | 44 551,17 |
| 1.1.5. | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт МЗО внутрішньоквартальних міжбудинкових проїздів, тротуарів | - | 4 380,42 | 5 435,51 | 9 791,15 | 6 138,71 |
| 1.1.6. | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт світлофорних об'єктів | в межах коштів, передбачених у бюджеті Броварської міської територіальної громади на відповідний рік |
| 1.1.7. | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт парків, скверів, зон відпочинку | - | 24 283,72 | 19 383,49 | 48 543,72 | 37 598,11 |
| 1.1.8. | Проектування комплексної схеми організації дорожнього руху | в межах коштів, передбачених у бюджеті Броварської міської територіальної громади на відповідний рік |
| 1.1.9. | СКП "Броварська ритуальна служба" утримання та охорона кладовищ; захоронення тіл непізнаних та не витребуваних громадян; доставка до моргу та поховання військовослужбовців ЗСУ, членів територіальної оборони та добровольчих формувань, правоохоронних органів, що загинули під час участі в заходах щодо забезпечення відсічі збройної агресії російської федерації та охорони громадського порядку.  | 11 667,37 | 11 800,00 | 11 900,00 | 12 000,00 | 12 100,00 |
| 1.1.10. | КП "Бровари - Благоустрій" благоустрій території Броварської міської територіальної громади | 146 164,08 | 244 000,00 | 245 000,00 | 246 000,00 | 247 000,00 |
| 1.1.11. | КП "Броваритепловодоенергія" поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування бюветів та водозабірних колонок | 1 331,00 | 1 400,00 | 1 500,00 | 1 600,00 | 1 700,00 |
| 1.1.12. | Охорона будівельного майданчика недобудованих багатоквартоквартирних ж/б ЖБК "Діамант" по вул.Київській,261 | 1 200,00 | 1 300,00 | 1 400,00 | 1 500,00 | 1 600,00 |
| **1.2.** | **Заклади освіти, культури, спорту та соціального призначення** | **224 475,77** | **369 899,14** | **725 556,60** | **93 974,45** | **87 397,89** |
| 1.2.1. | Реконструкція, капітальний ремонт дахів, покрівель | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1.2.2. | Реконструкція, капітальний ремонт інженерних мереж, конструктивних елементів та внутрішніх приміщень | 3 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1.2.3. | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та благоустрій об''єктів і територій | 220 275,77 | 367 899,14 | 723 556,6 | 91 974,45 | 85 397,89 |
| **1.3.** | **Інженерні мережі та споруди** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.1. | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж та споруд водопостачання та каналізації | в межах коштів, передбачених у бюджеті Броварської міської територіальної громади на відповідний рік |
| 1.3.2. | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж теплопостачання | в межах коштів, передбачених у бюджеті Броварської міської територіальної громади на відповідний рік |
| 1.3.3. | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж електропостачання та інше | в межах коштів, передбачених у бюджеті Броварської міської територіальної громади на відповідний рік |
| 1.3.4. | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж та споруд дощової каналізації | в межах коштів, передбачених у бюджеті Броварської міської територіальної громади на відповідний рік |
| 1.3.5. | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж газопроводу | в межах коштів, передбачених у бюджеті Броварської міської територіальної громади на відповідний рік |

Міський голова Ігор САПОЖКО