Пояснювальна записка

до проекту рішення «Про внесення змін до Програми будівництва, капітального ремонту, утримання об’єктів,  благоустрою та соціально – культурного призначення  Броварської міської територіальної громади на 2025 – 2029 роки»

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення.

Збільшуємо обсяг фінансування на «400,00» тис.грн. для завершення робіт на об’єкті «Будівництво загальноосвітньої школи І ступеню по вул.Петлюри Симона (Черняховського),17-Б в м.Бровари Київської області» та для вчасного введення його в експлуатацію по заходу 1.2.3. «Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та благоустрій об’єктів і територій».

2. Мета і шляхи її досягнення.

Введення в експлуатацію «Початкової школи Броварської міської ради Броварського району Київської області».

3. Правові аспекти.

Розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів»,  постанова КМУ від 09.06.2021р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

- Фінансово -економічне обґрунтування.

У 2025 році обсяг фінансування Програми становить «452 138,22» тис.грн.

- Прогноз результатів.

01 вересня 2025 року відкриття «Початкової школи Броварської міської ради Броварського району Київської області».

- Суб’єкт подання проекту рішення.

Доповідач: РЕШЕТОВА Світлана Ігорівна – начальник управління будівництва, житлово – комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області.

Відповідальна за підготовку проекту рішення: Драна Олена Миколаївна –заступник начальника відділу планування та обліку управління будівництва, житлово – комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області, тел.4-61-10.

- Порівняльна таблиця

|  | Заходи Програми та їх фінансування | було | зміни | стало | примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього (тис.грн.) | 451738,22 | 400,00 | 452 138,22 |  |
| 1.2. | Заклади освіти, культури, спорту та соціального призначення | 235 475,77 | 400,00 | 235 875,77 |  |
| 1.2.3. | Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та благоустрій об’єктів і територій | 228 775,77 | 400,00 | 229175,77 | Будівництво загальноосвітньої школи І ступеню по вул.Петлюри Симона (Черняховського),17-Б в м.Бровари Київської області |

Начальник управління                                                             Світлана РЕШЕТОВА