**ПРОЕКТ** № ПС-363

Додаток

Програми «Питна вода Броварської міської територіальної громади на 2025-2029 роки» від 20.12.2024

№ 1897-84-08 (зі змінами)

у редакції рішення

Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЗАХОДИ ТА ПОТРЕБА У ЇХ ФІНАСУВАННІ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи** | **Джерела та обсяги фінансування, тис. грн.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2025** | | | | | **2026** | | | | | **2027** | | | | | **2028** | | | | | **2029** | | | | |
| **Вартість, всього** | **у т.ч. за рахунок** | | | | **Вартість, всього** | **у т.ч. за рахунок** | | | | **Вартість, всього** | **у т.ч. за рахунок** | | | | **Вартість, всього** | **у т.ч. за рахунок** | | | | **Вартість, всього** | **у т.ч. за рахунок** | | | |
| **Держ. бюджету** | **Місцевого бюджету** | **Коштів підприємства** | **Інші джерела, в т.ч. пайова участь** | **Держ. бюджету** | **Місцевого бюджету** | **Коштів підприємства** | **Інші джерела, в т.ч. пайова участь** | **Держ. бюджету** | **Місцевого бюджету** | **Коштів підприємства** | **Інші джерела, в т.ч. пайова участь** | **Держ. бюджету** | **Місцевого бюджету** | **Коштів підприємства** | **Інші джерела, в т.ч. пайова участь** | **Держ. бюджету** | **Місцевого бюджету** | **Коштів підприємства** | **Інші джерела, в т.ч. пайова участь** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **водопостачання** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Реконструкція водозаборів водопровідних насосних станцій та мереж** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту: Реконструкція центрального водогону від насосної станції І-го підйому в с. \*\*\*\*\*\*\* вул. \*\*\*\*\*\*\*\*, \*\* до водоочисних споруд вул. \*\*\*\*\*\*\*\*, \*\*\*\* в м. Бровари Броварського району Київської області | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Реконструкція водопровідних очисних споруд з впровадженням системи амонізації КП «Броваритепловодоенергія» по вул. \*\*\*\*\*\*, \*\* м. Бровари Броварського району Київської області | 11 523,763 |  | 11 523,763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Реконструкція водопровідних очисних споруд з впровадженням системи автоматизованого дозування коагулянту КП «Броваритепловодоенергія» по вул. \*\*\*\*\*\*, \*\* м. Бровари Броварського району Київської області |  |  |  |  |  | 16 171,76 |  | 16 171,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари-Благоустрій»: «Будівництво системи знезараження та хімічної водоочистки подачі води з свердловин №\*\* та №\*\* в с. \*\*\*\*\*\*\*» | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари-Благоустрій»: «Будівництво водонапірної вежі на свердловині №\*\* в с. \*\*\*\*\*\*\*\*» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари-Благоустрій»: «Капітальний ремонт та заміна мережі водопостачання ділянки подачі води від свердловини №\*\* по вулицям \*\*\*\*\*\*\*\*\* та \*\*\*\*\*\*\*\* (в районі \*\*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*\*\*\* та \*\*\*\*\*\*) в с. \*\*\*\*\*\*\*\*\*» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари-Благоустрій»: «Послуги з знезараження та дезінфекції напірної вежі свердловини №\*\* та ділянці водогону по вулицям \*\*\*\*\*\* та \*\*\*\*\*\* в с. \*\*\*\*\*\*\*\*» | 1 500,00 |  | 1 500,00 |  |  | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  |  |
| **1.2.** | **Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт колонок та бюветів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари-Благоустрій»: «Будівництво бювету в центрі с. Княжичі» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари-Благоустрій»: «Поточний ремонт бювету с. Требухів» | 300,00 |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія»: «Капітальний ремонт бюветів м. Бровари» | 1 500,00 |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3.** | **Капремонт та реконструкція фонтанів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.4.** | **Інше** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Роботи по встановленню загальнобудинкових комерційних вузлів обліку холодної води на 327 багатоквартирних будинках | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всього по водопостачанню** | **27 823,763** |  | **27 823,763** |  |  | **26 671,76** |  | **26 671,76** |  |  | **10 000,00** |  | **10 000,00** |  |  | **9 000,00** |  | **9 000,00** |  |  | **2 000,00** |  | **2 000,00** |  |  |
| **водовідведення** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Реконструкція каналізаційних насосних станцій** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Капітальний ремонт системи вентиляції в будівлі КНС №\*\* за адресою: вул. \*\*\*\*, \*\*\*, м. Бровари, Броварський район, Київська область | 583,808 |  | 583,808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Будівництво зливної станції приймання стічних вод від асенізаційних машин за адресою: \*\*\*\*\*, \*\*\*\*, м. Бровари, Броварський район Київська область | 400,00 |  | 400,00 |  |  | 11 500,00 |  | 11 500,00 |  |  | 11 500,00 |  | 11 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари-Благоустрій»: «Капітальний ремонт каналізаційних насосних станцій в с. Княжичі (3 шт.)» | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.** | **Реконструкція каналізаційних очисних споруд** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Реконструкція каналізаційних очисних споруд зі збільшенням пропускної потужності на земельній ділянці з кадастровим номером \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*:\*\*:\*\*\*:\*\*\*\* в адміністративних межах Калинівської територіальної громади Броварського району Київської області» (впровадження системи знезараження стічних вод гіпохлоритом натрію) | 5 840,921 |  | 5 840,921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція каналізаційних очисних споруд зі збільшенням пропускної потужності на земельній ділянці з кадастровим номером \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*:\*\*:\*\*\*:\*\*\*\* в адміністративних межах \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* територіальної громади Броварського району Київської області» | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.3.** | **Каналізаційні мережі** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари-Благоустрій»: Послуги з поточного ремонту колодязів та заміни запірної арматури в каналізаційних колодязях напірної каналізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Реконструкція центрального самопливного колектора по \*\*\*\*\*\*. \*\*\*\*\*\*\*\* від вул. \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\* до КНС №\*\* \*\*\*. \*\*\*\*\*\*\* \*\*\* в м. Бровари Київської області |  | 45 095,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всього по водовідведенню** | **62 419,729** | **45 095,00** | **17324,729 024,729** |  |  | **11 500,00** |  | **11 500,00** |  |  | **11 500,00** |  | **11 500,00** |  |  | **500,00** |  | **500,00** |  |  | **0,00** |  | **0,00** |  |  |
|  | **Всього по програмі** | **90 243,492** | **45 095,00** | **45 148,492** |  |  | **38 171,76** |  | **38 171,76** |  |  | **21 500,00** |  | **21 500,00** |  |  | **9 500,00** |  | **9 500,00** |  |  | **2 000,00** |  | **2 000,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всього по програмі** | **Джерела та обсяги фінансування, тис. грн.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **2025** | | | | | **2026** | | | | | **2027** | | | | | **2028** | | | | | **2029** | | | | |
| **Вартість, всього** | **у т.ч. за рахунок** | | | | **Вартість, всього** | **у т.ч. за рахунок** | | | | **Вартість, всього** | **у т.ч. за рахунок** | | | | **Вартість, всього** | **у т.ч. за рахунок** | | | | **Вартість, всього** | **у т.ч. за рахунок** | | | |
| **Держ. бюджету** | **Місцевого бюджету** | **Коштів підприємства** | **Інші джерела, в т.ч. пайова участь** | **Держ. бюджету** | **Місцевого бюджету** | **Коштів підприємства** | **Інші джерела, в т.ч. пайова участь** | **Держ. бюджету** | **Місцевого бюджету** | **Коштів підприємства** | **Інші джерела, в т.ч. пайова участь** | **Держ. бюджету** | **Місцевого бюджету** | **Коштів підприємства** | **Інші джерела, в т.ч. пайова участь** | **Держ. бюджету** | **Місцевого бюджету** | **Коштів підприємства** | **Інші джерела, в т.ч. пайова участь** |
| **90 243,492** | **45 095,00** | **45 148,492** |  |  | **38 171,76** |  | **38 171,76** |  |  | **21 500,00** |  | **21 500,00** |  |  | **9 500,00** |  | **9 500,00** |  |  | **2 000,00** |  | **2 000,00** |  |  |

Міський голова Ігор САПОЖКО