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Програми управління відходами на території Броварської міської територіальної громади на  2026-2028 роки

	1. Ініціатор розроблення Програми 
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області 

	2. Розробник Програми
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області

	3. Відповідальний виконавець
	Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари-Благоустрій», виконавець послуги з управління відходами

	4. Учасники Програми
	Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області Броварська міська рада, Комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари-Благоустрій», виконавець послуги з управління відходами,
виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області
[bookmark: _GoBack] депутати міської ради, старости, організації, установи, заклади громади, жителі громади, фінансове управління та інші виконавчі органи міської ради.

	5. Термін реалізації Програми
	2026 – 2028 рр.

	6. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми
	Бюджет Броварської міської територіальної громади

	7. Прогнозні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

	Обсяг фінансування, кошти місцевого  бюджету тис.грн.
	2026 рік - 500,0 
2027 рік – 2500,0 
2028 рік – 3500,0 

	 Всього, тис. грн.
	6 500,0 

	Кошти підприємств, організацій, установ, закладів міста, благодійних організацій.
	За потребою



1. Загальні положення Програми
Ця Програма визначає правові, організаційні, економічні та соціальні заходи, щодо створення сучасної системи управління відходами на території Броварської міської територіальної громади, а також засади діяльності, пов’язаної із запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, відновленням/видаленням  та відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини на території Броварської міської територіальної громади.
 Програму розроблено з урахуванням основних законодавчих актів, що діють у сфері управління з відходами в Україні, а саме: законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про управління відходами», «Про місцеве самоврядування в Україні», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 820-р «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року», інших чинних нормативно-правових актів.
Програма направлена для розв'язання проблем, пов’язаних з охороною довкілля та здоров’ям населення, однією з причин яких є низький рівень використання відходів. Ситуація, яка склалася в громаді з питання розміщення місць концентрації побутових відходів, їх збирання, перевезення, відновлення/видаленням та подальшого використання як вторинної сировини, підтверджує існування глобальної проблеми, яка впливає на екологічний стан території Броварської міської територіальної громади.
Питання управління відходами є однією з ключових проблем громади.
Ефективне вирішення комплексу питань, пов’язаних із управлінням відходами, можливе лише за умови розв’язання основних завдань, визначених Програмою управління відходами на період 2026-2028 років, яка враховує сучасний стан та перспективи розвитку у цій сфері.

2. Мета Програми
Основною метою Програми є створення ефективної системи управління відходами, що забезпечує належний санітарний стан населених пунктів громади, підвищення рівня екологічної безпеки, охоплення всіх категорій споживачів якісними послугами з управління побутовими відходами, а також створення умов для розвитку роздільного збирання, повторного використання та відновлення ресурсної цінності відходів.
Особливу увагу в Програмі приділено розвитку системи управління побутовими відходами у приватному секторі, де організація накопичення відходів потребує застосування індивідуальних контейнерів та оптимізації маршрутів їх збирання.
Одним із пріоритетних напрямів є поетапне забезпечення індивідуальними контейнерами домогосподарств приватного сектору, насамперед тих, у яких проживають особи, що належать до пільгових категорій населення. Такий підхід сприятиме підвищенню рівня охоплення населення організованою системою управління побутовими відходами, покращенню санітарного стану територій та зменшенню кількості випадків несанкціонованого розміщення відходів.
Програма управління відходами спрямована на координацію дій органів місцевої влади та активізацію населення щодо підвищення рівня ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей. Програма забезпечить вирішення екологічних, санітарних, економічних та соціальних проблем в межах Броварської міської територіальної громади через впровадження організованої системи збирання відходів в приватному секторі.
3. Загальна характеристика регіону та аналіз існуючого
стану сфери управління відходами

[bookmark: _Hlk102105423]Площа населених пунктів громади – 12413,7998 га.
Чисельність населення громади станом на 01.07.2026 року складає 116,686 тис.осіб, з них м. Бровари – 104,686 тис.осіб, с. Требухів  6,571 тис.осіб, с. Княжичі 5,854 тис. осіб, с. Сотницьке 39 осіб. В складі громади утворено 2 старостинських округи Княжицький та Требухівський.
Броварська міська територіальна громада включає міські та сільські населені пункти, що формують різні потреби у сфері управління відходами. Основними викликами є охоплення приватного сектору, оновлення контейнерного господарства та скорочення випадків несанкціонованого розміщення відходів.
На території громади поєднані багатоквартирна та індивідуальна житлова забудова, промислові підприємства, об'єкти торгівлі, освіти, охорони здоров'я й логістики. Це потребує застосування різних моделей збирання побутових відходів, включаючи індивідуальні контейнери у приватному секторі.
Приватний сектор характеризується значною кількістю домоволодінь, різною щільністю забудови та потребою у використанні індивідуальних контейнерів. Такий підхід забезпечує належний санітарний стан, своєчасне вивезення відходів і створює передумови для впровадження роздільного збирання.
Програма передбачає адресну підтримку пільгових категорій населення шляхом забезпечення індивідуальними контейнерами.
Послуга управління відходів повинна надаватись по всій території Броварської міської територіальної громади, яка включає в себе: м. Бровари, с. Княжичі, с.Требухів, с. Сотницьке.
У приватному секторі (Бровари, Княжичі, Требухів, Сотницьке) критичною є проблема пакетного збору сміття: поліетиленові пакети розриваються тваринами, погіршуючи санітарний стан вулиць. Значна частина мешканців садиб уникає укладання договорів, що стимулює утворення стихійних звалищ у лісосмугах та погіршує екологічний і санітарний стан території і довкілля Броварської міської територіальної громади. У весняно-осінній період фіксується масове спалювання листя та гілля, що створює смог та загрожує пожежній безпеці громади. Поточна реформа покликана повністю модернізувати логістику та інфраструктуру збору відходів.
На території Броварської міської територіальної громади відсутні сміттєпереробні заводи, полігони, установки. Об’єкти оброблення відходів визначаються суб’єктом господарювання, який здійснює операції із збирання та перевезення побутових відходів.
У багатоквартирних житлових будинках збирання побутових відходів здійснюється контейнерним методом. 

4. Основні завдання Програми

Головним завданням Програми є:
· розвиток контейнерної системи; 
· організація збирання та вивезення відходів з приватного сектору;
· забезпечення приватного сектору контейнерами; 
· укладання договорів із споживачами приватного сектору про надання послуг з управління побутових відходів;
· підтримка пільгових категорій; 
· впровадження роздільного збирання; 
· електронний облік контейнерів; 
· інформаційно- просвітницька робота; 
· ліквідація стихійних сміттєзвалищ;
· закупівля контейнерів для приватного сектору об’ємом 120 л. в населених пунктах Броварської міської територіальної громади;
· зменшення обсягів утворення відходів;
· запровадження участі мешканців приватного сектора у сфері управління відходами;
        Пріоритетні заходи
Поетапна закупівля контейнерів, забезпечення пільгових категорій, створення електронного реєстру контейнерів, маркування QR-кодами та облаштування контейнерних майданчиків.

5. Основні проблеми

Недостатня забезпеченість індивідуальними контейнерами, нерівномірне охоплення послугами, потреба у розвитку роздільного збирання, необхідність електронного обліку контейнерів та проведення інформаційної роботи.
6. Основні напрямки розв'язання завдань Програми

Розв’язати основні завдання можливо за такими напрямками:
-  організація збирання та перевезення відходів з приватного сектору;
- ліквідація несанкціонованих звалищ та санація території;
- облаштування контейнерних майданчиків для впровадження системи роздільного збору відходів з використанням вторинної сировини;
- залучення підприємств по збиранню вторинної сировини;
- впровадження системи роздільного збору відходів з використанням вторинної сировини;
Для вирішення визначених проблем необхідна комплексна місцева програма з поетапним фінансуванням, забезпеченням пільгових категорій контейнерами та постійним моніторингом результатів.

7. Очікуваний результат виконання Програми
Підвищення рівня охоплення населення послугами, покращення санітарного стану громади, зменшення кількості стихійних сміттєзвалищ та створення сучасної системи управління відходами.
8. Механізм забезпечення Програми.
Виконання Програми відповідно до своїх повноважень на місцевому рівні забезпечує виконавчий комітет Броварської міської територіальної громади (Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту) та комунальне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари-Благоустрій».
Контроль за ходом реалізації програми здійснюють: міський голова, заступники міського голови, управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту. Фінансове забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, базується на основі чинного законодавства з залученням коштів міського бюджету.

Структурні напрямки реалізації Програми:
8.1. Багатоквартирний житловий сектор:
Модернізація майданчиків: Заміна старих відкритих баків на сучасні закриті контейнерні модулі або заглиблені контейнери європейського типу.
Роздільний збір вторинної сировини: Облаштування кожного майданчика маркованими ємностями для фракцій: пластик/метал (жовтий куб), макулатура (синій куб), склобій (зелений куб).
8.2. [bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Приватний житловий сектор (Бровари, Княжичі, Требухів, Сотницьке):
· Повна ліквідація пакетного збору та індивідуальна контейнеризація.
·  Впровадження євроконтейнерів: Кожне приватне домоволодіння забезпечується пластиковим баком об'ємом 120 літрів (0,12 м3) з герметичною кришкою та колесами для змішаних відходів.
·  Заборона пакетів: Винесення сміття у пакетах на землю повністю припиняється. Мешканці зобов'язані самостійно викочувати бак до проїжджої частини до 08:00 ранку в день збору згідно із графіком погодженим з Броварською міською радою.
·  Регулярність логістики: Забір змішаних відходів спецтехнікою ТОВ «Селтік ТБО» здійснюється суворо 1 раз на тиждень за чіткими маршрутними картами. Сміттєвози обладнуються GPS-трекерами для контролю пропущених вулиць.
· [bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9] Перехідний період: Програма встановлює термін у 6 місяців із моменту затвердження цього плану. Протягом цього часу дозволяється паралельний збір (баки та залишки фірмових пакетів перевізника). Після завершення перехідного періоду ручний збір пакетів припиняється. 

      Забезпечення контейнерами пільгових категорій громадян
Право на безоплатне отримання індивідуального контейнера на 120 літрів у власність або безстрокове користування за рахунок бюджету громади мають:
· Учасники бойових дій (УБД), ветерани війни та члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України.
· Одинокі пенсіонери, які перебувають на обліку в Територіальному центрі соціального обслуговування.
· Особи з інвалідністю І та II груп.
· Багатодітні родини (3 і більше дітей) та малозабезпечені сім'ї.
· Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які офіційно зареєстровані у приватному секторі Броварської МТГ.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Порядок отримання: Громадяни подають заяву через ЦНАП на ім’я міського голови, додаючи копії паспорта, ІПН, пільгового посвідчення, довідки про склад сім'ї та чинного договору з ТОВ «Селтік ТБО». Доставка та передача бака здійснюється мобільною бригадою безпосередньо за адресою заявника під підпис. Баки маркуються штрих-кодом у ГІС-системі для запобігання крадіжкам. 

Забезпечення контейнерами мешканців, які не мають пільг:
Громадяни без пільг зобов'язані забезпечити наявність бака стандарту EN 840-1 (із посиленим переднім гребінчатим захватом для маніпулятора сміттєвоза) одним із наступних способів:
· Пряма купівля у перевізника (виконавця): одноразова оплата вартості сертифікованого бака в офісі чи чат-боті ТОВ «Селтік ТБО» з безкоштовною адресною доставкою.
· Розтермінування платежу: вартість бака розбивається рівними частинами на 6 або 12 місяців і включається окремим рядком у щомісячну платіжку за надані послуги управління відходами.
· Довгострокова оренда: контейнер залишається у власності перевізника (виконавця), а до щомісячного тарифу мешканця додається фіксована орендна плата.
· Самостійне придбання: дозволяється купівля контейнера в роздрібних торгових мережах за умови повної відповідності технічним параметрам захвату сміттєвоза.
8.3. Програма роздільного збору для приватного сектору
Запровадження для приватних домогосподарств громади системи роздільного збору, яка не потребуватиме значних бюджетних витрат бюджета міста, громади чи приватних осіб, на закупівлю індивідуальних контейнерів. Це комплексна модель, що базується на максимальній зручності та зрозумілій логістиці для населення:
1. Спрощена двопотокова система («Сухе/Вологе»).
· Замість складного поділу на 4-5 фракцій, мешканцям пропонується складати всю чисту вторинну сировину (пластик, папір, скло, метал) в один загальний пакет.
· Подальше глибоке сортування на окремі товарні фракції забезпечить перевізник (виконавець) на сортувальних лініях перед відправкою на відновлення/видалення.
· Це мінімізує психологічний бар'єр для населення на початковому етапі та не вимагає від мешканців експертних знань у маркуванні пластику.
2. Запровадження мобільного недільного еко-збору.
· Пропонується виділити окремий логістичний маршрут спеціально для збору відсортованих відходів у вихідні дні (наприклад субота).
· Щотижня спеціалізований транспорт об'їжджатиме приватний сектор виключно для забору чистої вторинної сировини.
· Цей підхід формує у мешканців чітку щотижневу рутину без необхідності тривалого зберігання сміття на подвір'ї та знімає потребу у встановленні додаткових контейнерів вздовж вулиць.
3. Візуальний контроль через прозорі пакети.
· Для уникнення змішування органіки з вторсировиною запроваджується правило: відсортовані відходи приймаються перевізником (виконавцем) виключно у будь-яких прозорих пакетах або мішках, які дають представнику компанії можливість оцінити наповнення та його придатність для подальшої переробки.
· Це дозволяє персоналу миттєво оцінити якість сортування перед завантаженням у спецтранспорт та може слугувати базою для подальшого запровадження пільгових тарифів для сумлінних домогосподарств (за принципом «Рау-As-You-Throw»), як додаткової мотивації для інших в тому числі.
9. Обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету Броварської територіальної громади та інших джерел надходження в межах кошторисних призначень на відповідний рік. Заплановані обсяги фінансування заходів зазначені у додатку  до Програми.

Міський голова 								Ігор САПОЖКО
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