|  |  | Додаток до рішення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Броварськоїміської ради від 10.03.2016р № 150-10-07 |  |  |
|  | Зміни до «Міськоїпрограми по будівництву та реконструкціївулично-шляховоїмережі на 2016 -2020 роки» |  |  |  |
|  | 3. ЗавданняМіськоїпрограми |  |  |  |
|  |  |  | тис.грн. |  |
| 1 | Завдання: Проектування, коригуванняробочого проекту та капітальний ремонт шляхопроводу через залізничніколії (під’їзні) заводу "Торгмаш"повул.Кутузова в м.БровариКиївської обл. Мета: Забезпеченнябезпекируху, пересуваннягромадян, доступність для осіб з обмеженимифізичнимиможливостями та іншихмаломобільнихгрупнаселення |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт шляхопроводу | Обсягфінансування | План 2016 рік |  |
|  |  | 18800,16 | 14000,00 |  |
|  | Показникивиконання |  |  |  |
|  | Загальнавартість | 27819,415 |  |  |
|  | Освоєно на 01.01.2016 року | 9019,25 |  |  |
|  | % освоєння | 24,50% |  |  |
|  | Початок робіт | ІІкв.2014 |  |  |
|  | Закінченняробіт | ІУкв.2016 |  |  |
| 6 | Завдання: Проектування, коригуванняробочого проекту та реконструкціямагістральноївулицізагальноміськогозначення (вул.Київська) в м. БровариКиївськоїобласті. Перша черга.» Мета: забезпеченнярозвиткумережіавтомобільнихдорігмістаБровари |  |  |  |
|  | Проектування та реконструкціявул.Київська (1 черга) | Обсягфінансування | План 2016 рік |  |
|  |  | 14743,84 | 10000,00 |  |
|  | Показникивиконання |  |  |  |
|  | Загальнавартість | 67956,5 |  |  |
|  | Освоєно на 01.01.2016 року | 53212,66 |  |  |
|  | % освоєння | 78,30% |  |  |
|  | Початок робіт | 1 кв. 2007 |  |  |
|  | Закінченняробіт | 4кв.2016 |  |  |
| Міський голова І.В.Сапожко |  |  |  |  |