|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Додаток до рішення |  |
|  |  | Броварськоїміської ради від 10.03.2016р № 150-10-07 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Зміни до «Міськоїпрограми по будівництву та реконструкціївулично-шляховоїмережі на 2016 -2020 роки» |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 3. ЗавданняМіськоїпрограми |  |
|  |  |  | тис.грн. |  |
| **1** | **Завдання:** Проектування, коригуванняробочого проекту та капітальний ремонт шляхопроводу через залізничніколії (під’їзні) заводу "Торгмаш"повул.Кутузова в м.БровариКиївської обл. **Мета:** Забезпеченнябезпекируху, пересуваннягромадян, доступність для осіб з обмеженимифізичнимиможливостями та іншихмаломобільнихгрупнаселення |  |
|  | Капітальний ремонт шляхопроводу | Обсягфінансування | План 2016 рік |  |
|  |
| 18800,16 | 14000,00  |  |
| **Показникивиконання** |  |
| Загальнавартість | 27819,415 |   |  |
| Освоєно на 01.01.2016 року | 9019,25 |   |  |
| % освоєння | 24,50% |   |  |
| Початок робіт | ІІкв.2014 |   |  |
| Закінченняробіт | ІУкв.2016 |   |  |
| **6** | **Завдання**: Проектування, коригуванняробочого проекту та реконструкціямагістральноївулицізагальноміськогозначення (вул.Київська) в м. БровариКиївськоїобласті. Перша черга.»**Мета**: забезпеченнярозвиткумережіавтомобільнихдорігмістаБровари |  |
|  | Проектування та реконструкціявул.Київська (1 черга) | Обсягфінансування | План 2016 рік |  |
|  |
| 14743,84 | 10000,00  |  |
| **Показникивиконання** |  |
| Загальнавартість | 67956,5 |  |  |
| Освоєно на 01.01.2016 року | 53212,66 |  |  |
| % освоєння | 78,30% |  |  |
| Початок робіт | 1 кв. 2007  |  |  |
| Закінченняробіт | 4кв.2016 |  |  |
| Міський голова І.В.Сапожко |