Додаток 2

рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від 14.05.2024 № 524

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**з підготовки господарського комплексу та об’єктів**

**соціально-культурного призначення на території Броварської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період**

**2024/2025 року**

1. Організувати роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення на території Броварської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 року.

**Оперативний міський штаб**

**Постійно**

1. Розробити та затвердити заходи з підготовки багатоквартирних будинків, об’єктів соціальної інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 року.

**Керівники підприємств, установ,**

**організацій усіх форм власності.**

**До 28.05.2024**

1. Вжити заходів щодо створення нормативних запасів паливно-мастильних, реагентів, посипкових матеріалів та інших матеріалів.

**Керівники комунальних підприємств,**

**ОСББ/ЖБК, управляючих компаній,**

**Броварський УЕГГ Київська філія**

**ТОВ «Газорозподільні мережі України»**

**ПрАТ «ДТЕК Київські**

**регіональні електромережі»**

**Постійно**

1. Вжити заходів щодо створення відповідно до визначеної потреби, запасів деревинного біопалива для використання в осінньо-зимовому періоді 2024/2025 року.

**Керівникам підприємств, установ та**

**організацій, на яких використовують для**

**теплопостачання деревинне біопаливо**

**Постійно**

1. Забезпечити об’єкти житлово-комунального господарства і соціального призначення джерелами альтернативного живлення.

**Керівникам підприємств, установ**

**та організацій**

**Протягом року**

1. Забезпечити виконання робіт із ремонту вуличних пожежних гідрантів та встановлення вказівників.

**КП «Броваритепловодоенергія»**

**Протягом року**

1. Вжити заходів щодо ремонту та відновлення пожежних гідрантів, пожежних водойм та пристосування водонапірних башт, організувати їх перевірку та випробування.

**Керівникам підприємств, установ та**

**організацій, на яких утримаються**

**несправні джерела протипожежного**

**водопостачання**

**Протягом року**

1. Забезпечити всі пункти незламності матеріально-технічними засобами, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2022 №1401 «Питання організації та функціонування пунктів незламності».

Створити запас пально-мастильних та витратних матеріалів для забезпечення безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури, пунктів незламності, охорони здоров’я, закладів освіти на протязі 15-20 діб.

**Керівникам підприємств, установ та**

**організацій**

**Протягом року**

1. Проводити ремонтні роботи на автошляхах, забезпечувати організацію безперебійного та безпечного дорожнього руху на дорогах міста в осінньо-зимовий період 2024/2025 років.

**Комунальне підприємство Броварської**

**міської ради Броварського району**

**Київської області «Бровари – Благоустрій»**

**Постійно**

1. Забезпечити виконання у повному обсязі запланованих робіт у терміни зазначені в заходах та оперативно інформувати про це управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області.

**Керівники підприємств, установ,**

**організацій усіх форм власності**

**Постійно до початку опалювального**

**сезону**

1. Забезпечити згідно з договорами своєчасне проведення у повному обсязі розрахунків за спожиті енергоносії та отримані послуги, вжити заходів щодо погашення заборгованості.

**Керівники підприємств, установ,**

**організацій усіх форм власності**

**Згідно з умовами договору**

1. Забезпечити розроблення та затвердження графіків погашення заборгованості (у разі наявності) з оплати за спожиті енергоносії та природний газ.

**Керівники підприємств, установ,**

**організацій усіх форм власності що**

**надають послуги з теплопостачання та**

**підігріву води**

**Протягом осінньо-зимового періоду**

**2024/2025 року**

1. Забезпечити укладання договорів на постачання природного газу на 2024 рік, згідно постанови від 19.07.2022 № 812 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам».

**Керівникам**

**Броварський ліцей 11 Броварської міської**

**ради Броварського району**

**Київської області,**

**ЗДО Ромашка,**

**ЗДО Ластівка,**

**Державна ветеринарна медицина**

**КНП Броварська багатопрофільна**

**клінічна лікарня,**

**Броварське вище училище фізичної**

**культури**

14. Провести обстеження спільно із суб’єктами господарювання усіх форм власності, установами бюджетної сфери, представниками ОСББ/ЖБК, управляючих та обслуговуючих компаній житлового фонду, приміщень та споруд, які отримують послуги з централізованого теплопостачання та підігріву води, відповідні мережі та технологічне обладнання.

**Керівникам підприємств, установ,**

**організацій усіх форм власності**

**До 01.06.2024**

15. Забезпечити організацію робіт з приведення в належний стан димових та вентиляційних каналів, внутрішньобудинкових систем газопостачання, герметизації будинкових вводів інженерних комунікацій.

Оформити в установленому порядку акт перевірки технічного стану димових та вентиляційних каналів і надати до Броварський УЕГГ Київська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

**Керівникам підприємств, установ,**

**організацій усіх форм власності**

**До 01.09.2024**

16. Оформити в установленому порядку паспорти та акти готовності до опалювального періоду 2024/2025 року житлового фонду, приміщень та споруд відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду.

**Керівники підприємств, організацій,**

**управляючих компаній, ОСББ/ЖБК,**

**об’єктів соціально-культурного**

**призначення, закладів охорони здоров’я,**

**фізичної культури та спорту, культури,**

**закладів дошкільної, середньої,**

**позашкільної освіти**

**До 24.09.2024**

17. Оформити в установленому порядку акти стану готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період 2024/2025 року відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду.

**Керівників теплопостачальних**

**підприємств і організацій незалежно від**

**форм власності, які використовують**

**природний газ для виробництва теплової**

**енергії**

**До 24.09.2024**

18. Забезпечити оперативну видачу дозволів на порушення об’єктів благоустрою при проведенні планових робіт з прокладання, ремонту та реконструкції теплових та інших інженерних мереж.

**Управління інспекції та контролю**

**Броварської міської ради Броварського**

**району Київської області**

**Постійно**

19. Не допускати в охоронних зонах теплових та інших інженерних мереж розміщення гаражів, інших малих архітектурних форм, торгівельних об’єктів, зелених насаджень, стоянок автотранспорту, тощо. Вжити заходи щодо їх виносу (зносу) в разі несанкціонованого розміщення.

**Управління інспекції та контролю**

**Броварської міської ради Броварського**

**району Київської області**

**Постійно**

20. Забезпечити контроль за своєчасним відновленням благоустрою території після проведення аварійно – ремонтних робіт на інженерних мережах.

**Управління інспекції та контролю**

**Броварської міської ради Броварського**

**району Київської області**

**Постійно**

21. Забезпечити стовідсоткову готовність закладів освіти до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2024/2025 року.

**Управління освіти і науки Броварської**

**міської ради Броварського району**

**Київської області**

**До 01 вересня 2024 року**

22. Забезпечити своєчасне відновлення дорожнього покриття та газонів після виконання планових ремонтів та ліквідації аварійних пошкоджень.

**Комунальне підприємство Броварської**

**міської ради броварського району**

**Київської області «Бровари – Благоустрій»**

**Постійно**

23. Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), що може бути задіяна в очистці автодоріг від снігових заметів.

**Керівники комунальних підприємств**

**Комунальне підприємство Броварської**

**міської ради Броварського району**

**Київської області «Бровари – Благоустрій»**

**До 01 листопада 2024 року**

24. Забезпечити виконання заходів з енергозбереження щодо скорочення споживання природного газу, теплової та електричної енергії, шляхом впровадження менш енергоємного обладнання, сучасних ізоляційних матеріалів та передових технологій. Про виконану роботу інформувати управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області.

**Керівникам підприємств, установ,**

**організацій усіх форм власності**

**Постійно**

25. Організувати постійне інформування населення про стан розрахунків за спожиті енергоносії та хід підготовки до опалювального періоду 2024/2025 року. Особливу увагу приділити зверненням до мешканців міста щодо необхідності економного споживання теплової енергії та води (особливо в години максимального навантаження), а також, утеплення квартир, вікон, сходових клітин, вхідних дверей та виходів на горища, необхідності своєчасної сплати боргів за спожиту теплову енергію.

**Комунальні підприємства Броварської**

**міської ради Броварського району**

**Київської області, управління**

**забезпечення діяльності виконавчого**

**комітету Броварської міської ради**

**Броварського району Київської області та**

**її виконавчих органів**

**Постійно**

26. Забезпечити коригування плану дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

**Відділ з питань надзвичайних ситуацій та**

**взаємодії з правоохоронними органами**

**виконавчого комітету Броварської міської**

**ради Броварського району**

**Київської області**

**За потребою**

Міський голова Ігор САПОЖКО