ПРОЕКТ	№ ПС-33

Додаток 3

Звіту про хід виконання Програми розвитку системи освіти Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки

від _____________ № ____________

Інформація про виконання заходів Програми у 2021 році

На фінансування освітніх заходів у програмі в 2021 році передбачено 55599,407 тис.грн, з них із загального фонду – 37770,422 тис.грн (у т.ч. 31922,537 тис.грн на поточні ремонтні роботи) та з бюджету розвитку – 17828,985 тис.грн.

Протягом 2021 року використано 53690,89295 тис.грн (96,6 %), у тому числі 36178,14208 тис.грн загального фонду та 17512,75087 тис.грн бюджету розвитку.

Протягом звітного періоду на проведення поточних ремонтів закладів освіти використано 30520,70672 тис.грн:

У закладах дошкільної освіти:

| захід програми | Заклад | вид робіт | використано, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- |
| поточний ремонт приміщень | Джерельце | групи | 336,17438 |
|  |  | підлога у групах | 102,8856 |
|  | Ялинка | кабінети | 49,18568 |
|  | Малятко | кабінет бухгалтера | 46,24079 |
|  | Віночок | групи | 756,27402 |
|  | Ромашка | коридор | 49,92362 |
|  | Ластівка | група | 197,70993 |
|  | Барвінок | сходові клітини | 224,4576 |
|  | Золота рибка | сходові клітини | 386,94741 |
|  | Сонечко | внутрішні дверні прорізи | 19,4 |
|  |  | стеля з установкою світильників | 72,96762 |
|  |  | підлога в групі | 49,98086 |
|  | Капітошка | коридор | 99,17778 |
|  |  | внутрішні дверні прорізи | 49,88553 |
|  | Теремок | роздягальня групи | 174,168 |
|  | Теремки | вбиральня ясельної групи | 107,22155 |
|  | Вишенька | групові приміщення | 492,2452 |
|  | Перлинка | вбиральня | 49,645 |
|  | Країна дитинства | встановлення протипожежних дверей | 24,8 |
|  | Золотий ключик | гладильна та комірна | 100,0 |
|  |  | встановлення протипожежних дверей | 24,8 |
|  |  | група | 25,0 |
| 3459,684 |  |  | 3439,09057 |
| упровадження сучасних технологій при споживанні енергетичних ресурсів | Країна дитинства | енергоаудит | 18,0 |
| 18,0 |  |  | 18,0 |
| поточний ремонт мереж | Капітошка | встановлення електрообладнання | 49,6 |
|  | Ялинка | електромережі | 45,73505 |
|  | Зірочка | встановлення електрообладнання | 24,8 |
|  |  | електромережі | 49,9 |
|  |  | збільшення потужностей | 95,34 |
|  | Лісова казка | електромережі | 25,17933 |
|  | Віночок | встановлення електрообладнання | 24,8 |
|  | Сонечко | встановлення електрообладнання | 49,6 |
|  | Червоні вітрила | встановлення електрообладнання | 49,6 |
|  | Ластівка | встановлення електрообладнання | 24,8 |
|  |  | встановлення газового коверу | 18,3 |
|  | Ромашка | встановлення електрообладнання | 24,8 |
|  |  | вуличне освітлення | 48,95992 |
|  | Золотий ключик | щитові електромережі | 180,22874 |
|  |  | електромережі | 124,10992 |
|  | Перлинка | освітлення шляхів евакуації | 139,131 |
|  | Вишенька | система опалення (зовнішня та внутрішня) | 420,39005 |
|  | Країна дитинства | реконструкція газової котельні (проєкт) | 21,00156 |
|  |  | ГРЩ | 43,59202 |
|  | Малятко | витяжка на кухні | 46,24079 |
|  |  | вуличне освітлення | 49,83768 |
|  |  | електромережа | 49,59595 |
|  |  | демонтаж газорозподільного пункту | 49,938 |
|  | Барвінок | каналізаційна мережа | 13,8 |
|  |  | резервна електромережа | 45,27786 |
| 1719,22 |  |  | 1714,55787 |
| поточний ремонт будівлі | Оленка | відмостка овочесховища | 6,59639 |
|  |  | система водовідведення | 164,1288 |
|  |  | система водовідведення | 268,4784 |
|  | Джерельце | ганки | 95,3964 |
|  | Віночок | підсобне приміщення | 140,3196 |
|  |  | вбиральня | 197,0196 |
|  | Калинка | віконні прорізи | 443,9646 |
|  |  | відмостка | 5,0 |
|  | Капітошка | встановлення внутрішніх дверей | 133,7354 |
|  |  | дах | 49,5162 |
|  |  | пожежні виходи | 228,31634 |
|  |  | покрівля підсобних приміщень | 54,59088 |
|  | Золота рибка | вхідна частина | 297,94807 |
|  |  | електромережі | 8,4 |
|  | Золотий ключик | підвальне приміщення | 152,54375 |
|  | Барвінок | пожежні виходи | 43,9452 |
|  | Зірочка | внутрішні двері | 74,9496 |
|  | Перлинка | водостічна система | 20,88696 |
|  |  | вікна та двері | 11,877 |
|  | Ялинка | підвальне приміщення | 14,0 |
|  | Країна дитинства | запасні виходи | 401,2116 |
|  |  | система комплексного очищення води | 34,3 |
|  | Вишенька | енергоаудит | 18,0 |
|  | Лісова казка | вхідна частина | 148,9728 |
|  |  | пожежні виходи | 44,84095 |
|  | Сонечко | ганки | 48,45278 |
|  |  | відеоспостереження | 17,0 |
|  |  | дощове водовідведення | 47,3 |
|  |  | встановлення ролет | 31,1 |
|  | Червоні вітрила | ливневе водовідведення | 444,60436 |
| 3768,195 |  |  | 3647,39568 |
| поточний ремонт майданчиків | Ластівка | встановлення дитячих майданчиків | 5,6 |
| 5,6 |  |  | 5,6 |
| поточний ремонт території | Калинка | встановлення дитячих майданчиків | 30,92 |
|  |  | господарча будівля | 44,86746 |
|  | Теремки | господарча будівля | 149,90917 |
|  | Соколик | знесення будівлі | 398,54986 |
|  | Джерельце | заміна воріт та хвірток | 129,2832 |
|  | Ялинка | котельня | 184,40542 |
|  |  | господарча будівля | 199,72716 |
|  |  | вуличне освітлення | 43,73893 |
|  | Перлинка | дренажний колодязь | 136,661 |
|  | Ромашка | ворота та хвіртка | 130,7376 |
|  | Золотий ключик | підлога павільйона | 44,7172 |
|  | Сонечко | павільйони | 35,2 |
|  | Ластівка | бруківка | 45,91022 |
|  | Капітошка | паркан | 316,807 |
|  | Малятко | встановлення дитячих майданчиків | 16,96 |
| 1938,403 |  |  | 1908,39422 |
| встановлення відео-спостереження | Барвінок |  | 29,9543 |
|  | Вишенька |  | 98,78 |
|  | Країна дитинства |  | 98,78 |
|  | Золотий ключик |  | 22,87 |
| 262,0 |  |  | 250,3843 |
| встановлення системи пожежної сигналізації, системи оповіщення, зовнішнього та внутрішнього оповіщення | Лісова казка |  | 149,74462 |
|  | Теремок |  | 416,44415 |
|  | Капітошка | проєкт | 36,008 |
|  | Червоні вітрила |  | 457,95258 |
|  | Країна дитинства | проєкт | 36,008 |
|  | Золотий ключик | проєкт | 43,11326 |
|  | Ромашка |  | 519,4564 |
|  | Перлинка |  | 27,692 |
| 2074,973 |  |  | 1686,41901 |
| встановлення системи блискавкозахисту | Золота рибка |  | 219,9976 |
|  | Барвінок | проєкт | 46,98 |
|  | Калинка | проєкт | 36,0 |
|  | Ромашка |  | 247,30385 |
|  | Малятко |  | 160,14743 |
|  | Червоні вітрила |  | 335,47254 |
|  | Теремки |  | 130,336 |
|  | Зірочка |  | 219,93452 |
| 1598,768 |  |  | 1396,17194 |
| обробка дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином | Ромашка |  | 76,83826 |
| 80,695 |  |  | 76,83826 |
| облаштування пожежного резервуару | Вишенька | проєкт | 45,365 |
|  | Країна дитинства | проєкт | 19,36211 |
| 70,0 |  |  | 64,72711 |
| 14995,538 |  |  | 14207,57896 |

У закладах загальної середньої освіти:

| захід програми | Заклад | вид робіт | використано, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- |
| поточний ремонт приміщень | № 1 | кабінет інформатики | 135,0 |
|  |  | медичний кабінет і ресурсна кімната | 126,841 |
|  |  | кабінет біології | 173,97105 |
|  | № 2 | підсобні приміщення | 89,86676 |
|  |  | роздягальні спортивного залу | 195,68808 |
|  | № 3 | кабінет хімії | 418,072 |
|  |  | медпункт та ізолятор |  |
|  |  | гардероб | 245,81543 |
|  | гімназія | бібліотека | 406,39824 |
|  |  | підлога коридору | 751,41066 |
|  | № 6 | кабінети | 313,8192 |
|  |  | медкабінет | 101,0 |
|  |  | вбиральні | 601,2336 |
|  | № 7 | медкабінет | 549,6776 |
|  |  | кабінет інформатики |  |
|  |  | навчальні приміщення | 69,65 |
|  |  | кабінет початкової школи | 25,3 |
|  | НВК | кабінет біології | 298,9812 |
|  |  | кабінет фізики | 294,40458 |
|  |  | медкабінет | 43,9992 |
|  | № 9 | кабінет інформатики | 229,91617 |
|  |  | підлога у класах | 172,99282 |
|  | № 10 | кабінети інформатики | 305,1636 |
|  |  | навчальні кабінети | 109,30333 |
|  | НВО | навчальні приміщення | 241,272 |
|  | Требухів ЗОШ | харчоблок | 1190,80798 |
| 7092,991 |  |  | 7090,5845 |
| упровадження сучасних технологій при споживанні енергетичних ресурсів | Княжичі ЗОШ |  | 18,0 |
|  | Требухів ЗОШ |  | 18,0 |
| 36,0 |  |  | 36,0 |
| поточний ремонт мереж | № 2 | встановлення світильників | 73,39226 |
|  | № 3 | вентиляційна система | 30,389 |
|  | гімназія | електрощитові | 177,36871 |
|  | № 5 | підключення лінгафонного кабінету | 32,92 |
|  |  | система очистки води | 28,53 |
|  |  | електромережі | 149,92015 |
|  | № 6 | освітлення кабінетів | 99,23517 |
|  | № 7 | мережа Інтернет | 44,65 |
|  | НВК | електромережі | 49,6 |
|  | № 9 | електромережі | 43,11725 |
|  | початкова школа | нестандартне приєднання | 524,45653 |
|  | Княжичі ЗОШ | встановлення світильників | 49,0 |
|  |  | система опалення | 266,86692 |
|  | Требухів ЗОШ | система опалення | 47,48473 |
| 1834,473 |  |  | 1616,93072 |
| поточний ремонт будівлі | № 1 | заміна вікна | 10,65 |
|  | № 2 | запасні виходи | 111,551 |
|  | № 3 | запасні виходи | 129,507 |
|  |  | вікна та двері | 27,27002 |
|  | № 5 | запасні виходи | 199,99 |
|  | № 6 | запасні виходи | 167,9046 |
|  | НВК | запасний вихід актового залу | 179,4648 |
|  | № 10 | двері запасних виходів | 36,90119 |
|  |  | навчальні приміщення | 302,1373 |
|  | Княжичі ЗОШ | цоколь та фундамент | 196,0 |
|  | Требухів ЗОШ | огорожа по периметру покрівлі | 441,38661 |
| 1859,306 |  |  | 1802,76252 |
| поточний ремонт майданчиків, стадіонів, спортивних залів | № 7 | роздягальні спортивного залу | 250,0 |
|  | НВК | стадіон | 96,707 |
|  | НВО | спортивно-хореографічна зала | 200,0 |
| 550,0 |  |  | 546,707 |
| поточний ремонт території | № 1 | встанолення ФЕМ | 340,70181 |
|  | № 2 | асфальтове покриття | 49,9908 |
|  |  | огорожа | 74,5186 |
|  | Княжичі ЗОШ | асфальтове покриття | 159,68179 |
| 624,893 |  |  | 624,893 |
| встановлення відео-спостереження | Княжичі ЗОШ |  | 300,0 |
|  | Требухів ЗОШ |  | 300,0 |
| 600,0 |  |  | 600,0 |
| встановлення системи пожежної сигналізації, системи оповіщення, зовнішнього та внутрішнього оповіщення | гімназія |  | 479,99999 |
|  | № 9 |  | 484,47997 |
| 980,0 |  |  | 964,47996 |
| встановлення системи блискавкозахисту | № 5 |  | 691,57633 |
|  | № 6 |  | 441,29724 |
|  | № 9 | проєкт | 19,8 |
|  | Княжичі ЗОШ |  | 349,89587 |
| 1688,449 |  |  | 1502,56944 |
| обробка дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином | № 1 |  | 149,982 |
|  | гімназія |  | 55,0002 |
|  | № 5 |  | 50,3688 |
|  | № 6 |  | 89,3247 |
|  | № 9 |  | 209,932 |
|  | № 10 |  | 197,924 |
| 821,137 |  |  | 752,5317 |
| облаштування пожежного резервуару | Требухів ЗОШ |  | 322,54092 |
| 386,622 |  |  | 322,54092 |
| 16473,871 |  |  | 15859,99976 |

У навчально-виховному об’єднанні:

| захід програми | Заклад | вид робіт | використано, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- |
| поточний ремонт приміщень | НВО | групові приміщення | 453,128 |
| 453,128 |  |  | 453,128 |

Проведено капітальні ремонті роботи на суму 1694,86648 тис.грн.

Капітальні ремонтні роботи:

| Заклад | вид робіт | використано, тис.грн |
| --- | --- | --- |
| Перлинка | приміщення | 46,992 |
|  | зовнішні інженерні мережі | 202,35814 |
| 250,0 |  | 249,35014 |
| НВО | внутрішні приміщення закладу | 1445,51634 |
| 1445,517 |  | 1445,51634 |

Придбано матеріальні цінності на суму 19134,89439 тис.грн, у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку – 15817,88439 тис.грн, за рахунок коштів загального фонду – 3317,01 тис.грн.

У закладах дошкільної освіти:

| заклад | придбання | використано, тис.грн |
| --- | --- | --- |
| Лісова казка | ноутбук | 19,978 |
|  | пісочниця з кришкою | 49,99 |
| Теремки | гладильний каток | 57,99 |
| Ялинка | проекційний екран | 6,408 |
|  | мультимедійний проєктор | 18,84996 |
|  | холодильник | 10,599 |
|  | телевізор | 17,49204 |
|  | принтер | 8,599 |
|  | снігоприбиральна машина | 49,99896 |
|  | бензоповітродувка | 9,97404 |
|  | килим | 16,74 |
|  | піаніно | 26,312 |
| Віночок | меблі дитячі | 96,87 |
|  | БФП | 13,798 |
|  | витяжка | 11,299 |
|  | мийка | 8,556 |
| Ромашка | холодильники | 49,9 |
|  | ванна мийна | 6,34 |
| Ластівка | комплект спортивного майданчика | 43,592 |
|  | двері для музичної зали | 9,987 |
|  | теплолічильник | 30,0 |
|  | ігрові майданчики | 48,94998 |
|  | двері | 12,124 |
|  | БФП | 9,97 |
|  | огорожа сходинок | 8,93 |
|  | гладильний прес | 49,9 |
| Малятко | меблі | 19,572 |
|  | спортивний майданчик | 70,0 |
| Теремок | ноутбук | 31,23 |
|  | піаніно | 34,77 |
| Барвінок | шафа жарочна | 17,1 |
|  | машина тістомісильна | 46,58674 |
|  | шафа для хліба | 11,34 |
|  | моноблок | 21,6 |
|  | ігрове обладнання | 49,87 |
|  | газонокосарка | 6,35 |
| Золота рибка | акустична система | 16,0127 |
|  | відеоспостереження | 16,752 |
|  | комплект меблів | 47,235 |
| Золотий ключик | акустична система | 9,528 |
|  | ігровий майданчик | 118,99 |
|  | відпарювач | 7,98 |
|  | міксер | 10,213 |
|  | піаніно | 32,955 |
| Оленка | морозильна камера | 12,6 |
|  | комплект обаднання для інклюзії | 0,752 |
|  | меблі | 40,25 |
| Калинка | ноутбуки | 20,99892 |
|  | водонагрівач | 8,019 |
|  | посудомийні машини | 47,99988 |
|  | скриня морозильна | 9,59898 |
|  | ігровий майданчик | 26,76 |
| Червоні вітрила | меблі для роздягальні | 100,39698 |
| Капітошка | інтерактивна дошка | 49,98 |
|  | акустична система | 7,3 |
|  | комп’ютер, ноутбук, БФП | 47,4038 |
| Джерельце | комплект для плит | 18,3 |
|  | фотоапарат | 24,8 |
|  | портомийки | 14,775 |
|  | музичний центр | 6,0001 |
|  | посудомийна машина | 19,75782 |
|  | мультимедійний комплекс | 32,94 |
| Сонечко | кушетка | 8,8 |
|  | парова установка | 12,999 |
|  | ноутбуки | 41,12 |
|  | комплект гардин | 37,787 |
| Казка | машина сушильна | 16,79898 |
|  | праска промислова | 11,99898 |
| Перлинка | шафа для зберігання хліба | 7,96 |
|  | ігрові майданчики | 49,9005 |
|  | меблі для кабінетів | 20,0995 |
|  | м’ясорубка | 32,6 |
|  | хліборізка | 24,85 |
|  | холодильник | 9,89 |
| Вишенька | цифрове піаніно | 33,1 |
|  | ноутбуки | 25,2434 |
|  | стінки кухонні | 30,45 |
|  | хліборізка | 34,98 |
|  | плита електрична кухонна | 23,627 |
|  | холодильник | 12,7 |
|  | ігрові майданчики | 774,0 |
|  | машина сушильна | 22,4 |
|  | теплолічильник | 22,60573 |
|  | принтери | 12,2 |
| Країна дитинства | комп’ютери | 33,0 |
|  | БФП | 16,4 |
|  | ігровий спортивний комплекс | 196,15 |
|  | плита електрична кухонна | 49,96 |
|  | хліборізка | 21,033 |
|  | картоплечистка | 19,3 |
| 3370,0 |  | 3351,81699 |

У закладах загальної середньої освіти:

| заклад | придбання | використано, тис.грн |
| --- | --- | --- |
| ЗОШ № 1 | тістомісильна машина | 34,0 |
|  | овочерізка | 27,27 |
|  | підручники | 13,9768 |
|  | сервер | 30,0 |
|  | БФП | 26,01 |
|  | інтерактивний проєктор | 69,835 |
|  | стіл для вчителя | 5,859 |
|  | меблева стінка | 25,186 |
|  | моноблок | 17,5 |
|  | медичні шафи | 14,0 |
|  | документ-камера | 46,4535 |
|  | БФП | 51,13 |
|  | електронна таблиця Менделєєва | 9,9 |
|  | інтерактивний проєктор | 46,571 |
|  | саджанці | 10,68 |
| ЗОШ № 2 | ноутбуки, БФП | 79,98 |
|  | інтерактивні панелі | 215,578 |
|  | теплолічильник | 6,93 |
|  | підручники | 80,0 |
| ЗОШ № 3 | обладнання для медпункту | 96,986 |
|  | підручники | 10,2336 |
|  | дидактика для психолога | 3,14933 |
|  | блок управління, маршрутизатор | 33,1 |
|  | міксер | 9,30591 |
|  | ноутбуки для інклюзії | 14,0 |
| гімназія | посудомийна машина | 49,184 |
|  | кондиціонер | 7,8 |
|  | інтерактивний комплекс | 56,896 |
| СШ № 5 | акустична система | 8,99898 |
|  | мікрофон | 6,843 |
|  | підручники | 20,0 |
|  | художня література | 5,0 |
|  | морозильна шафа | 8,949 |
|  | прошивальний верстат | 7,945 |
|  | комп’ютери | 45,54 |
|  | БФП | 14,426 |
|  | кондиціонер | 27,608 |
|  | комплект гімнастичних матів | 45,73 |
| ЗОШ № 6 | принтери кольорові, БФП | 25,128 |
|  | мультимедійний комплекс | 133,488 |
|  | меблі для класів (шафи) | 104,6874 |
|  | шафа металева | 21,006 |
|  | мотокоса | 11,396 |
|  | ноутбук | 20,99901 |
|  | м’ясорубка | 24,52 |
|  | міксер | 14,1 |
|  | акустична система | 17,9981 |
|  | візки сервірувальні | 9,794 |
|  | холодильник | 6,3 |
|  | холодильна шафа | 32,976 |
|  | пральна машина | 9,499 |
| СШ № 7 | ноутбуки | 38,6 |
|  | БФП | 9,0 |
|  | мультимедійний комплекс | 252,0 |
|  | пароконвектомат | 166,198 |
|  | морозильна камера | 45,2395 |
|  | пральна машина | 13,729 |
| НВК | шафа для хліба | 13,6 |
|  | комп’ютери | 34,966 |
|  | комплект звукового обладнання | 21,16 |
|  | документ-камери | 11,426 |
|  | меблі | 5,013 |
|  | меблі кабінету фізики | 35,0 |
| ЗОШ № 9 | меблі | 97,88748 |
|  | інтерактивні панелі | 49,85 |
|  | ноутбуки | 119,7473 |
|  | підручники | 31,8318 |
| ЗОШ № 10 | міксер | 38,0 |
|  | меблеві стінки, столи, шафи | 195,1 |
|  | комп’ютери | 21,501 |
|  | шафа холодильна | 42,5 |
|  | підручники | 37,9683 |
| НВО | робототехніка | 302,555 |
|  | художня література | 1,476 |
| Княжицька ЗОШ | комп’ютерний клас | 298,59 |
|  | лінгафонний кабінет | 646,98 |
|  | водонагрівач | 7,2 |
|  | тістоміс | 21,9 |
|  | міксер | 19,49 |
|  | мультимедійний комплект | 117,3 |
|  | комплект проєктор та екран | 199,0 |
|  | меблі комп’ютерного класу | 36,14 |
|  | ноутбуки | 498,828 |
|  | меблі кабінету географії | 49,56 |
|  | меблі кабінету обслуговуючої праці | 37,191 |
|  | меблі кабінету української мови | 6,924 |
|  | обладнання для відеоспостереження | 41,1 |
|  | теплолічильник | 29,07879 |
|  | мотокосарка | 6,1 |
| Требухівська ЗОШ | ноутбуки | 143,814 |
|  | вхідні двері | 44,0 |
|  | двері у класи | 485,824 |
|  | протипожежні двері | 8,65 |
|  | тістоміс | 33,876 |
|  | газонокосарка | 14,4759 |
|  | моторизований екран | 30,0 |
|  | проектор | 15,0 |
|  | комплект музичного обладнання | 30,1 |
|  | камери відеоспостереження | 58,0 |
|  | штори для сцени | 28,126 |
| 6358,76 |  | 6206,0417 |

Для «Нової української школи»

| заклад | бюджет розвитку |  | загальний фонд |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | придбання | використано, тис.грн | придбання | використано, тис.грн |
| ЗОШ № 1 | ноутбуки | 32,437 | дошки, біндери, стілець для вчителя, шафи для матеріалів, для одягу, контейнери, стільці та столи учнівські | 178,827 |
|  | стіл для вчителя | 11,718 |  |  |
| ЗОШ № 2 | ноутбуки, документ-камери, ламінатор | 123,5 | комплект меблів, ноутбуки, дидактика | 939,81 |
|  | ноутбуки | 25,0 |  |  |
|  | документ-камери | 10,0 |  |  |
|  | інтерактивна панель | 234,9 |  |  |
| ЗОШ № 3 | шафи-органайзери | 64,98 | комплект меблів (стілець + парта), крісла офісні, дошка 5-ти поверхнева, дошка поворотна мобільна, дидактика | 138,38 |
|  | меблі | 56,617 |  |  |
|  | дидактика | 23,505 |  |  |
|  | ноутбуки, документ-камери | 50,39816 |  |  |
| гімназія | меблеві стінки | 61,72 | флешнакопичувач, акустична система, стіл учительський | 110,204 |
|  | БФП | 24,198 |  |  |
|  | підручники | 14,28 |  |  |
|  | ноутбуки | 55,8 |  |  |
| ЗОШ № 5 | інтерактивні комплекси | 185,094 | дидактика | 30,396 |
| ЗОШ № 6 | комплекти парта та стілець | 41,616 | принтер кольоровий, антресолі вбудовані | 35,92694 |
|  | стінка меблева | 16,974 |  |  |
|  | шафи класні вбудовані | 44,5004 |  |  |
|  | дидактика | 55,25488 |  |  |
| СШ № 7 | дидактика | 34,5625 | графічний планшет, двері, тумба, столи письмові, меблі для їдальні, дидактика, аптечки медичні, спортивний інвентар | 306,05133 |
|  | шафи вбудовані | 143,9004 |  |  |
|  | ноутбуки | 154,4 |  |  |
| НВК | інтерактивні панелі | 119,98 |  |  |
| ЗОШ № 9 | принтери | 49,7 | дидактика | 242,936 |
|  | інтерактивні панелі | 92,0 |  |  |
| ЗОШ № 10 | комп’ютер, БФП, документ-камери | 218,502 | комп’ютерні миші, акустичні системи | 21,42306 |
| НВО | підручники | 40,10955 | комплект шкільних меблів (стілець + парта) , шафа для зберігання дидактичного матеріалу, стелаж кутовий, шафа для роздягальні 4-дверна з лавою, шафа дитяча 3-місна | 83,056 |
|  | художня література | 20,0 |  |  |
|  | інтерактивний комплекс | 26,511 |  |  |
| Княжицька ЗОШ | комплекти меблів | 46,23121 |  |  |
|  | дидактика | 11,291 |  |  |
|  | БФП | 16,626 |  |  |
|  | комплекти одномісних парт | 160,47 |  |  |
| Требухівська ЗОШ | мультимедійний комплекс | 195,0 |  |  |
|  | принтер | 19,8 |  |  |
|  | комплекти одномісних парт | 99,231 |  |  |
|  | канцелярське приладдя, миючі та дезинфікуючі засоби, придбання для їдальні, комплектуючі для локальної мережі тощо |  |  | 1229,99967 |
| 2581,0; 3317,01 |  | 2580,8071 |  | 3317,01 |

Придбання ноутбуків для організації дистанційного навчання у закладах загальної середьої освіти:

| Заклад освіти | Використано коштів, тис.грн |
| --- | --- |
| № 1 | 186,0 |
| № 2 | 389,4 |
| № 3 | 184,47 |
| гімназія | 164,997 |
| № 5 | 460,23 |
| № 6 | 179,0 |
| № 7 | 425,312 |
| НВК | 359,4 |
| № 9 | 327,9907 |
| № 10 | 434,6459 |
| НВО | 44,489 |
| Княжичі ЗОШ | 228,0 |
| Требухів ЗОШ | 240,0 |
| 3768,0 | 3623,9346 |

Для закладів позашкільної освіти:

| заклад | придбання | використано, тис.грн |
| --- | --- | --- |
| ПТДЮ | баян | 40,708 |
| 40,708 |  | 40,708 |

Для інклюзивно-ресурсного центру

| заклад | придбання | використано, тис.грн |
| --- | --- | --- |
| ІРЦ | Парта-стіл (стілець) | 14,576 |
| 14,576 |  | 14,576 |

Окрім того, у рамках заходів Програми передбачено підвезення учнів з особливими освітніми потребами до місць навчання; протягом 2021 року заплановано використати 200,0 тис.грн, використано 182,0 тис.грн.

На підвезення учнів сіл Княжичі та Требухів до шкіл передбачено 65,325 тис.грн, кошти використано повністю; на винагороду переможцям олімпіад, конкурсів, турнірів та педагогам, що їх підготували, заплановано 150,0 тис.грн, використано 40,5228 тис.грн; на проведення Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») передбачено 73,89 тис.грн, кошти використано повністю; на роботу з кадрами заплановано 10,0 тис.грн, кошти використано повністю; на запровадження системи «Єдина школа» заплановано 1200,0 тис.грн, використано 1185,03 тис.грн. Окрім того, на придбання новорічних подарунків передбачено 831,66 тис.грн; використано 783,65756 тис.грн: 328,76734 тис.грн – у садочках та 454,89022 – у школах.

Міський голова                                                                         Ігор САПОЖКО