|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Додаток до рішення | |  |
|  |  | Броварської міської ради від 22.09.2016 р № 304-18-07 | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Зміни до «Міської програми по будівництву та реконструкції вулично-шляхової мережі на 2016 -2020 роки» | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 3. Завдання Міської програми | | |  |
|  |  |  | тис. грн. |  |
| **1** | **Завдання:** Проектування, коригування робочого проекту та капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії (під’їзні) заводу "Торгмаш"по вул.Кутузова в м.Бровари Київської обл. **Мета:** Забезпечення безпеки руху, пересування громадян, доступність для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | | |  |
|  | Капітальний ремонт шляхопроводу | Обсяг фінансування | План 2016 рік |  |
|  |
| 18800,16 | 18800,2 |  |
| **Показники виконання** | | |  |
| Загальна вартість | 27819,415 |  |  |
| Освоєно на 01.01.2016 року | 9019,25 |  |  |
| % освоєння | 32,4% |  |  |
| Початок робіт | ІІкв.2014 |  |  |
| Закінчення робіт | ІУкв.2016 |  |  |
| Міський голова І.В.Сапожко | | | | |