|  |  | Додаток до Програми, |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | затвердженої рішенням Броварської міської ради від 22.09.2016р.№ 303-18-07 |  |
| Міська програма по будівництву та реконструкції інженерних мереж на 2016- 2020 роки 3. Завдання Міської програми тис.грн. |  |  |  |
| 4 | Завдання: «Проектування та будівництво водопровідної мережи по вул.Симоненка в м.Бровари Київської обл.» Мета: побудувати водопровідну мережу для постачання та забезпечення питною водою |  |  |
|  | Проектні роботи та будівництво мережі водопостачання по вул.Симоненка | Обсяг фінансування | План на 2016рік |
|  |  | 5813,70 | 4687,35945 |
|  | Показники виконання |  |  |
|  | Загальна вартість | 5813,70 |  |
|  | Освоєно на 01.01.2016 року | 0 |  |
|  | % освоєння | 0,00% |  |
|  | Початок робіт | 1 кв. 2015 |  |
|  | Закінчення робіт | 4 кв. 2016 |  |
| 5 | Завдання: «Проектування та будівництво об’єкту «Будівництво водовідводу дощових і талих вод по масиву «Оболонь» в м.Бровари Київської області (ділянка від масиву «Оболонь» до вул.Київської» Мета: водовідведення дощових та талих вод з території масиву «Оболонь» |  |  |
|  | Проектування та будівництво водовідводу дощових та талих вод по масиву "Оболонь" | Обсяг фінансування | План на 2016рік |
|  |  | 2060,0 | 400,0 |
|  | Показники виконання |  |  |
|  | Загальна вартість | 2060,0 |  |
|  | Освоєно на 01.01.2016 року | 0,0 |  |
|  | % освоєння | 25,81% |  |
|  | Початок робіт | 2016 |  |
|  | Закінчення робіт | 4 кв. 2018 |  |
| - 7; Завдання: Проектування та будівництво напірної каналізації та водопроводу у м. Бровари по вул.Онікієнка Олега (Кутузова) Мета: побудувати напірну каналізацію та водопровідну мережу для каналізування та забезпечення питною водою мікрорайону. Проектні роботи та будівництво напірної каналізації та водопроводу по вул. Онікієнка Олега; Обсяг фінансування; План на 2016рік. 2 695,00; 2500,00. Показники виконання. Загальна вартість; 2 695,00. Освоєно на 01.01.2016 року; 0. % освоєння; 0,00%. Початок робіт; 2015. Закінчення робіт; 4 кв. 2017. 8; Завдання: «Проектування та будівництво об’єкту «Будівництво мережі дощової каналізації по вулицях Чорновола і Фельдмана в м.Бровари Київської обл.» Мета: побудувати мережу дощової каналізації по вулицях Чорновола і Фельдмана. будівництво об’єкту «Будівництво мережі дощової каналізації по вулицях Чорновола і Фельдмана; Обсяг фінансування; План на 2016рік. 4800,00; 50,00. Показники виконання. Загальна вартість; 4800,00. Освоєно на 01.01.2016 року; 0. % освоєння; 0,00%. Початок робіт; 2016. Закінчення робіт; 4 кв. 2017. Міський голова І.В.Сапожко |