|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  | | --- | --- | | Додаток до Програми, |  | | затвердженої рішенням Броварської міської ради від22.09.2016 р № 302-18-07 | | | | | | |
| Міська програма по будівництву та реконструкції обєктів соціального призначення на 2016 - 2020 роки | | | | |
|
| 3. Завдання Міської програми тис.грн. | | | | |
| **6** | | **Завдання:** «Проектування та будівництво об’єкту «Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2640 учнів по вул.Симоненка Василя,103 в 5 мікрорайоні ІУ житлового району м.Бровари Київської області»  **Мета:** вирішити потребу міста в навчальних закладах в зв’язку з перевантаженням діючих загальноосвітніх шкіл, забезпечити якісний рівень здоров’я та освіти учнів | | |
|  | | Передпроектні, проектні роботи, будівництво ЗОШ  І-ІІІ ступенів на 2640 учнів | Обсяг фінансування | План на 2016рік |
| 4566,294 | 1500,00 |
| **Показники виконання** | | |
| Загальна вартість | 4566,294 |  |
| Освоєно на 01.01.2016 року | 0,0 |  |
| % освоєння | 0,00% |  |
| Початок робіт | 1 кв. 2016 |  |
| Закінчення робіт | 4 кв. 2020 |  |
| **7** | | **Завдання:** «Проектування та будівництво об’єкту «Будівництво корпусу початкової школи на 900 учнів на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 по вул. Петлюри Симона 17Б (Черняховського) в м.Бровари Київської області»  **Мета:** вирішити потребу міста в навчальних закладах в зв’язку з перевантаженням діючих загальноосвітніх шкіл, забезпечити якісний рівень здоров’я та освіти учнів | | |
|  | | Передпроектні, проектні роботи, будівництво корпусу початкової школи на території ЗОСШ №10 на 900 учнів | Обсяг фінансування | План на 2016рік |
| 1556,691 | 900,00 |
| **Показники виконання** | | |
| Загальна вартість | 1556,691 |  |
| Освоєно на 01.01.2016 року | 0,0 |  |
| % освоєння | 0,00% |  |
| Початок робіт | 1 кв. 2016 |  |
| Закінчення робіт | 4 кв. 2020 |  |

Міський голова І.В.Сапожко