|  |  | Додаток до Програми,. затвердженої рішенням Броварської міської ради від 7 червня 2016р № 213-15-07. |
| --- | --- | --- |
| Зміни до Міської програми по будівництву та реконструкції обєктів соціального призначення на 2016 - 2020 роки |  |  |  |  |
| 3. Завдання Міської програми тис.грн. |  |  |  |  |
| 1 | Завдання: Проектування, коригування робочого проекту та будівництво адміністративного будинку з благоустроєм прилеглої території та культурно-виставковим комплексом з глядацькою залою на 448 місць по вул. Гагаріна, 18 в м. Бровари Мета: Забезпечення дозвілля молоді та культурного відпочинку мешканців міста |  |  |  |
|  | Проектування, коригування робочого проекту та будівництво адміністративного будинку з благоустроєм прилеглої території та культурно-виставковою залою на 448 місць по вул. Гагаріна, 18 | Обсяг фінансування |  | План на 2016рік |
|  |  | 8854,34 |  | 150,00 |
|  | Показники виконання |  |  |  |
|  | Загальна вартість | 20894,00 |  |  |
|  | Освоєно на 01.01.2016 року | 12039,66 |  |  |
|  | % освоєння | 56, 71% |  |  |
|  | Початок робіт | 4 кв. 2006 |  |  |
|  | Закінчення робіт | 4 кв. 2018 |  |  |

Міський голова				          			І.В.Сапожко