|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Додаток до рішення | |
|  |  | Броварської міської ради  від 04.08.2016 р.№ 258-17-07 | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Зміни до «Міської програми по будівництву та реконструкції інженерних мереж на 2016- 2020 роки»  3. Завдання Міської програми тис.грн. | | | |
|
|
| **7** | **Завдання:** Проектування та будівництво напірної каналізації та водопроводу у м. Бровари по вул. Кутузова (Онікієнка Олега)  **Мета:** побудувати напірну каналізацію та водопровідну мережу для каналізування та забезпечення питною водою мікрорайону | | |
|  | Проектні роботи та будівництво напірної каналізації та водопроводу по вул. Кутузова (Онікієнка Олега) | Обсяг фінансування | План на 2016рік |
|
| 2 695,00 | 2500,00 |
| **Показники виконання** | | |
| Загальна вартість | 2 695,00 |  |
| Освоєно на 01.01.2016 року | 0 |  |
| % освоєння | 0,00% |  |
| Початок робіт | 2015 |  |
| Закінчення робіт | 4 кв. 2017 |  |
| Міський голова І.В.Сапожко | | | |
|  | |  |  |