|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Додаток до рішенняБроварської міської ради від 04.08.2016 р № 257-17-07 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Зміни до «Міської програми по будівництву та реконструкції вулично-шляхової мережі на 2016 -2020 роки» |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 3. Завдання Міської програми |  |
|  |  |  | тис. грн. |  |
| **1** | **Завдання:** Проектування, коригування робочого проекту та капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії (під’їзні) заводу "Торгмаш"по вул.Кутузова в м.Бровари Київської обл. **Мета:** Забезпечення безпеки руху, пересування громадян, доступність для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення  |  |
|  | Капітальний ремонт шляхопроводу | Обсяг фінансування | План 2016 рік |  |
|  |
| 18800,16 | 16 400,00  |  |
| **Показники виконання** |  |
| Загальна вартість | 27819,415 |   |  |
| Освоєно на 01.01.2016 року | 9019,25 |   |  |
| % освоєння | 32,4% |   |  |
| Початок робіт | ІІкв.2014 |   |  |
| Закінчення робіт | ІУкв.2016 |   |  |
| **6** | **Завдання**: Проектування, коригування робочого проекту та реконструкція магістральної вулиці загальноміського значення (вул.Київська) в м. Бровари Київської області. Перша черга.»**Мета**: забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг міста Бровари |  |
|  |  Проектування та реконструкція вул.Київська (1 черга) | Обсяг фінансування | План 2016 рік |  |
|  |
| 14743,84 | 11 500,00  |  |
| **Показники виконання** |  |
| Загальна вартість | 67956,5 |  |  |
| Освоєно на 01.01.2016 року | 53212,66 |  |  |
| % освоєння | 78,30% |  |  |
| Початок робіт | 1 кв. 2007  |  |  |
| Закінчення робіт | 4кв.2016 |  |  |
| Міський голова І.В.Сапожко |