Додаток 1

до рішення Броварської міської ради

від 09.02.2017р. року № 492-25-07

Зміни до "Міської програми по будівництву та реконструкції

інженерних мереж на 2016-2020 роки "

Розділ 3. Завдання Міської програми

| № з/п | Завдання Програми | Потреба у фінансуванні | Кошторисні призначення у 2016 році | План на 2017 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Завдання 1: | Проектування та реконструкція ****** |  |  |
|  | Загальна вартість, тис.грн. | 62 690,741 | 0,00 | 0,00 |
|  | Освоєно на 01.01.2017 року, тис.грн |  | 0,00 |  |
| 2. | Завдання 2: | Проектування, коригування робочого проекту та будівництво ******* |  |  |
|  | Загальна вартість, тис.грн. | 1 075,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | Освоєно на 01.01.2017 року, тис.грн |  | 255,681 |  |
| 3. | Завдання 3: | Реконструкція каналізаційних очисних споруд, ************* |  |  |
|  | Загальна вартість, тис.грн. | 137 612,212 | 0,00 | 0,00 |
|  | Освоєно на 01.01.2017 року, тис.грн |  | 0,00 |  |
| 4. | Завдання 4: | Проектування та будівництво водопровідної мережі по вул. Симоненка в м. Бровари Київської області |  |  |
|  | Загальна вартість, тис.грн. | 5 813,703 | 4 574,234 | виконано |
|  | Освоєно на 01.01.2017 року, тис.грн |  | 4 687,359 |  |
| 5. | Завдання 5: | Будівництво водовідводу дощових та талих вод по масиву "Оболонь"в м. Бровари Київської області (ділянка від масиву "Оболонь" до вул. Київської) |  |  |
|  | Загальна вартість, тис.грн. | 2 060,000 | 400,000 | 2 000,000 |
|  | Освоєно на 01.01.2017 року, тис.грн |  | 0,00 |  |
| 6. | Завдання 6: | Будівництво водовідводу дощових та талих вод по 10 мікрорайону в м. Бровари. 1-ша черга. Ділянка від вул. Возз’єднання до вул. Осипова |  |  |
|  | Загальна вартість, тис.грн. | 3 574,310 | 0,00 | 1 000,000 |
|  | Освоєно на 01.01.2017 року, тис.грн |  | 1 552,416 |  |
| 7. | Завдання 7: | Будівництво напірної каналізації та водопроводу *************** |  |  |
|  | Загальна вартість, тис.грн. | 2 695,000 | 2 500,000 | 2 550,000 |
|  | Освоєно на 01.01.2017 року, тис.грн |  | 0,00 |  |
| 8. | Завдання 8: | Будівництво мережі дощової каналізації по вулицях Чорновола і Фельдмана в м. Бровари Київської області |  |  |
|  | Загальна вартість, тис.грн. | 7 280,000 | 50,000 | 2 280,000 |
|  | Освоєно на 01.01.2017 року, тис.грн |  | 49,500 |  |

Міський голова									І.В. Сапожко