Додаток 1

до рішення Броварської

міської ради

від 15.02.2018 року

№845-38-07

Зміни до "Міської програми по будівництву та реконструкції

інженерних мереж на 2016-2020 роки "

Розділ 3. Завдання Міської програми

| № з/п | Завдання Програми | Потреба у фінансуванні (тис. грн.) | Виконання за попередній період (тис. грн.) | План на 2018 рік (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Завдання 1: | Проектування та реконструкція ******* |  |  |
|  |  | 62 690,741 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Завдання 2: | Проектування, коригування робочого проекту та будівництво ****** |  |  |
|  |  | 1 075,000 | 255,700 | 0,00 |
| 3. | Завдання 3: | Реконструкція каналізаційних очисних споруд, ********** |  |  |
|  |  | 137 612,212 |  | 0,00 |
| 4. | Завдання 4: | Проектування та будівництво водопровідної мережі по вул. Симоненка в м. Бровари Київської області |  |  |
|  |  | 5 813,703 | 4 687,400 | Виконано |
| 5. | Завдання 5: | Будівництво водовідводу дощових та талих вод по масиву "Оболонь"в м. Бровари Київської області (ділянка від масиву "Оболонь" до вул. Київської) |  |  |
|  |  | 2 060,000 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Завдання 6: | Будівництво водовідводу дощових та талих вод по 10 мікрорайону в м. Бровари. 1-ша черга. Ділянка від вул. Возз’єднання до вул. Осипова |  |  |
|  |  | 7 912,650 | 1 811,700 | 6 100,000 |
| 7. | Завдання 7: | Будівництво напірної каналізації та водопроводу у м. Бровари по вул. Онікієнка Олега (Кутузова) |  |  |
|  |  | 3 792,900 | 2 341,100 | 1 500,000 |
|  | Завдання 8: | Будівництво мережі дощової каналізації по вулицях Чорновола і Фельдмана в м. Бровари Київської області |  |  |
|  |  | 6 379,500 | 5 760,800 | 0,00 |
| 9. | Завдання 9: | Винос існуючих кабельних мереж з ділянки розширення дорожнього полотна по вул. Київській (від площі Шевченка до вул. Гагаріна) у м. Бровари Київської області |  |  |
|  |  | 1 650,000 | 1 579,380 | 0,00 |
| 10. | Завдання 10: | Будівництво мережі дощової каналізації від вул. Фельдмана до існуючого колектора по вул. Київській в м. Бровари Київської області |  |  |
|  |  | 1 000,000 | 235,300 | 500,000 |
| 11. | Завдання 11: | Будівництво системи споруд відведення поверхневих вод по непарній стороні вулиці Київської від вулиці Шевченка до площі Шевченка в м. Бровари Київської області |  |  |
|  |  | 3 200,000 | 1 328,800 | 0,00 |
| 12. | Завдання 12: | Реконструкція фонтану в парку "Перемога" в м. Бровари Київської області |  |  |
|  |  | 100,000 | 0,00 | 0,00 |

Секретар міської ради                                                                       П.І.Бабич