Додаток 1

до рішення Броварської міської ради

від 22.06.2017 р.№ 592-30-07

Зміни до "Міської програми по будівництву та реконструкції

об’єктів соціального призначення на 2016-2020 роки "

Розділ 3. Завдання Міської програми

| № з/п | Завдання Програми | Потреба у фінансуванні | Кошторисні призначення у 2016 році | План на 2017 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Завдання 6: | Будівництво комплексу загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів по вул. Симоненка Василя, 103 в 5 мікрорайоні ІV житлового району м. Бровари Київської області |  |  |
|  | Загальна вартість, тис.грн. | 300 000,000 | 1 500,000 | 2 410,000 |
|  | Освоєно на 01.01.2017 року, тис.грн |  | 55,300 |  |
| 2. | Завдання 7: | Будівництво загальноосвітньої школи І ступеню по вул. Петлюри Симона (Черняховського), 17 Б в м. Бровари Київської області |  |  |
|  | Загальна вартість, тис.грн. | 100 000,000 | 900,000 | 6 700,000 |
|  | Освоєно на 01.01.2017 року, тис.грн |  | 279,300 |  |

Секретар міської ради								П. І. Бабич