Додаток 1

до рішення Броварської міської ради

від 19.10.2017 року № 703-33-07

Зміни до "Міської програми по будівництву та реконструкції вулично-шляхової мережі на 2016-2020 роки "

Розділ 3. Завдання Міської програми

| № з/п | Завдання Програми | Потреба у фінансуванні | Кошторисні призначення у 2016 році | План на 2017 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Завдання 1: | Проектування, коригування робочого проекту та капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії (під’їдні) заводу "Торгмаш" по вул. Кутузова в м. Бровари Київської області |  |  |
|  | Загальна вартість, тис.грн. | 27 819,415 | 18 800,200 | виконано |
|  | Освоєно на 01.01.2017 року, тис.грн |  | 27 252,055 |  |
| 2. | Завдання 2: | Проектування, коригування робочого проекту та "Будівництво вулиці Симоненка Василя на дільниці від вулиці Київської до вул. Кобилянської Ольги в м. Бровари Київської області". ІІ черга |  |  |
|  | Загальна вартість, тис.грн. | 21 894,529 | 0,00 | 0,00 |
|  | Освоєно на 01.01.2017 року, тис.грн |  |  |  |
| 3. | Завдання 3: | Проектування, коригування робочого проекту та "Будівництво вулиці Симоненка Василя на дільниці від вулиці Київської до вул. Кобилянської Ольги в м. Бровари Київської області". ІІІ черга (2 пусковий комплекс) |  |  |
|  | Загальна вартість, тис.грн. | 8 259,252 | 0,00 | 0,00 |
|  | Освоєно на 01.01.2017 року, тис.грн |  |  |  |
| 4. | Завдання 4: | Проектування та реконструкція автомобільної дороги загального користування (вул. Грушевського) в м. Бровари |  |  |
|  | Загальна вартість, тис.грн. | 2 995,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | Освоєно на 01.01.2017 року, тис.грн |  |  |  |
| 5. | Завдання 5: | Реконструкція пішохідного бульвару в районі 34-го мікрорайону в м. Бровари |  |  |
|  | Загальна вартість, тис.грн. | 9 858,236 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. ІІ черга | 5 700,000 | 0,00 | 4 200,000 |
|  | Освоєно на 01.01.2017 року, тис.грн |  | 36,271 |  |
| 6. | Завдання 6: | Проектування, коригування робочого проекту та реконструкція магістральної вулиці загальноміського значення (вул. Київська) в м. Бровари Київської області. Перша черга. Коригування" |  |  |
|  | Загальна вартість, тис.грн. | 67 956,514 | 11 500,000 | виконано |
|  | Освоєно на 01.01.2017 року, тис.грн |  | 63 576,448 |  |
| 7. | Завдання 7: | Реконструкція магістральної вулиці загальноміського значення (вул. Київської) в м. Бровари (від пл. Шевченка до вул. Гагаріна) |  |  |
|  | Загальна вартість, тис.грн. | 31 961,878 | 50,000 | 30 500,000 |
|  | Освоєно на 01.01.2017 року, тис.грн |  | 0,00 |  |
| 8. | Завдання 8: | Будівництво вулиці Чехова в м. Бровари Київської області |  |  |
|  | Загальна вартість, тис.грн. | 1 500,000 | 0,00 | 250,000 |
|  | Освоєно на 01.01.2017 року, тис.грн |  |  |  |
| 9. | Завдання 9: | Будівництво вулиці Чепурного в м. Бровари Київської області |  |  |
|  | Загальна вартість, тис.грн. | 1 500,000 | 0,00 | 250,000 |
|  | Освоєно на 01.01.20__ року, тис.грн |  |  |  |
| 10. | Завдання 10: | Будівництво вулиці Шевельова Юрія (Красної) в м. Бровари Київської області |  |  |
|  | Загальна вартість, тис.грн. | 1 500,000 | 0,00 | 50,000 |
|  | Освоєно на 01.01.2017 року, тис.грн |  |  |  |
| 11. | Завдання 11: | Будівництво провулку Деснянський в м. Бровари Київської області |  |  |
|  | Загальна вартість, тис.грн. | 1 500,000 | 0,00 | 50,000 |
|  | Освоєно на 01.01.2017 року, тис.грн |  |  |  |
| 12. | Завдання 12.1: | Будівництво вулиці Маяковського в м. Бровари Київської області |  |  |
|  | Загальна вартість, тис.грн. | 3 000,000 | 0,00 | 120,238 |
|  | Освоєно на 01.01.2017 року, тис.грн. |  |  |  |
| 13. | Завдання 12.2: | Капітальний ремонт вулиці Маяковського в м. Бровари Київської області |  |  |
|  | Загальна вартість, тис.грн. | 3 000,000 | 0,00 | 29,762 |
|  | Освоєно на 01.01.2017 року, тис.грн. |  |  |  |
| 14. | Завдання 13.1: | Будівництво вулиці Сірка Івана в м. Бровари Київської області |  |  |
|  | Загальна вартість, тис.грн. | 2 000,000 | 0,00 | 32,772 |
|  | Освоєно на 01.01.2017 року, тис.грн. |  |  |  |
| 15. | Завдання 13.2: | Капітальний ремонт вулиці Сірка Івана в м. Бровари Київської області |  |  |
|  | Загальна вартість, тис.грн. | 2 000,000 | 0,00 | 52,228 |
|  | Освоєно на 01.01.2017 року, тис.грн. |  |  |  |
| 16. | Завдання 14.1: | Будівництво вулиці Биківнянської в м. Бровари Київської області |  |  |
|  | Загальна вартість, тис.грн. | 1 500,000 | 0,00 | 27,300 |
|  | Освоєно на 01.01.2017 року, тис.грн. |  |  |  |
| 17. | Завдання 14.2: | Капітальний ремонт вулиці Биківнянської в м. Бровари Київської області |  |  |
|  | Загальна вартість, тис.грн. | 1 500,000 | 0,00 | 42,700 |
|  | Освоєно на 01.01.2017 року, тис.грн. |  |  |  |
| 18. | Завдання 15: | Будівництво вузлової транспортної розв’язки на розі вул. Онікієнка Олега (Кутузова) та вул. Радистів в м. Бровари Київської області |  |  |
|  | Загальна вартість, тис.грн. | 5 000,000 | 0,00 | 60,000 |
|  | Освоєно на 01.01.2017 року, тис.грн. |  |  |  |
| 19. | Завдання 16.1: | Будівництво вулиці Княжицької в м. Бровари Київської області |  |  |
|  | Загальна вартість, тис.грн. | 1 000,000 | 0,00 | 42,152 |
|  | Освоєно на 01.01.2017 року, тис.грн. |  |  |  |
| 20. | Завдання 16.2: | Капітальний ремонт вулиці Княжицької в м. Бровари Київської області |  |  |
|  | Загальна вартість, тис.грн. | 1 000,000 | 0,00 | 54,848 |
|  | Освоєно на 01.01.2017 року, тис.грн. |  |  |  |

Міський голова									І.В. Сапожко