Додаток 1

до рішення Броварської міської ради

від  13.12.2018року № 1160-49-07

Зміни до "Міської програми по будівництву та реконструкції вулично-шляхової мережі на 2016-2020 роки "

Розділ 3. Завдання Міської програми

| № з/п | Завдання Програми | Потреба у фінансуванні (тис. грн.) | Виконання за попередні періоди (тис. грн.) | План на 2018 рік (тис. грн.) | План на 2019 рік (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Завдання 1: | Проектування, коригування робочого проекту та капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії (під’їздні) заводу "Торгмаш" по вул. Кутузова в м. Бровари Київської області |  |  |  |
|  |  | 27 819,415 | 27252,100 | виконано | виконано |
| 2. | Завдання 2: | Проектування, коригування робочого проекту та "Будівництво вулиці Симоненка Василя на дільниці від вулиці Київської до вул. Кобилянської Ольги в м. Бровари Київської області". ІІ черга |  |  |  |
|  |  | 21 894,529 | 203,658 | 620,000 | 200,700 |
| 3. | Завдання 3: | Проектування, коригування робочого проекту та "Будівництво вулиці Симоненка Василя на дільниці від вулиці Київської до вул. Кобилянської Ольги в м. Бровари Київської області". ІІІ черга (2 пусковий комплекс) |  |  |  |
|  |  | 8 259,252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Завдання 4: | Проектування та реконструкція автомобільної дороги загального користування (вул. Грушевського) в м. Бровари |  |  |  |
|  |  | 2 995,100 | 2 407,200 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Завдання 5: | Реконструкція пішохідного бульвару в районі 34-го мікрорайону в м. Бровари |  |  |  |
|  |  | 9 858,236 | 9 858,219 | 1 555,05143 | виконано |
| 6. | Завдання 6: | Проектування, коригування робочого проекту та реконструкція магістральної вулиці загальноміського значення (вул. Київська) в м. Бровари Київської області. Перша черга. Коригування" |  |  |  |
|  |  | 67 956,514 | 64 518,800 | виконано | виконано |
| 7. | Завдання 7: | Реконструкція магістральної вулиці загальноміського значення (вул. Київської) в м. Бровари (від пл. Шевченка до вул. Гагаріна) |  |  |  |
|  |  | 32 196,755 | 32 169,694 | 1 521,75023 | виконано |
| 8. | Завдання 8: | Будівництво вулиці Чехова в м. Бровари Київської області |  |  |  |
|  |  | 1 961,523 | 1 674,509 | 1 633,67057 | виконано |
| 9. | Завдання 9: | Будівництво вулиці Чепурного в м. Бровари Київської області |  |  |  |
|  |  | 1 694,227 | 1 337,650 | 1 297,15392 | виконано |
| 10. | Завдання 10: | Будівництво вулиці Шевельова Юрія (Красної) в м. Бровари Київської області |  |  |  |
|  |  | 2 668,432 | 2 375,204 | 2 330,53348 | виконано |
| 11. | Завдання 11: | Будівництво провулку Деснянський в м. Бровари Київської області |  |  |  |
|  |  | 1 431,427 | 1 195,635 | 1 154,38365 | виконано |
| 12. | Завдання 12.1: | Будівництво вулиці Маяковського в м. Бровари Київської області |  |  |  |
|  |  | 6 089,800 | 145,716 | 0,00 | виконано |
| 13. | Завдання 12.2: | Капітальний ремонт вулиці Маяковського в м. Бровари Київської області |  |  |  |
|  |  | 6 089,800 | 5 369,796 | 5 369,870 | виконано |
| 14. | Завдання 13.1: | Будівництво вулиці Сірка Івана в м. Бровари Київської області |  |  |  |
|  |  | 5 853,712 | 35,976 | 0,00 | виконано |
| 15. | Завдання 13.2: | Капітальний ремонт вулиці Сірка Івана в м. Бровари Київської області |  |  |  |
|  |  | 5 853,712 | 3 654,491 | 3 654,49077 | виконано |
| 16. | Завдання 14.1: | Будівництво вулиці Биківнянської в м. Бровари Київської області |  |  |  |
|  |  | 2 559,710 | 29,309 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Завдання 14.2: | Капітальний ремонт вулиці Биківнянської в м. Бровари Київської області |  |  |  |
|  |  | 2 559,710 | 34,659 | 34,659 | 0,00 |
| 18. | Завдання 15: | Будівництво вузлової транспортної розв’язки на розі вул. Онікієнка Олега (Кутузова) та вул. Радистів в м. Бровари Київської області |  |  |  |
|  |  | 5 000,000 | 59,600 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Завдання 16.1: | Будівництво вулиці Княжицької в м. Бровари Київської області |  |  |  |
|  |  | 4 488,979 | 42,152 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Завдання 16.2: | Капітальний ремонт вулиці Княжицької в м. Бровари Київської області |  |  |  |
|  |  | 4 488,979 | 47,820 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Завдання 17: | Реконструкція проїзної частини площі Шевченка в м. Бровари Київської області |  |  |  |
|  |  | 1 548,812 | 90,792 | 57, 97320 | 0,00 |
| 22. | Завдання 18: | Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії по вул. Онікієнка Олега в м. Бровари Київської області |  |  |  |
|  |  | 63 336,479 | 859,145 | 290,527 | 0,00 |
| 23. | Завдання 19: | Реконструкція пішохідного бульвару в районі 34-го мікрорайону від вул. Короленка до бул. Незалежності в м. Бровари Київської області |  |  |  |
|  |  | 16 750,135 | 734,004 | 708,61645 | 0,00 |
| 24. | Завдання 20: | Будівництво вулиці місцевого значення вул. Фельдмана в м. Бровари Київської області |  |  |  |
|  |  | 15 000,000 | 492,301 | 652,750 | 0,00 |
| 25. | Завдання 21: | Будівництво вулиці Русановича Дмитра в м. Бровари Київської області |  |  |  |
|  |  | 4 932,530 | 230,292 | 230,52162 | 0,00 |
| 26. | Завдання 22: | Капітальний ремонт дороги по вулиці Орлика Пилипа в м. Бровари Київської області |  |  |  |
|  |  | 3 000,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Завдання 23: | Капітальний ремонт дороги по вулиці Богомольця академіка в м. Бровари Київської області |  |  |  |
|  |  | 3 000,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Завдання 24: | Будівництво вулиці Батуринської в м. Бровари Київської області |  |  |  |
|  |  | 5 728,279 | 289,760 | 290,73885 | 0,00 |

Міський голова									І.В. Сапожко