Додаток 1

до рішення Броварської міської ради

від 21 червня 2018 року №  963-41-07

Зміни до "Міської програми по будівництву та реконструкції вулично-шляхової мережі на 2016-2020 роки "

Розділ 3. Завдання Міської програми

| № з/п | Завдання Програми | Потреба у фінансуванні (тис. грн.) | Виконання за попередній період (тис. грн.) | План на 2018 рік (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Завдання 1: | Проектування, коригування робочого проекту та капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії (під’їздні) заводу "Торгмаш" по вул. Кутузова в м. Бровари Київської області |  |  |
|  |  | 27 819,415 | 27252,100 | виконано |
| 2. | Завдання 2: | Проектування, коригування робочого проекту та "Будівництво вулиці Симоненка Василя на ділянці від вул. Київської до вул. Кобилянської Ольги в м. Бровари Київської області". ІІ черга |  |  |
|  |  | 21 894,529 | 0,00 | 1 000,000 |
| 3. | Завдання 3: | Проектування, коригування робочого проекту та "Будівництво вулиці Симоненка Василя на ділянці від вул. Київської до вул. Кобилянської Ольги в м. Бровари Київської області". ІІІ черга (2 пусковий комплекс) |  |  |
|  |  | 8 259,252 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Завдання 4: | Проектування та реконструкція автомобільної дороги загального користування (вул. Грушевського) в м. Бровари |  |  |
|  |  | 2 995,100 | 2 407,200 | 0,00 |
| 5. | Завдання 5: | Реконструкція пішохідного бульвару в районі 34-го мікрорайону в м. Бровари |  |  |
|  |  | 9 858,236 | 4 202,000 | 1 609,100 |
| 6. | Завдання 6: | Проектування, коригування робочого проекту та реконструкція магістральної вулиці загальноміського значення (вул. Київська) в м. Бровари Київської області. Перша черга. Коригування" |  |  |
|  |  | 67 956,514 | 64 518,800 | виконано |
| 7. | Завдання 7: | Реконструкція магістральної вулиці загальноміського значення (вул. Київської) в м. Бровари (від пл. Шевченка до вул. Гагаріна) |  |  |
|  |  | 32 196,755 | 30 647,900 | 1 514,000 |
| 8. | Завдання 8: | Будівництво вулиці Чехова в м. Бровари Київської області |  |  |
|  |  | 1 467,832 | 40,800 | 1 400,000 |
| 9. | Завдання 9: | Будівництво вулиці Чепурного в м. Бровари Київської області |  |  |
|  |  | 1 223,302 | 40,500 | 1 182,800 |
| 10. | Завдання 10: | Будівництво вулиці Шевельова Юрія (Красної) в м. Бровари Київської області |  |  |
|  |  | 2 668,432 | 44,700 | 2 600,000 |
| 11. | Завдання 11: | Будівництво провулку Деснянський в м. Бровари Київської області |  |  |
|  |  | 1 431,427 | 41,300 | 1 400,000 |
| 12. | Завдання 12.1: | Будівництво вулиці Маяковського в м. Бровари Київської області |  |  |
|  |  | 6 089,800 | 120,238 | 0,00 |
| 13. | Завдання 12.2: | Капітальний ремонт вулиці Маяковського в м. Бровари Київської області |  |  |
|  |  | 6 089,800 | 25,500 | 5 969,800 |
| 14. | Завдання 13.1: | Будівництво вулиці Сірка Івана в м. Бровари Київської області |  |  |
|  |  | 3 804,043 | 32,772 | 0,00 |
| 15. | Завдання 13.2: | Капітальний ремонт вулиці Сірка Івана в м. Бровари Київської області |  |  |
|  |  | 3 804,043 | 3,200 | 3 773,200 |
| 16. | Завдання 14.1: | Будівництво вулиці Биківнянської в м. Бровари Київської області |  |  |
|  |  | 1 412,365 | 27,300 | 0,00 |
| 17. | Завдання 14.2: | Капітальний ремонт вулиці Биківнянської в м. Бровари Київської області |  |  |
|  |  | 1 412,365 | 2,000 | 50,00 |
| 18. | Завдання 15: | Будівництво вузлової транспортної розв’язки на розі вул. Онікієнка Олега (Кутузова) та вул. Радистів в м. Бровари Київської області |  |  |
|  |  | 5 000,000 | 59,600 | 0,00 |
| 19. | Завдання 16.1: | Будівництво вулиці Княжицької в м. Бровари Київської області |  |  |
|  |  | 4 488,979 | 42,152 | 0,00 |
| 20. | Завдання 16.2: | Капітальний ремонт вулиці Княжицької в м. Бровари Київської області |  |  |
|  |  | 4 488,979 | 47,820 | 0,00 |
| 21. | Завдання 17: | Реконструкція проїзної частини площі Шевченка в м. Бровари Київської області |  |  |
|  |  | 750,000 | 68,260 | 524,200 |
| 22. | Завдання 18: | Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії по вул. Онікієнка Олега в м. Бровари Київської області |  |  |
|  |  | 38 244,047 | 0,00 | 350,000 |
| 23. | Завдання 19: | Реконструкція пішохідного бульвару в районі 34-го мікрорайону від вул. Короленка до бул. Незалежності в м. Бровари Київської області |  |  |
|  |  | 2 000,000 | 0,00 | 586,000 |
| 24. | Завдання 20: | Будівництво вулиці місцевого значення вул. Фельдмана в м. Бровари Київської області |  |  |
|  |  | 15 000,000 | 0,00 | 250,000 |
| 25. | Завдання 21: | Будівництво вулиці Русановича в м. Бровари Київської області |  |  |
|  |  | 1 000,000 | 0,00 | 100,000 |
| 26. | Завдання 22: | Капітальний ремонт дороги по вулиці Орлика Пилипа в м. Бровари Київської області |  |  |
|  |  | 3 000,000 | 0,00 | 100,000 |
| 27. | Завдання 23: | Капітальний ремонт дороги по вулиці Богомольця академіка в м. Бровари Київської області |  |  |
|  |  | 3 000,000 | 0,00 | 100,000 |

Секретар міської ради                                                               П.І.Бабич