Додаток 1

до рішення Броварської міської ради

від 16.08.2018 року № 1030-44-07

Зміни до "Міської програми по будівництву та реконструкції об’єктів соціального призначення на 2016-2020 роки"

Розділ 3. Завдання Міської програми

| № з/п | Завдання Програми | Потреба у фінансуванні (тис. грн.) |  | Виконання за попередній період (тис. грн.) | План на 2018 рік (тис. грн.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1. | Завдання 1.1: | Будівництво адміністративного будинку з благоустроєм прилеглої території та культурно – виставковим комплексом з глядацькою залою на 448 місць по вул. Гагаріна, 18 в м. Бровари |  |  |  |  |
|  |  | 16 800,000 | 12 218,800 |  | 0,00 |  |
| 2. | Завдання 1.2: | Реконструкція частини адміністративного будинку з глядацькою залою на 448 місць, культурно – виставковим комплексом та благоустроєм прилеглої території по вул. Гагаріна, 18 в м. Бровари Київської області. Робочий проект на залишок робіт |  |  |  |  |
|  |  | 16 800,000 | 0,00 |  | 665,000 |  |
| 3. | Завдання 2: | Проектування та будівництво басейну "Хвиля" по вул. Енгельса, 6А в м. Бровари Київської області |  |  |  |  |
|  |  | 83 198,652 | 496,600 |  | 0,00 |  |
| 4. | Завдання 3: | Проектування, коригування проекту та реконструкція Центру фізичного відпочинку "Металург" по бул. Незалежності в м. Бровари Київської області |  |  |  |  |
|  |  | 22 229,756 | 783,200 |  | 0,00 |  |
| 5. | Завдання 4: | Проектування, коригування проекту та реконструкція плавального басейну "Лідер" в м. Бровари |  |  |  |  |
|  |  | 310,000 | 214,000 |  | 0,00 |  |
| 6. | Завдання 5: | Проектування та реконструкція дитячої школи мистецтв по бул. Незалежності, 12Б з благоустроєм прилеглої території та шатровим дахом |  |  |  |  |
|  |  | 377,300 | 314,300 |  | 0,00 |  |
| 7. | Завдання 6: | Будівництво комплексу загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів по вул. Симоненка Василя, 103 в 5 мікрорайоні ІV житлового району м. Бровари Київської області |  |  |  |  |
|  |  | 723 556,669 | 1 825,700 |  | 585,000 |  |
| 8. | Завдання 7: | Будівництво загальноосвітньої школи І ступеню по вул. Петлюри Симона (Черняховського), 17 Б в м. Бровари Київської області |  |  |  |  |
|  |  | 254 054,215 | 2 246,300 |  | 3 200,000 |  |
|  | Субвенції з інших бюджетів |  |  |  | 8 089,500 |  |
| 9. | Завдання 8: | Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Зірочка" по вул. Ярослава Мудрого (Кірова), 3 в м. Бровари Київської області |  |  |  |  |
|  |  | 2 000,000 | 349,600 |  | 400,000 |  |
| 10. | Завдання 9: | Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Оленка" по вул. Лагунової Марії, 18-А в м. Бровари Київської області |  |  |  |  |
|  |  | 41 328,939 | 6 933,500 |  | 29 000,000 |  |
| 11. | Завдання 10: | Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області |  |  |  |  |
|  |  | 19 076,077 | 6 835,900 |  | 4 000,000 |  |
| 12. | Завдання 11: | Реконструкція спортивного комплексу "Світлотехнік" по вул. Броварської сотні (Чкалова), 9 – А у м. Бровари Київської області |  |  |  |  |
|  |  | 26 744,022 | 185,000 |  | 151,200 |  |
| 13. | Завдання 12: | Будівництво центру надання адміністративних послуг по бул. Незалежності в м. Бровари Київської області |  |  |  |  |
|  |  | 10 000,000 | 0,00 |  | 150,000 |  |
| 14. | Завдання 13: | Реконструкція адмінбудинку по вул. Гагаріна, 15 в м. Бровари Київської області |  |  |  |  |
|  |  | 200,000 | 0,00 |  | 200,000 |  |
| 15. | Завдання 14: | Реконструкція гімназії ім. С.Олійника по вул. Москаленка Сергія, 3-А в м. Бровари Київської області |  |  |  |  |
|  |  | 1 100,000 | 96,500 |  | 33,000 |  |
| 16. | Завдання 15.1: | Реконструкція дошкільного навчального закладу компенсуючого типу (спеціальний) "Соколик" по вул. Москаленка Сергія, 8 в м. Бровари Київської області |  |  |  |  |
|  |  | 500,000 | 11,060 |  | 11,060 |  |
| 17. | Завдання 15.2: | Будівництво закладу дошкільної освіти по вул. Москаленка Сергія, 8 в м. Бровари Київської області |  |  |  |  |
|  |  | 500,000 | 0,00 |  | 28,640 |  |

Міський голова 									І.В. Сапожко