|  |  | Додаток |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рішення Броварської міської ради від 28.01.2016 року № 96-06-07 |  |  |  |
| Міська програма по будівництву та реконструкції інженерних мереж на 2016- 2020 роки 3. Завдання Міської програми тис.грн. |  |  |  |  |  |
| 1 | Завдання: Проектування та реконструкція **********. Мета:оптимізація схеми автомобільного транспорту північно-східної частини Броварського промвузла, яким передбачено транспортне сполучення ************* з будівництвом шляхопроводу через залізницю. |  |  |  |  |
|  | Будувництво інженерних мереж | Обсяг фінансування |  | План на 2016рік |  |
|  |  | 62690,741 |  |  |  |
|  | Показники виконання |  |  |  |  |
|  | Загальна вартість | 62690,741 |  |  |  |
|  | Освоєно на 01.01.2016 року | 0 |  |  |  |
|  | % освоєння | 0% |  |  |  |
|  | Початок робіт | 1 кв. 2016 |  |  |  |
|  | Закінчення робіт | 4 кв. 2020 |  |  |  |
| 2 | Завдання: Проектування, коригуванняробочого проекту та будівництво *** Мета: забезпечення газопостачанням споживчої групи населення міста |  |  |  |  |
|  | Перед проектні та проектні роботи ******** | Обсяг фінансування |  | План на 2016рік |  |
|  |  | 819,32 |  |  |  |
|  | Показники виконання |  |  |  |  |
|  | Загальна вартість | 1075,00 |  |  |  |
|  | Освоєно на 01.01.2016 року | 255,68 |  |  |  |
|  | % освоєння | 23, 8% |  |  |  |
|  | Початок робіт | 1 кв. 2007 |  |  |  |
|  | Закінчення робіт | 4 кв. 2020 |  |  |  |
| 3 | Завдання: Реконструкція каналізаційних очисних споруд********** Мета:збільшити потужність існуючих очисних споруд з застосуванням сучасних технологічних рішень очистки стічних вод та відведенням **** |  |  |  |  |
|  | Реконструкція каналізаційних очисних споруд |  | Обсяг фінансування |  | План на 2016рік |
|  |  |  | 137 612,212 |  |  |
|  | Показники виконання |  |  |  |  |
|  | Загальна вартість |  | 137 612,212 |  |  |
|  | Освоєно на 01.01.2016 року |  | 0 |  |  |
|  | % освоєння |  | 0,00% |  |  |
|  | Початок робіт |  | 1 кв. 2015 |  |  |
|  | Закінчення робіт |  | 4 кв. 2018 |  |  |
| 4 | Завдання: «Проектування та будівництво водопровідної мережи по вул.Симоненка в м.Бровари Київської обл.» Мета: побудувати водопровідну мережу для постачання та забезпечення питною водою |  |  |  |  |
|  | Проектні роботи та будівництво мережі водопостачання по вул.Симоненка | Обсяг фінансування |  | План на 2016рік |  |
|  |  | 5813,70 |  | 1000,00 |  |
|  | Показники виконання |  |  |  |  |
|  | Загальнавартість | 5813,70 |  |  |  |
|  | Освоєно на 01.01.2016 року | 0 |  |  |  |
|  | % освоєння | 0,00% |  |  |  |
|  | Початок робіт | 1 кв. 2015 |  |  |  |
|  | Закінчення робіт | 4 кв. 2016 |  |  |  |
| 5 | Завдання: Коригування робочого проекту„Осушення території та водовідведення дощових та талих вод з території підтоплення житлових районів і земель сільськогосподарського призначення західної частини м. Бровари ( 1 черга) – “Будівництво водовідводу дощових і талих вод по масиву „Оболонь” м. Бровари Київської області” Мета: осушення територій та водовідведення дощових та талих вод з території підтоплених житлових районів та земель сільськогосподарського призначення західної та південно-західної частини міста Бровари |  |  |  |  |
|  | Проектування та будівництво водовідводу дощових та талих вод по масиву "Оболонь" | Обсяг фінансування |  | План на 2016рік |  |
|  |  | 2060,0 |  | 450,0 |  |
|  | Показники виконання |  |  |  |  |
|  | Загальна вартість | 2060,0 |  |  |  |
|  | Освоєно на 01.01.2016 року | 0,0 |  |  |  |
|  | % освоєння | 25,81% |  |  |  |
|  | Початок робіт | 2016 |  |  |  |
|  | Закінчення робіт | 4 кв. 2018 |  |  |  |
| 6 | Завдання: Проектування та будівництво водовідводу дощових та талих вод по 10 мікрорайону в м. Бровари. 1-ша черга. Ділянка від вул. Возз'єднання до вул. Осипова Мета: осушення територій та водовідведення дощових та талих вод з території підтоплених районів міста Бровари |  |  |  |  |
|  | Проектування та будівництво водовідводу дощових та талих вод по 10 мікрорайону | Обсяг фінансування |  | План на 2016рік |  |
|  | Показники виконання |  |  |  |  |
|  | Загальна вартість | 6014,40 |  |  |  |
|  | Освоєно на 01.01.2016 року | 1552,40 |  |  |  |
|  | % освоєння | 25,81% |  |  |  |
|  | Початок робіт | 2 кв. 2007 |  |  |  |
|  | Закінчення робіт | 4 кв. 2020 |  |  |  |
| Міський голова І.В.Сапожко |  |  |  |  |  |