|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Додаток |  |
|  |  | до рішення Броварської міської ради від 28.01.2016 року № 96-06-07 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Міська програма по будівництву та реконструкції інженерних мереж на 2016- 2020 роки3. Завдання Міської програми тис.грн. |
|
|
| **1** | **Завдання:** Проектування та реконструкція \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*.  **Мета:**оптимізація схеми автомобільного транспорту північно-східної частини Броварського промвузла, яким передбачено транспортне сполучення \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* з будівництвом шляхопроводу через залізницю. |
|  | Будувництво інженерних мереж  | Обсяг фінансування | План на 2016рік |
|
| 62690,741 |  |
| **Показники виконання** |
| Загальна вартість | 62690,741 |  |
| Освоєно на 01.01.2016 року | 0 |  |
| % освоєння | 0% |  |
| Початок робіт | 1 кв. 2016 |  |
| Закінчення робіт | 4 кв. 2020 |  |
|  |
| **2** | **Завдання:** Проектування, коригуванняробочого проекту та будівництво \*\*\***Мета:** забезпечення газопостачанням споживчої групи населення міста |
|   | Перед проектні та проектні роботи \*\*\*\*\*\*\*\*  | Обсяг фінансування | План на 2016рік |
|
| 819,32 |   |
| **Показники виконання** |
| Загальна вартість | 1075,00 |   |
| Освоєно на 01.01.2016 року | 255,68 |   |
| % освоєння | 23, 8% |   |
| Початок робіт | 1 кв. 2007  |   |
| Закінчення робіт | 4 кв. 2020 |   |
|  |  |  |  |
| **3** | **Завдання:** Реконструкція каналізаційних очисних споруд\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***Мета:**збільшити потужність існуючих очисних споруд з застосуванням сучасних технологічних рішень очистки стічних вод та відведенням \*\*\*\* |
|   | Реконструкція каналізаційних очисних споруд  | Обсяг фінансування | План на 2016рік |
| 137 612,212 |  |
| **Показники виконання** |
| Загальна вартість | 137 612,212 |  |
| Освоєно на 01.01.2016 року | 0 |  |
| % освоєння | 0,00% |  |
| Початок робіт | 1 кв. 2015 |  |
| Закінчення робіт | 4 кв. 2018 |  |
|  |
| **4** | **Завдання:** «Проектування та будівництво водопровідної мережи по вул.Симоненка в м.Бровари Київської обл.» **Мета:** побудувати водопровідну мережу для постачання та забезпечення питною водою  |
|   | Проектні роботи та будівництво мережі водопостачання по вул.Симоненка | Обсяг фінансування | План на 2016рік |
|
| 5813,70 | 1000,00 |
| **Показники виконання** |
| Загальнавартість | 5813,70 |  |
| Освоєно на 01.01.2016 року | 0 |  |
| % освоєння | 0,00% |  |
| Початок робіт | 1 кв. 2015 |  |
| Закінчення робіт | 4 кв. 2016 |  |
| 5 | **Завдання:** Коригування робочого проекту„Осушення території та водовідведення дощових та талих вод з території підтоплення житлових районів і земель сільськогосподарського призначення західної частини м. Бровари ( 1 черга) – “Будівництво водовідводу дощових і талих вод по масиву „Оболонь” м. Бровари Київської області” **Мета:**  осушення територій та водовідведення дощових та талих вод з території підтоплених житлових районів та земель сільськогосподарського призначення західної та південно-західної частини міста Бровари |
|  | Проектування та будівництво водовідводу дощових та талих вод по масиву "Оболонь" | Обсяг фінансування | План на 2016рік |
| 2060,0 | 450,0 |
| **Показники виконання** |
| Загальна вартість | 2060,0 |  |
| Освоєно на 01.01.2016 року | 0,0 |  |
| % освоєння | 25,81% |  |
| Початок робіт | 2016 |  |
| Закінчення робіт | 4 кв. 2018 |  |
| 6 | **Завдання:** Проектування та будівництво водовідводу дощових та талих вод по 10 мікрорайону в м. Бровари. 1-ша черга. Ділянка від вул. Возз'єднання до вул. Осипова **Мета:** осушення територій та водовідведення дощових та талих вод з території підтоплених районів міста Бровари |
|  | Проектування та будівництво водовідводу дощових та талих вод по 10 мікрорайону | Обсяг фінансування | План на 2016рік |
| **Показники виконання** |
| Загальна вартість | 6014,40 |  |
| Освоєно на 01.01.2016 року | 1552,40 |  |
| % освоєння | 25,81% |  |
| Початок робіт | 2 кв. 2007 |  |
| Закінчення робіт | 4 кв. 2020  |  |
| Міський голова І.В.Сапожко |
|  |  |  |